# REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARČANA

N a č e l n i k

KLASA: 350-04/25-01/02

URBROJ: 2163-26-2-25-3

Marčana, 15. prosinca 2025.

OPĆINSKOM VIJEĆU  OPĆINE MARČANA

##### PREDSJEDNIKU DENISU DIKOVIĆU

- OVDJE -

PREDMET: Prijedlog Programa  građenja

komunalne      infrastrukture

za  2026. godinu  – dostavlja  se

Poštovani,

Na temelju članka 49. stavka 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marčana (“Službene novine Općine Marčana”, br. 7/09., 2/13., 4/13.-pročišćeni tekst i 3/21.), priloženo dostavljam Program građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu s obrazloženjem, te predlažem da se odlučivanje o tom prijedlogu uvrsti na dnevni red slijedeće sjednice Općinskog vijeća Općine Marčana istodobno sa odlučivanjem o donošenju Proračuna Općine Marčana za 2026. godinu.

Za stručnog izvjestitelja o prijedlogu predmetnog Programa na sjednici Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća određujem Jakova Benazića, službenika privremeno ovlaštenog za obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša, komunalno gospodarstvo i izgradnju.

S poštovanjem,

OPĆINSKI NAČELNIK

Predrag Pliško, v.r.

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 68/18., 110/18. i 32/20.)  i članka 36. točke 5. Statuta Općine Marčana (“Službene novine Općine Marčana”, br. 7/09., 2/13. , 4/13-pročišćeni tekst,  3/21. i 14/22.),  Općinsko vijeće Općine Marčana, na 4. sjednici održanoj dana ……….2025. godine, donosi

P R O G R A M

građenja komunalne infrastrukture

za 2026. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Točka 1.

Ovim Programom se, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu određuju se za 2026. godinu:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,

2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja,

3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije,

5. druga pitanja.

Ovaj Program  odnosi se na građenje slijedećih građevina komunalne infrastrukture:  nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta i  groblja.

Za pojedine građevine komunalne infrastrukture, ovime se Programom  određuje dio početnih radova i troškova vezanih za građenje komunalne infrastrukture  (nabava zemljišta, uklanjanje i izmještanje postojećih građevina i trajnih nasada, sanacija zemljišta, izrada projekata i druge dokumentacije, ishođenje akata potrebnih za izvlaštenje i građenje) koji će se izvršiti u 2025. godini u cilju omogućavanja građenja te infrastrukture u kasnijim godinama.

Točka 2.

U slučaju da između Općine Marčana i vlasnika građevnih čestica bude ugovorena  obveza vlasnika građevnih parcela da svojim sredstvima izgrade odnosno organiziraju i financiraju izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se financiraju iz komunalnog doprinosa sukladno odredbama  članka 14. stavaka 3. do 6. Odluke o komunalnom doprinosu (“Službene novine Općine Marčana”, br. 15/18., 4/20., 12/20. i 12/21.), smatrat će se da je i ta izgradnja objekata i uređaja planirana ovim Programom građenja.

II. GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Točka 3.

U 2026. godini  planira se  građenje odnosno rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u vrijednosti od 1.545.400,00 EUR  s PDV-om, i to:.

a)građenje u neuređenim dijelovima građevinskog područja:

| R.b. | Nerazvrstana cesta – naselje i drugi osnovni podaci | Vrsta troška | Iznos EUR s PDV-om po vrsti troška | Troškovi u 2025. ukupno s PDV-om | Vrsta izvora financiranja | Iznos financiranja po izvoru EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Loborika – dio k.č.br. 689 od k.č.br. 955 do k.č.br. 690, sve k.o. Loborika – dužina 240 m | Troškovi projektiranja (sa geodet. uslugama) | 3.500 | 3.500 | Komunalni doprinos | 3.500 |
| 2. | Loborika- k.č.br. 261/1 i dio k.č.br. 255/1, obje k.o. Loborika- dužina 370 m | Troškovi projektiranja (sa geodet. uslugama | 3.200 | 22.800 | Komunalni doprinos | 22.800 |
|  |  | Rješavanje imovinsko pravnih odnosa | 4.000 |  |  |  |
|  |  | Troškovi građenja - makadam | 15.000 |  |  |  |
|  |  | Stručni nadzor | 600 |  |  |  |
| 3. | Radeki Glavica- dio k.č.br. 173/1, dio k.č.br. 175/1 i k.č.br. 175/20, sve k.o. Loborika- dužina 200 m | Troškovi parcelacije prema PPUO Marčana | 2.000 | 27.400 | Komunalni doprinos | 27.400 |
|  |  | Rješavanje imovinsko pravnih odnosa | 17.000 |  |  |  |
|  |  | Troškovi građenja - makadam | 8.000 |  |  |  |
|  |  | Stručni nadzor | 400 |  |  |  |
| 4. | Marčana – od D66 do k.č.br. 825, 834/2 i 817/3, sve k.o Marčana – dužina 270 m | Troškovi projektiranja (sa geodet. uslugama | 4.000 | 10.000 | Komunalni doprinos | 10.000 |
|  |  | Rješavanje imovinsko pravnih odnosa | 6.000 |  |  |  |
| 5. | Rakalj – izgradnja nereazvrstane ceste čija se trasa proteže preko 1816/2, 1819/7, 1944/2, 1944/3, 1943/2, 1816/3, 1943/3 i 2318/15 | Troškovi projektiranja (sa geodet. uslugama) | 21.000 | 21.000 | Komunalni doprinos | 21.000 |
| 6. | Loborika – dio k.č.br. 694/1 k.o. Loborika, od k.č.br. 150/7 k.o. Loborika do k.č.br. 15/8 k.o. Loborika -dužina 65m | Troškovi građenja – asfalt | 6.800 | 7.000 | Komunalni doprinos | 7.000 |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 200 |  |  |  |
| 7. | Marčana – od k.č.br. 812/25 do k.č.br. 863/5, obje k.o. Marčana – dužina 120 m | Troškovi projektiranja (sa geodet. uslugama) | 13.500 | 13.500 | Komunalni doprinos | 13.500 |
| 8. | Šarići od k.č.br. 4423/2 preko k.č.br. 3744/1 do k.č.br. 3750, obje k.o. Filipana - dužina 210 m | Rješavanje imovinsko pravnih odnosa | 1.500 | 13.000 | Komunalni doprinos | 13.000 |
|  |  | Troškovi građenja - makadam | 11.000 |  |  |  |
|  |  | Stručni nadzor | 500 |  |  |  |
| 9. | Krnica – dio k.č.br. 2734/1, od k.č.br. 1205/13 k.o. Krnica do ŽC 5119 - dužina 300 m | Troškovi građenja – asfalt | 29.000 | 30.000 | Komunalni doprinos | 30.000 |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 1.000 |  |  |  |
| 10. | Krnica – dio k.č.br. 2748/3 od k.č.br. 1379/11, obje k.o. Krnica do LC 50173 – dužina 300 m | Rješavanje imovinskopravnih odnosa | 11.000 | 52.400 | Komunalni doprinos | 52.400 |
|  |  | Troškovi građenja – asfalt | 40.400 |  |  |  |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 1.000 |  |  |  |
| 11. | Bratulići – dio k.č.br. 2259/5 k.o. Rakalj, od k.č.br.2289/7 k.o Rakalj do k.č.br.1052/1 k.o. Rakalj – dužina 150 m | Troškovi građenja - asfalt | 12.600 | 13.100 | Prodaja zemljišta | 13.100 |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 500 |  |  |  |
| 12. | Išići – dio k.č.br. 2227/34 k.o. Krnica -dužina 50m | Troškovi građenja - asfalt | 4.300 | 4.500 | Prodaja zemljišta | 4.500 |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 200 |  |  |  |
| 13. | Peruški – dio k.č.br. 2182/9 i 2181/6 obje k.o. Krnica – dužina 200m | Troškovi građenja - asfalt | 19.700 | 20.000 | Prodaja zemljišta | 20.000 |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 300 |  |  |  |
| 14. | Peruški – dio k.č.br. 2185/15 i 2185/14 obje k.o. Krnica – dužina 50m | Troškovi građenja - asfalt | 7.800 | 8.000 | Prodaja zemljišta | 8.000 |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 200 |  |  |  |
| 15. | Peruški – zaobilaznica, k.č.br. 2648 i 2649/1 obje k.o. Krnica | Rješavanje imovinsko pravnih odnosa | 10.000 | 10.000 | Prodaja zemljišta | 10.000 |
| 16. | Mali Vareški – k.č.br. 2655/1 k.o. Krnica, od k.č.br. 1787/2 k.o. Krnica do k.č.br. 2655/1 k.o. Krnica -dužina 250 m | Troškovi građenja - asfalt | 19.700 | 20.000 | Komunalni doprinos | 20.000 |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 300 |  |  |  |
| 17. | Ostali manji zahvati u svezi građenja nerazvrstanih cesta u uređenim dijelovima građevinskih područja | Troškovi projektiranja (sa geodet. uslugama) | 5.000 | 70.000 | Komunalni doprinos | 30.000 |
|  |  | Rješavanje imovinsko pravnih odnosa | 20.000 |  |  |  |
|  |  | Troškovi građenja - makadam | 13.000 |  | Prodaja zemljišta | 40.000 |
|  |  | Troškovi građenja - asfalt | 30.000 |  |  |  |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 2.000 |  |  |  |
| UKUPNO: |  |  |  |  |  | 346.200 |  |  |  |  |  |

b)građenje u uređenim dijelovima građevinskih područja:

| R.b. | Nerazvrstana cesta – naselje i drugi osnovni podaci | Vrsta troška | Iznos EUR s PDV-om po vrsti troška | Troškovi u 2025. ukupno s PDV-om | Vrsta izvora financiranja | Iznos financiranja po izvoru EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Marčana – cesta za parkiralište u centru od k.č.br. 1019/1 do k.č.br. 1021, obje k.o. Marčana, dužine 75 m, sa izgradnjom oborinske odvodnje i upojnim bunarom na k.č.br. 1024/6 k.o Marčana | Troškovi projektiranja (sa geodet. uslugama) | 2.000 | 40.000 | Komunalni doprinos | 35.000 |
|  |  | Rješavajnje imovinskpopravnih odnosa | 12.000 |  |  |  |
|  |  | Troškovi građenja | 24.500 |  | Vodni doprinos | 5.000 |
|  |  | Stručni nadzor | 1.500 |  |  |  |
| 2. | Marčana - od k.č.br. 1084/2 do k.č.br. 1011/1, obje k.o. Marčana - dužine 90 m | Troškovi građenja - asfalt | 9.000 | 9.180 | Komunalni doprinos | 9.180 |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 180 |  |  |  |
| 3. | Marčana - k.č.br. 1880/4 i dio k.č.br. 2770, obje k.o. Marčana - dužine 320 m | Troškovi građenja - asfalt | 32.000 | 32.640 | Komunalni doprinos | 32.640 |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 640 |  |  |  |
| 4. | Marčana - k.č.br. 1016/9 k.o. Marčana- dužina 30m | Troškovi građenja - asfalt | 2.900 | 3.000 | Prodaja zemljišta | 3.000 |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 100 |  |  |  |
| 5. | Vidasovi dvori – raskrižje k.č.br. 1070 sa ŽC 5118, 250 m2, te 110 m do k.č. 1056/2 i 100 m prema 1058/2, sve k.o. Marčana | Troškovi građenja – asfalt | 24.500 | 25.000 | Komunalni doprinos | 25.000 |
|  |  | Stručni nadzor | 500 |  |  |  |  |
| 6. | Mali Vareški – k.č.br. 2685 k.o. Krnica – dužine 80 m | Troškovi građenja – asfalt | 7.700 | 8.000 | Komunalni doprinos | 8.000 |  |
|  |  | Stručni nadzor | 300 |  |  |  |  |
| 7. | Veli Vareški– k.č.br. 2680, od k.č.br. 2672/2 do k.č.br. 133/7, sve k.o. Krnica - dužine 200 m | Troškovi građenja – asfalt | 15.500 | 15.900 | Komunalni doprinos | 15.900 |  |
|  |  | Stručni nadzor | 400 |  |  |  |  |
| 8. | Pavićini– k.č. 2667/1, od k.č. 2542/2 do k.č. 2591/1, sve k.o. Krnica - dužine 50 m | Troškovi građenja – asfalt | 4.200 | 4.400 | Komunalni doprinos | 4.400 |  |
|  |  | Stručni nadzor | 200 |  |  |  |  |
| 9 | Radeki Glavica - od kućnog broja 88 a do kućnog broja 98 - dužine 100 m | Troškovi građenja - asfalt | 18.000 | 18.360 | Komunalni doprinos | 18.360 |  |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 360 |  |  |  |  |
| 10. | Radeki Glavica - od k.č.br. 694/1 k.o. Loborika do kućnog broja 97 - dužine 140 m | Troškovi građenja - asfalt | 14.000 | 14.280 | Prodaja zemljišta | 14.280 |  |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 280 |  |  |  |  |
| 11. | Radeki Polje/Radeki Glavica- NCP 406 - dužine 305 m | Troškovi građenja - asfalt | 30.500 | 31.110 | Komunalni doprinos | 21.110 |  |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 610 |  | Prodaja zemljišta | 10.000 |  |
| 12. | Loborika – dio k.č.br. 704/1 od k.č.br. 544/3 do k.č.br. 48, sve k.o. Loborika - dužina 135 m | Rješavanje imovinsko pravnih odnosa | 7.000 | 7.000 | Komunalni doprinos | 7.000 |  |
| 13. | Loborika, k.č. 690, od k.č. 7/7 do k.č. 530/45, sve k.o. Loborika - dužine 150 m | Troškovi građenja – asfalt | 11.500 | 11.800 | Komunalni doprinos | 11.800 |  |
|  |  | Stručni nadzor | 300 |  |  |  |  |
| 14. | Loborika - od k.č.br. 683/4 do k.č.br. 637/9, obje k.o. Loborika - dužine 150 m | Troškovi građenja - asfalt | 15.000 | 15.300 | Komunalni doprinos | 10.300 |  |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 300 |  | Prodaja zemljišta | 5.000 |  |
| 15. | Loborika - k.č.br. 702, od k.č.br. 257/4 do k.č.br. 245 te od k.č.br. 257/4 do k.č.br. 253/1, sve k.o. Loborika - ukupne dužine 490 m | Troškovi građenja - asfalt | 49.000 | 49.980 | Komunalni doprinos | 29.980 |  |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 980 |  | Prodaja zemljišta | 20.000 |  |
| 16. | Loborika - od k.č.br. 609/10 do k.č.br. 270/7, obje k.o. Loborika - dužine 140 m | Troškovi građenja - asfalt | 14.000 | 14.280 | Komunalni doprinos | 14.280 |  |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 280 |  |  |  |  |
| 17. | Loborika - k.č.br. 955, od raskrižja prema groblju do k.č.br. 530/36, obje k.o. Loborika - dužine 120 m | Troškovi građenja - asfalt | 12.000 | 12.240 | Komunalni doprinos | 12.240 |  |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 240 |  |  |  |  |
| 18. | Loborika - NC 402, od k.č.br. 46/4 do k.č.br. 54/10, obje k.o. Loborika - dužine 220 m | Troškovi građenja - asfalt | 22.000 | 22.440 | Komunalni doprinos | 12.440 |  |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 440 |  | Prodaja zemljišta | 10.000 |  |
| 19. | Loborika - k.č.br. 704/28, k.č.br. 707/2, obje k.o. Loborika - dužine 88 m | Troškovi građenja - asfalt | 8.800 | 9.000 | Komunalni doprinos | 9.000 |  |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 200 |  |  |  |  |
| 20. | Balići - k.č.br. 4460 k.o. Filipana - dužine 370 m | Troškovi građenja - asfalt | 37.000 | 37.740 | Komunalni doprinos | 22.740 |  |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 740 |  | Prodaja zemljišta | 15.000 |  |
| 21. | Bratulići -dio k.č.br. 2296/2 k.o. Rakalj, od k.č.br. 444 ZGR k.o. Rakalj do k.č.br. 132 ZGR k.o. Rakalj – dužina 130 m | Troškovi građenja - asfalt | 9.600 | 9.800 | Komunalni doprinos | 9.800 |  |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 200 |  |  |  |  |
| 22. | Orbanići – k.č.br. 4549 k.o. Filipana – dužina 55m | Troškovi građenja - asfalt | 4.800 | 5.000 | Komunalni doprinos | 5.000 |  |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 200 |  |  |  |  |
| 23. | Krvavići – k.č.br. 4551 k.o. Filipana – raskrižje površine 400 m2 | Troškovi građenja - asfalt | 9.800 | 10.000 | Komunalni doprinos | 10.000 |  |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 200 |  |  |  |  |
| 24. | Jovići – dio k.č.br. 2656 k.o.Krnica, od k.č.br. 2655/1 k.o Krnica do k.č.br. 1772/1 k.o. Krnica- dužina 200m | Troškovi građenja - asfalt | 14.700 | 15.000 | Prodaja zemljišta | 15.000 |  |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 300 |  |  |  |  |
| 25. | Krnica – k.č.br. 1264/16 k.o. Krnica - izgradnja prometnice sa oborinskom odvodnjom i upojnim bunarom - dužine 106 m | Troškovi građenja | 100.000 | 102.000 | Komunalni doprinos | 42.000 |  |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 2.000 |  | Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina | 60.000 |  |
| 26. | Rakalj – k.č.br. 2362 k.o. Rakalj (NCP 638) – izgradnja potpornog zida | Troškovi građenja | 105.000 | 107.100 | Komunalni doprinos | 15.600 |  |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 2.100 |  | Višak prihoda iz 2024. godine – Porezni prihodi | 91.500 |  |
| 27. | Rakalj – k.č.br. dio 2310/1, od k.č.br. 1554/4 do kraja 1554/1 i dio k.č.br. 2310/2, sve k.o. Rakalj - ukupne dužine 240 m | Troškovi građenja - asfalt | 24.000 | 24.480 | Komunalni doprinos | 14.480 |  |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 480 |  | Prodaja zemljišta | 10.000 |  |
| 28. | Stancija Campi – dio k.č.br. 2664 k.o. Valtura - dužine 100 m | Troškovi građenja - asfalt | 10.000 | 10.200 | Komunalni doprinos | 5.200 |  |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 200 |  | Prodaja zemljišta | 5.000 |  |
| 29. | Kavran – dio 766/1, od k.č.br. 555/4 do kraja 555/1 sve k.o. Kavran – dužine 120m | Troškovi građenja - asfalt | 12.000 | 12.240 | Prodaja zemljišta | 12.240 |  |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 240 |  |  |  |  |
| 30. | Kavran – dio k.č.br. 774/1, od k.č.br. 773 prema sjeveru- dužine 250 m | Troškovi građenja - asfalt | 25.000 | 25.500 | Komunalni doprinos | 15.500 |  |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 500 |  | Prodaja zemljišta | 10.000 |  |
| 31. | Kavran – dio 763, od k.č.br. 518/2 do kraja 747/1 sve k.o. Kavran – dužine 110m | Troškovi građenja - asfalt | 8.300 | 8.500 | Komunalni doprinos | 8.500 |  |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 200 |  |  |  |  |
| 32. | Geodetsko snimanje izvedenog stanja postojećih nerazvrstanih cesta u uređenim dijelovima građevinskih područja | Izrada geodetskih elaborata (čl. 131. Zakona o cestama) | 20.000 | 20.000 | Komunalni doprinos | 20.000 |  |
| 33. | Postavljanje usporivača na kritičnim lokacijama na prometnicama na području Općine Marčana i ugradnja 4 kamere za nadzor brzine na području Općine Marčana | Postavljanje usporivača | 35.000,00 | 120.000 | Višak prihoda iz 2024. godine – Porezni prihodi | 120.000 |  |
|  |  | Postavlajnje 4 kamere za nadzor brzine | 85.000 |  |  |  |  |
| 34. | Ostali manji zahvati u svezi građenja nerazvrstanih cesta u uređenim dijelovima građevinskih područja | Troškovi projektiranja (sa geodet. uslugama) | 2.000 | 50.000 | Komunalni doprinos | 15.000 |  |
|  |  | Rješavanje imovinsko pravnih odnosa | 15.000 |  |  |  |  |
|  |  | Troškovi građenja | 30.000 |  | Prodaja zemljišta | 35.000 |  |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 3.000 |  |  |  |  |
| UKUPNO: |  |  |  |  |  | 901.470 |  |

c)građenje izvan građevinskih područja:

| R.b. | Nerazvrstana cesta –položaj i veličina zahvata | Vrsta troška | Iznos EUR s PDV-om po vrsti troška | Troškovi u 2025. ukupno s PDV-om | Vrsta izvora financiranja | Iznos financiranja po izvoru EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rakalj –– Zaulića Hiže – dužina zahvata 400 m (ukupna dužina 1650 m) | Troškovi građenja | 45.000 | 47.000 | Komunalni doprinos | 20.000 |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 2.000 |  | Prodaja zemljišta | 27.000 |
| 2. | Proširenje LC 50174 od Ž 5119 do Peruški (ukupna dužina 740 m) | Troškovi projektiranja (sa geodet. Uslugama) | 40.000 | 60.000 | Komunalni doprinos | 30.000 |
|  |  | Rješavanje imovinskopravnih odnosa | 20.000 |  | Prodaja zemljišta | 30.000 |
| 3. | Geodetsko snimanje izvedenog stanja postojećih nerazvrstanih cesta izvan građevinskih područja | Izrada geodetskih elaborata (čl. 131. Zakona o cestama) | 30.000 | 30.000 | Prodaja zemljišta | 30.000 |
| 4. | Ostali manji zahvati u svezi građenja nerazvrstanih cesta izvan građevinskih područja | Troškovi projektiranja (sa geodet. uslugama) | 4.000 | 52.500 | Komunalni doprinos | 52.500 |  |
|  |  | Rješavanje imovinsko pravnih odnosa | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  | Troškovi građenja | 40.000 |  |  |  |  |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 500 |  |  |  |  |
| UKUPNO: |  |  |  |  |  | 189.500 |  |

d)rekonstrukcija postojećih nerazvrstanih cesta:

| R.b. | Nerazvrstana cesta –položaj i veličina zahvata | Vrsta troška | Iznos EUR s PDV-om po vrsti troška | Troškovi u 2025. ukupno s PDV-om | Vrsta izvora financiranja | Iznos financiranja po izvoru EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Matelići – rekonstrukcija k.č.br. 4480, k.č.br. 4483/1, sve k.o. Filipana - dužine 125m | Troškovi građenja - asfalt | 13.000 | 13.260 | Komunalni doprinos | 8.260 |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 260 |  | Prodaja zemljišta | 5.000 |
| 2. | Peruški – rekonstrukcija dijela 2764/1, od k.č.br. 1676/2 do k.č.br. 229/zgr., sve k.o. Krnica- dužine 110 m | Troškovi građenja - asfalt | 11.000 | 11.220 | Komunalni doprinos | 6.220 |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 220 |  | Prodaja zemljišta | 5.000 |
| 3. | Rakalj, Štrnina – rekonstrukcija dijela k.č.br.2087/13 k.o. Rakalj od k..č.br. 2318/36 k.o. Rakalj i dio k.č.br. 2318/6 k.o. Rakalj | Troškovi građenja - asfalt | 18.500.00 | 18.750 | Prodaja zemljišta | 18.750 |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 250 |  |  |  |
| 4. | Kujići – k.č.br. 2290/5 k.o. Rakalj, od 1164/1 k.o. Rakalj te k.č.br. 1218/2 k.o. Rakalj – dužina 360m | Troškovi građenja - asfalt | 24.500 | 25.000 | Komunalni doprinos | 25.000 |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 500 |  |  |  |
| 5. | Ostali manji zahvati na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta | Troškovi građenja | 38.000 | 40.000 | Komunalni doprinos | 40.000 |
|  |  | Stručni nadzor | 2.000 |  |  |  |
| UKUPNO: |  |  |  |  |  | 108.230 |

Točka 4.

U 2025. godini  planira se  građenje slijedećih javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila:

| R.b. | Javna površina - osnovni podaci | Vrsta troška | Iznos EUR s PDV-om po vrsti troška | Troškovi u 2025. ukupno s PDV-om | Vrsta izvora financiranja | Iznos financiranja po izvoru EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izvanredno održavanje državne ceste D 66 kroz Marčanu - izgradnja nogostupa | Troškovi građenja | 87.500 | 87.500 | Komunalni doprinos | 87.500 |
| 2. | Duga uvala – uređenje pristupa do plaže za invalide i ulaza u more – dio k.č.br. 2386/4 k.o. Krnica | Troškovi građenja | 40.000 | 42.000 | Prodaja zemljišta | 42.000 |  |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 2.000 |  |  |  |  |
| 3. | Ostali manji zahvati na javnim površinama na kojima nije dopušten promet motornih vozila | Troškovi zahvata | 35.000 | 35.000 | Prodaja zemljišta | 35.000 |  |
| UKUPNO: |  |  |  |  |  | 164.500 |  |

Točka 5.

U 2025. godini  planiraju se  aktivnosti u svezi građenja slijedećeg javnog parkirališta:

| R.b. | Javno parkiralište - osnovni podaci | Vrsta troška | Iznos EUR s PDV-om po vrsti troška | Troškovi u 2025. ukupno s PDV-om | Vrsta izvora financiranja | Iznos financiranja po izvoru EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja javnog parkirališta u Marčani na k.č.br. 1024/5 i k.č. 1024/6, obje k.o. Marčana | Troškovi projektiranja (sa geodet. uslugama) | 10.000 | 15.000 | Komunalni doprinos | 15.000 |
|  |  | Rješavanje imovinskopravnih odnosa za dio zemljišta | 5.000 |  |  |  |
| UKUPNO: |  |  |  |  |  | 15.000 |

Točka 6.

U 2025. godini  planira se  građenje odnosno  uređenje slijedećih javnih zelenih površina u uređenim dijelovima naselja:

| R.b. | Javna zelena površina - osnovni podaci | Vrsta troška | Iznos EUR s PDV-om po vrsti troška | Troškovi u 2025. ukupno s PDV-om | Vrsta izvora financiranja | Iznos financiranja po izvoru EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja i opremanje parka u Marčani na k.č.br. 1021 k.o. Marčana | Troškovi projektiranja | 5.000 | 200.000 | Komunalni doprinos | 20.000 |
|  |  | Troškovi građenja | 95.000 |  | Prodaja zemljišta | 40.000 |
|  |  | Troškovi opremanja | 80.000 |  |  |  |
|  |  | Rješavanje imovinskopravnih odnosa za dio zemljišta | 20.000 |  | Pomoć EU | 140.000 |
| 2. | Uređenje parka i okoliša lokve Kalić | Troškovi projektiranja | 10.000 | 350.000 | Komunalni doprinos | 52.500 |
|  |  | Troškovi građenja | 210.000 |  | Pomoć EU | 297.500 |
|  |  | Troškovi opremanja | 130.000 |  |  |  |
| 3. | Uređenje parka i okoliša oko Društvenog doma u Raklju | Troškovi projektiranja | 10.000 | 280.000 | Komunalni doprinos | 42.000 |
|  |  | Troškovi građenja | 130.000 |  |  |  |
|  |  | Troškovi opremanja | 140.000 |  | Pomoć EU | 238.00 |
| 4. | Gradnja i uređenje parka u Loborici n ak.č.br. 580/5 k.o. Loborika | Troškovi projektiranja | 5.000 | 50.000 | Komunalni doprinos | 7.500 |
|  |  | Troškovi građenja | 35.000 |  |  |  |
|  |  | Troškovi opremanja | 10.000 |  | Pomoć EU | 42.500 |
| 5. | Uređenje boćališta i okoliša oko Društvenog doma u Orbanićima | Troškovi projektiranja | 10.000 | 120.000 | Komunalni doprinos | 18.000 |
|  |  | Troškovi građenja | 70.000 |  |  |  |
|  |  | Troškovi opremanja | 40.000 |  | Pomoć EU | 102.000 |
| 6. | Manji zahvati u svezi javnih zelenih površina | Troškovi zahvata | 15.000 | 15.000 | Komunalni doprinos | 15.000 |
| UKUPNO: |  |  |  |  |  | 1.015.000,00 |

Točka 7.

U 2025. godini  planira se  građenje odnosno  postava slijedećih građevina i uređaja javne namjene:

| R.b. | Javna površina - osnovni podaci | Vrsta troška | Iznos EUR s PDV-om po vrsti troška | Troškovi u 2025. ukupno s PDV-om | Vrsta izvora financiranja | Iznos financiranja po izvoru EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Postava ploča s osnovnim podacima o objektima kulturne baštine u Mutvoranu i Starom Raklju | Troškovi nabave i postavljanja | 3.000 | 3.000 | Komunalni doprinos | 3.000 |
| 2. | Postava ploča s informacijama i vizualnim sadržajima za projekte iz Točke 6. Programa | Troškovi nabave i postavljanja | 35.000 | 35.000 | Komunalni doprinos | 5.250 |
|  |  |  |  |  | Pomoć EU | 29.650 |
| 3. | Ostali manji zahvati u svezi građevina i uređaja javne namjene | Troškovi zahvata | 10.000 | 10.000 | Komunalni doprinos | 10.000 |
| UKUPNO: |  |  |  |  |  | 48.000 |

Točka 8.

U 2025. godini  planira se  izgradnja odnosno rekonstrukcija javne rasvjete u vrijednosti od 437.000,00 EUR  s PDV-om, i to:.

- u uređenim dijelovima građevinskih područja:

| R.b. | Javna rasvjeta - osnovni podaci | Vrsta troška | Iznos EUR s PDV-om po vrsti troška | Troškovi u 2025. ukupno s PDV-om | Vrsta izvora financiranja | Iznos financiranja po izvoru EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izvanredno održavanje državne ceste D 66 kroz Marčanu - izgradnja javne rasvjete | Troškovi građenja | 200.000 | 200.000 | Prodaja zemljišta | 200.000 |
| 2. | Nadopuna javne rasvjete u drugim uređenim dijelovima građevinskih područja – 20 rasvjetnih tijela sa potrebnim stupovima i dr. materijalom i radovima | Troškovi građenja | 20.000 | 21.000 | Komunalni doprinos | 21.000 |  |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 1.000 |  |  |  |  |
| UKUPNO: |  |  |  |  |  | 221.000 |  |

- u neuređenim dijelovima građevinskih područja:

| R.b. | Javna rasvjeta - osnovni podaci | Vrsta troška | Iznos EUR s PDV-om po vrsti troška | Troškovi u 2025. ukupno s PDV-om | Vrsta izvora financiranja | Iznos financiranja po izvoru EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja javne rasvjete u neuređenim dijelovima naselja – 15 rasvjetnih tijela sa potrebnim stupovima i dr. materijalom i radovima | Troškovi građenja | 15.000 | 16.000 | Komunalni doprinos | 16.000 |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 1.000 |  |  |  |
| UKUPNO: |  |  |  |  |  | 16.000 |

Točka 9.

U 2025. godini  planiraju se slijedeći radovi na  rekonstrukciji postojećih groblja:

| R.b. | Položaj groblja - osnovni podaci | Vrsta troška | Iznos EUR s PDV-om po vrsti troška | Troškovi u 2025. ukupno s PDV-om | Vrsta izvora financiranja | Iznos financiranja po izvoru EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proširenje groblja Filipana | Troškovi projektiranja (sa geodet. uslugama) | 26.000 | 26.000 | Naknada za dodjelu grobnih mjesta | 26.000 |
| 2. | Izrada projektne dokumentacije za novo groblje u Krnici | Troškovi projektiranja (sa geodet. uslugama) | 33.000 | 33.000 | Naknada za dodjelu grobnih mjesta | 33.000 |
|  | Izrada projektne dokumentacije za novo groblje u Marčani | Troškovi projektiranja (sa geodet. uslugama) | 22.000 | 22.000 | Naknada za dodjelu grobnih mjesta | 22.000 |
| 3. | Dodatna ulaganja na ostalim grobljima na području Općine Marčana | Troškovi građenja | 29.000 | 34.000 | Naknada za dodjelu grobnih mjesta | 34.000 |
|  |  | Troškovi stručnog nadzora | 500 |  |  |  |
|  |  | Geod. snimanja groblja u Kavranu i Filipani suklasno ZKG. | 4.500 |  |  |  |
| UKUPNO: |  |  |  |  |  | 115.000 |

Točka 10.

Rekapitulacija planiranih  rashoda Programa građenja prema vrstama komunalne infrastrukture te ostalih rashoda je slijedeća:

| R.b. | Vrsta komunalne infrastrukture odnosno ostalih rashoda | Iznos EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nerazvrstane ceste ukupno: | 1.545.400 |
| 1.a | -u neuređenim dijelovima građevinskih područja | 346.200 |
| 1.b. | -u uređenim dijelovima građevinskih područja | 901.470 |
| 1.c. | -izvan građevinskih područja | 189.500 |
| 1.d | -rekonstrukcija | 108.230 |
| 2. | Javne površine bez prometa motornih vozila | 164.500 |
| 3. | Javna parkirališta | 15.000 |
| 4. | Javne zelene površine | 1.015.000 |
| 5. | Građevine i uređaji javne namjene | 48.000 |
| 6. | Javna rasvjeta ukupno: | 237.000 |
| 6.a | u uređenim dijelovima građevinskih područja | 221.000 |
| 6.b. | u neuređenim dijelovima građevinskih područja | 16.000 |
| 7. | Rekonstrukcije postojećih groblja | 115.000 |
|  | SVEUKUPNO: | 3.139.900 |

Rekapitulacija planiranih  rashoda Programa građenja prema izvorima financiranja je slijedeća :

| R.b. | Vrsta izvora financiranja | Iznos EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komunalni doprinos | 1.205.780 |
| 3. | Naknada za dodjelu grobnih mjesta | 115.000 |
| 4. | Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina | 60.000 |
| 5. | Vodni doprinos | 5.000 |
| 6. | Prihodi od prodaje nekretnina | 692.870 |
| 7. | Pomoći EU | 849.750 |
| 8. | Preneseni višak sredstava iz 2025. godine | 211.500 |
| 7.1. | Višak poreznih prihoda | 211.500 |
|  | SVEUKUPNO: | 3.139.900 |

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Točka 11.

Za provođenje ovog Programa nadležan je Načelnik Općine Marčana.

Načelnik Općine Marčana je dužan Općinskom vijeću Općine Marčana podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa istodobno s podnošenjem izvješća o izvršenju proračuna za 2026. godinu.

Točka 12.

Ovaj Program objavit će se u „Službenim novinama Općine Marčana”, a stupa na snagu 01. siječnja 2025. godine.

KLASA: 350-04/25-01/ 02

URBROJ: 2163-26-2-25-2

Marčana,…………. 2025.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA

PREDSJEDNIK

Denis Diković

O b r a z l o ž e n j e

I  PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE PROGRAMA GRAĐENJA

Pravni temelj za donošenje ovog Programa sadržan je u odredbama prema kojima predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Program građenja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu.

Navedeni Zakon određuje i da se Program građenja donosi istodobno s donošenjem proračuna jedinice lokalne samouprave, te da se objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

Nadalje Zakonom o komunalnom gospodarstvu je u svezi programa građenja propisano:

-  da se program građenja izrađuje i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja.

- da se tim programom određuju:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

6. druga pitanja određena ovim Zakonom i posebnim zakonom;

- da Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja (u daljnjem tekstu: procjena troškova građenja) komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja;

- da se troškovi građenja iskazuju u programu građenja infrastrukture odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja;

- da se procjena troškova građenja komunalne infrastrukture obavlja prema načelu punog pokrića troškova građenja komunalne infrastrukture određenog programom građenja komunalne infrastructure;

- da se troškovi građenja procjenjuju na temelju troškova građenja usporedivih građevina komunalne infrastrukture u godini koja prethodi planskom razdoblju i zabilježenog indeksa povećanja odnosno smanjenja troškova građenja;

- da troškovi građenja komunalne infrastrukture obuhvaćaju troškove:

1. zemljišta na kojem će se graditi komunalna infrastruktura

2. uklanjanja i izmještanja postojećih građevina i trajnih nasada

3. sanacije zemljišta (odvodnjavanje, izravnavanje, osiguravanje zemljišta i sl.), uključujući i zemljišta koja je jedinica lokalne samouprave stavila na raspolaganje

4. izrade projekata i druge dokumentacije

5. ishođenja akata potrebnih za izvlaštenje, građenje i uporabu građevina komunalne infrastrukture

6. građenja i provedbe stručnog nadzora građenja komunalne infrastrukture

7. evidentiranja u katastru i zemljišnim knjigama.

II TEMELJNA PITANJA KOJA TREBA UREDITI PROGRAMOM  GRAĐENJA -CILJEVI I RAZLOZI

Programom je potrebno urediti pitanja koja su u svezi godišnjeg programa građenja propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu, čime se izvršava zakonska obveza iz članka  67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Donošenjem Programa i njegovom provedbom osigurat će se kontinuitet u izgradnji i poboljšanju stanja postojeće komunalne infrastrukture. Izgradnja osnovne komunalne infrastrukture u  neuređenim je dijelovima građevinskog područja i preduvjet da bi uopće moglo doći do izdavanja građevinskih dozvola i izgradnje stambenih i drugih objekta,ovisno o namjeni građevinskih područja.

III OCJENA SADAŠNJEG STANJA

S obzirom da je u 2023. godini usvojen novi Prostorni plan Općine Marčana, realizacija prihoda s osnove komunalnog doprinosa u 2025. godini je u skladu sa planiranim. Stoga, očekujemo da će se tijekom 2026. godine nastaviti dinamika uplata s osnova komunalnog doprinosa u blago većem iznosu, radi čega je prihod iz prethodno navedenog izvora planiran u iznosu od 1.205.780,00 EUR, osobitu imajući u vidu gradnju trgovačkog centra u Marčani i posljedične obveze obračuna i plaćanja komunalnog doprinosa za zgradu istoga.

Od većih projekata iz komunalnog gospodarstva, u drugom kvartalu 2025. godine će započeti radovi na izvanrednom održavanju državne ceste D66 u dijelu koji prolazi kroz naselje Marčana, a završetak istih se očekuje do kraja 2026. godine. Predmetnim projektom je predviđena rekonstrukcija kolne površine, izgradnja oborinske odvodnje, izgradnja nogostupa, EKI i javne rasvjete. Nositelj projekta biti će Hrvatske ceste dok će Općina Marčana sufinancirati troškove izgradnje dijela investicije koji ulazi u djelokrug njezine nadležnosti.

IV OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Za ostvarenje cjelokupnog Programa  iz oblasti komunalnog gospodarstva je potrebno 3.139.90 EUR .

Potrebna sredstva planiraju se osigurati kroz komunalni doprinos u iznosu od 1.205.780,00 EUR, od prodaje zemljišta u iznosu od 692.870,00 EUR, iz naknade za dodjelu grobnih mjesta u iznosu od 115.000,00 EUR, kroz naknadu za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu od 60.000,00 EUR, vodni doprinos u iznosu od 5.000,00 EUR. Dio Programa u visini od 211.500,00 EUR planira se financirati iz prenesenog viška prihoda iz 2025. godine od čega se cjelokupni navedeni iznos odnosi na prenesena sredstva poreznih prihoda. Dio aktivnosti iz ovoga Programa u dijelu Točke 6. - Javne zelene površine, Općina je prijavila na javne pozive za financiranje iz sredstava EU fondova, kojima se predviđa sufiinanciranje u 85% iznosa projekta. Aktivnosti u Točki 6. nadodane su tijekom provedbe javnog savjetovanja, uslijed prijave na javne pozive i potrebe za predviđanjem sredwstav aza financiranje, ukoliko isti budu pozitivno ocjenjeni u natječajnim postupcima.

| IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU |  |
| --- | --- |
| Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: Nacrt prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu |  |
| Internetska stranica na kojoj je objavljeno savjetovanje: www.marcana.hr |  |
| Vrijeme trajanja savjetovanja: Savjetovanje je provedeno u trajanju od 30 dana, odnosno od dana 14. studenoga 2025. godine do dana 13. prosinca 2025. godine |  |
| Naziv tijela koje provodi savjetovanje: Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša, komunalno gospodarstvo i izgradnju |  |
| Cilj i glavne teme savjetovanja | Osnovni cilj savjetovanja bio je dobivanje povratnih informacija od zainteresirane javnosti u svezi rješenja predloženih u Nacrtu prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture za 20236. godinu |

| Redni broj | Naziv dionika (pojedinac, organizacija, institucija) | Članak na koji se odnosi primjedba/ prijedlog | Tekst primjedbe/prijedloga | Prihvaćanje/ neprihvaćanje primjedbe ili prijedloga |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / |
| Zaključne napomene: U vremenu trajanja savjetovanja nije pristigla niti jedna primjedba/prijedlog zainteresirane javnosti na Nacrt prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu |  |  |  |  |
| Troškovi savjetovanja: Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove |  |  |  |  |
| Datum Izvješća: 15.12.2025. |  |  |  |  |