  - SLUŽBENE NOVINE

  - OPĆINE MARČANA

    - BROJ  5/2026                                  ISSN 1845-948X

- GODINA XXVIII

DATUM UMNOŽAVANJA:                                      Petak, 20. ožujka 2026.

NAKLADA:                                                                 20 primjeraka

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 68/18., 118/18., 32/20. i 145/24.) i članka 36. točke 2.  Statuta Općine Marčana (“Službene novine Općine Marčana”, br. 7/09., 2/13., 4/13-pročišćeni tekst  3/21. i 14/22.), Općinsko vijeće Općine Marčana je na 5. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2026. godine, donijelo

# Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture  za 2025. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu, koje je utvrdio Načelnik Općine Marčana dana 10. ožujka 2026. godine.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Općine Marčana”.

KLASA: 350-04/24-01/01

URBROJ: 2163-26-2-26-10

Marčana, 19. ožujka 2026.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA

PREDSJEDNIK

Denis Diković,v.r.

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 68/18., 118/18., 32/20. i 145/24.) i članka 47. točke 43.   Statuta Općine Marčana (“Službene novine Općine Marčana”, br. 7/09., 2/13., 4/13-pročišćeni tekst, 3/21. i 14/22.),  Načelnik  Općine Marčana dana 10. ožujka 2026. godine, utvrđuje i podnosi

## I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa građenja  komunalne infrastrukture za 2025. godinu

# 1. UVOD

1.1.Pravna osnova za podnošenje izvješća

Prema odredbama članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu gradonačelnik odnosno općinski načelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu, i to  istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave.

1.2.Osnovni podaci o Programu građenja komunalne infrastrukture i izvršenju

Programom građenja komunalne infrastrukture za 2025. (“Službene novine Općine Marčana”, br. 23/24. i 17/25.) (u daljnjem testu: Program građenja) planirani su radovi na građenju komunalne infrastrukture u ukupnoj vrijednosti  od  1.434.870,00 EUR, i to za slijedeće komunalne djelatnosti:

| R.b. | Vrsta komunalne infrastrukture odnosno ostalih rashoda | Iznos EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nerazvrstane ceste ukupno: | 1.005.195,00 |
| 1.a | -u neuređenim dijelovima građevinskih područja | 236.770,00 |
| 1.b. | -u uređenim dijelovima građevinskih područja | 455.925,00 |
| 1.c. | -izvan građevinskih područja | 203.000,00 |
| 1.d | -rekonstrukcija | 109.500,00 |
| 2. | Javne površine bez prometa motornih vozila | 35.000,00 |
| 3. | Javna parkirališta | 14.500,00 |
| 4. | Javne zelene površine | 159.675,00 |
| 5. | Građevine i uređaji javne namjene | 18.000,00 |
| 6. | Javna rasvjeta ukupno: | 92.500,00 |
| 6.a | u uređenim dijelovima građevinskih područja | 81.500,00 |
| 6.b. | u neuređenim dijelovima građevinskih područja | 11.000,00 |
| 7. | Rekonstrukcije postojećih groblja | 110.000,00 |
|  | SVEUKUPNO: | 1.434.870,00 |

Sredstva za ostvarenje navedenog Programa građenja planirana su prema slijedećim izvorima:

| R.b. | Vrsta izvora financiranja | Iznos EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komunalni doprinos | 850.000,00 |
| 3. | Naknada za dodjelu grobnih mjesta | 10.000,00 |
| 4. | Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina | 56.500,00 |
| 5. | Vodni doprinos | 1.000,00 |
| 6. | Prihodi od prodaje nekretnina | 425.870,00 |
| 7. | Preneseni višak sredstava iz 2024. godine | 91.500,00 |
| 7.1. | Višak poreznih prihoda | 91.500,00 |
|  | SVEUKUPNO: | 1.434.870,00 |

# 2. IZVRŠENJE PROGRAMA

Program građenja je po komunalnim djelatnostima  tijekom 2025. godine ostvaren u slijedećem financijskom opsegu:

| R.b. | Vrsta komunalne infrastrukture odnosno ostalih rashoda | PLAN Iznos EUR s PDV-om | IZVRŠENJE Iznos EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nerazvrstane ceste ukupno: | 1.005.195,00 | 824.597,33 |
| 1.a | -u neuređenim dijelovima građevinskih područja | 236.770,00 | 146.283,38 |
| 1.b. | -u uređenim dijelovima građevinskih područja | 455.925,00 | 363.144,99 |
| 1.c. | -izvan građevinskih područja | 203.000,00 | 101.620,11 |
| 1.d | -rekonstrukcija | 109.500,00 | 161.775,89 |
| 2. | Javne površine bez prometa motornih vozila | 35.000,00 | 20.908,59 |
| 3. | Javna parkirališta | 14.500,00 | 3.937,50 |
| 4. | Javne zelene površine | 159.675,00 | 153.057,86 |
| 5. | Građevine i uređaji javne namjene | 18.000,00 | 12.721,25 |
| 6. | Javna rasvjeta ukupno: | 92.500,00 | 80.836,25 |
| 6.a | u uređenim dijelovima građevinskih područja | 81.500,00 | 80.836,25 |
| 6.b. | u neuređenim dijelovima građevinskih područja | 11.000,00 | 0 |
| 7. | Rekonstrukcije postojećih groblja | 110.000,00 | 93.510,00 |
|  | SVEUKUPNO: | 1.434.870,00 | 1.189.568,78 |

2.1. Nerazvrstane ceste

Programom je planirana izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u vrijednosti od 1.005.195,00 EUR, a vrijednost realiziranih izvršenih izdataka u svezi izgradnje ili rekonstrukcije pojedinih nerazvrstanih cesta  iznosi 824.597,33 EUR.

Na otkup zemljišta za nerazvrstane ceste odnosilo se 51.772,96 EUR, a na same radove i stručni nadzor, projektiranje i geodetske poslove vezane za nerazvrstane ceste odnosilo se ukupno 772.824,37 EUR,  i to:

| R.b. | Vrsta nerazvrstanih cesta i radova | Građenje, projektiranje i nadzor, te godetski poslovi EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- |
| 1.a | -u neuređenim dijelovima građevinskih područja | 146.283,38 |
| 1.b. | -u uređenim dijelovima građevinskih područja | 363.144,99 |
| 1.c. | -izvan građevinskih područja | 101.620,11 |
| 1.d | -rekonstrukcija | 161.775,89 |
|  | OTKUP ZEMLJIŠTA | 51.772,96 |
| 1. | UKUPNO EUR S PDV-OM | 824.597,33 |

Najznačajniji projekti vezani za nerazvrstane ceste koji su realizirani u 2025. godini su:

- Asfaltiranje ceste u Prodolu, površine 372,72 m2

- Asfaltiranje ceste u Krnici, površine 2037,27 m2

- Asfaltiranje ceste u Belavići, površine 512,01 m2

- Asfaltiranje ceste u Biletići, površine 186,17 m2

- Asfaltiranje ceste u Peruški, površine 186,17 m2

- rekonstrukcija ceste u Raklju u površini od 3287,83 m2

- rekonstrukcija ceste u Orbanići u površini od 127,74 m2

- rekonstrukcija ceste u Divšići u površini od 90,52 m2

- rekonstrukcija ceste u Cokuni u površini od 184,81 m2

- rekonstrukcija ceste u Peruški u površini od 202,99 m2

- izrada projektne dokumentacije za prometnice u Loborici i Marčani, geodetska snimanja i parcelacijski elaborati za rješavanje imovinsko pravnih odnosa nerazvrstanih cesta,

- otkup zemljišta radi proširenja nerazvrstane ceste u naselju Šegotići, proširenja prometnice u naselju Peruški, izgradnje pristupne nerazvrstane ceste u naselju Loborika, izgradnje nerazvrstane ceste u naselju Marčana

Osim prethodno navedenog, vršeni su i ostali zahvati saniranja dotrajalih kolnika na području Općine Marčana.

Program izgradnje nerazvrstanih cesta ostvaren je što se financijskog opsega tiče sa 90,99% od planiranog.

2.2. Javne površine bez prometa motornih vozila

Programom su planirani zahvati na javnim površinama u vrijednosti od 35.000,00 EUR, a izvršenje iznosi 20.908,59 EUR.

Troškovi se odnose na radove izgradnje betonskog nogostupa u Loborici, betoniranje pristupnih staza u Filipani kod crkve Sv. Vida, te izrada projektne dokumentacije za placu u Krnici.

| R.b. | Vrsta komunalne infrastrukture odnosno ostalih rashoda | PLAN Iznos EUR s PDV-om | IZVRŠENJE Iznos EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Javne površine bez prometa motornih vozila | 35.000,00 | 20.908,59 |

2.3. Javna parkirališta

Programom su 2025. godinu planirani manji zahvati na izgradnji javnih parkirališta u vrijednosti od 14.500,00 EUR, a realiziran je ukupan iznos od 3.937,50 EUR.

Planirani troškovi odnosili su se na izradu projektne dokumentacije (sa geodetskim uslugama) javnog parkirališta u Marčani na k.č.br. 138/zgr., k.č.br. 1024/5 , k.č.br. 1024/6 sve k. o. Marčana.

| R.b. | Vrsta komunalne infrastrukture odnosno ostalih rashoda | PLAN Iznos EUR s PDV-om | IZVRŠENJE Iznos EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Javna parkirališta | 14.500,00 | 3.937,50 |

2.4. Javne zelene površine

Programom su 2025. godinu planirana je izgradnja odnosno opremanje javnih zelenih površina u vrijednosti od 159.675,00 EUR, a realiziran je ukupan iznos od 153.057,86 EUR.

Troškovi se odnose na izgradnju dječjeg igrališta u Loborici i Kujići, postavljanje dječjih igrala na dječje igralište u Cetinići, Filipani, Prodolu, te izradu projektne dokumentacije za park u Marčani.

| R.b. | Vrsta komunalne infrastrukture odnosno ostalih rashoda | PLAN Iznos EUR s PDV-om | IZVRŠENJE Iznos EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Javne zelene površine | 159.675,00 | 153.057,86 |

2.5. Građevine i uređaji javne namjene

Programom je planirana izgradnja građevina i uređaja javne namjene u vrijednosti od 18.000,00 EUR, a realizirani izdaci iznose 12.721,25 EUR.

Trošak se odnosio na izgradnju vodospreme na k.č.br. 508/1 k.o. Marčana, nabave kolica za prijevoz vijenaca, te ugradnje informativne ploče u Krnici.

| R.b. | Vrsta komunalne infrastrukture odnosno ostalih rashoda | PLAN Iznos EUR s PDV-om | IZVRŠENJE Iznos EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Građevine i uređaji javne namjene | 18.000,00 | 12.721,25 |

2.6. Javna rasvjeta

Programom je planirana izgradnja javne rasvjete u stambenim naseljima u vrijednosti od 92.500 EUR, a realizirani izdaci iznose 80.836,25 EUR.

Trošak se odnosio na izvedbu novih rasvjetnih tijela s potrebnim stupovima i dr. materijalom i radovima, a što predstavlja nastavak radova koji je započet u 2024. godini.

| R.b. | Vrsta komunalne infrastrukture odnosno ostalih rashoda | PLAN Iznos EUR s PDV-om | IZVRŠENJE Iznos EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Javna rasvjeta | 92.500,00 | 80.836,25 |

2.6. Rekonstrukcije postojećih groblja

Programom gradnje su planirana su ulaganja na rekonstrukciji postojećih groblja u vrijednosti od  110.000,00 EUR.

Realizirani troškovi se odnose na otkup zemljišta i čišćenje k.č.br. 2856/8 k.o. Filipana, u okviru proširenja groblja u Filipani.

| R.b. | Vrsta komunalne infrastrukture odnosno ostalih rashoda | PLAN Iznos EUR s PDV-om | IZVRŠENJE Iznos EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Rekonstrukcije postojećih groblja | 110.000,00 | 93.510,00 |

3. OSTVARENJE I KORIŠTENJE PRIHODA ZA IZVRŠENJE PROGRAMA

Financijska sredstva za izgradnju komunalne  infrastrukture  planirala su se ostvariti u  i utrošiti ukupnoj visini od 1.434.870,00 EUR, a ostvarila su se u iznosu 1.189.568,78 EUR, od čega se na komunalni doprinos odnosi 850.000,00 EUR.

Prihodi za financiranje Programa građenja su u odnosu na planirano u 2025. godini ostvareni u slijedećoj vrijednosti:

| R.b. | Vrsta izvora financiranja | PLAN Iznos EUR s PDV-om | IZVRŠENJE Iznos EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komunalni doprinos | 850.000,00 | 892.583,16 |
| 3. | Naknada za dodjelu grobnih mjesta | 10.000,00 | 8.727,06 |
| 4. | Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina | 56.500,00 | 56.347,37 |
| 5. | Vodni doprinos | 1.000,00 | 377,27 |
| 6. | Prihodi od prodaje nekretnina | 425.870,00 | 150.697,67 |
| 7. | Preneseni višak sredstava iz 2024. godine | 91.500,00 | 80.836,25 |
| 7.1. | Višak komunalnog doprinosa | 91.500,00 | 80.836,25 |
|  | SVEUKUPNO: | 1.434.870,00 | 1.189.568,78 |

# IV. ZAKLJUČAK

Ukupna vrijednost  Programa građenja komunalne infrastrukture planirana je za 2025. godinu u iznosu od 1.434.870,00 EUR, a ostvarena je u vrijednosti od 1.189.568,78 EUR, dakle financijsko ostvarenje programa iznosi 82,90% u odnosu na planirane rashode.

Razlog smanjenog iznosa izvršenja Programa građenja je u nepovoljnim vremenskim i tehnološkim uvjetima prilikom gradnje cesta sukladno sklopljenom Okvirnom sporazumu sa trgovačkim društvom Ceste d.o.o. Pula.

KLASA:350-04/24-01/01

URBROJ:2163-26-2-26-7

Marčana, 10. ožujka 2026.

OPĆINSKI NAČELNIK

Predrag Pliško, v.r.

Na temelju članka 74. stavka 1.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 68/18., 118/18., 32/20. i 145/24.) i članka 36. točke 2.  Statuta Općine Marčana (“Službene novine Općine Marčana”, br. 7/09., 2/13.,  4/13- pročišćeni tekst, 3/21. i 14/22.), Općinsko vijeće Općine Marčana je na 5. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2026. godine, donijelo

# Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu, koje je utvrdio Načelnik Općine Marčana dana 10. ožujka 2026. godine.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Općine Marčana” .

KLASA: 363-09/24-01/06

URBROJ: 2163-26-2-26-9

Marčana, 19. ožujka 2026.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA

PREDSJEDNIK

Denis Diković, v.r.

Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 68/18., 110/18., 32/20. i 145/24.) i članka 47. točke 43. Statuta Općine Marčana (“Službene novine Općine Marčana”, br. 7/09., 2/13., 4/13-pročišćeni tekst, 3/21. i 14/22.), Načelnik Općine Marčana dana 10. ožujka 2026. godine, utvrđuje i podnosi

## I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

za 2025. godinu

# 1. UVOD

1.1.Pravna osnova za podnošenje izvješća

Prema odredbama članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu gradonačelnik odnosno općinski načelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu, i to istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave.

1.2.Osnovni podaci o Programu održavanja komunalne infrastrukture

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu  (“Službene novine Općine Marčana”, br. 23/24. i 17/25.) (u daljnjem testu: Program održavanja) planirani su radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u ukupnoj vrijednosti  od 485.435,00 EUR, i  to za slijedeće komunalne djelatnosti:

1. održavanje nerazvrstanih cesta,

2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,

4. održavanje javnih zelenih površina,

5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

6. održavanje groblja,

7. održavanje čistoće javnih površina,

8. održavanje javne rasvjete,

9. održavanje javnih parkirališta,

10. održavanje javnih nekomercijalnih plaža,

11. dekoracija i iluminacija.

Sredstva potrebna za ostvarenje ovog Programa u ukupnom iznosu od 485.435,00 EUR planirala su se ostvariti iz slijedećih izvora:

| - komunalna naknada | 210.000,00 |
| --- | --- |
| - boravišna pristojba | 36.300,00 |
| - koncesije i koncesijska odobrenja na pomorskom dobru | 28.000,00 |
| - prihodi od naplaćenih kazni | 1.230,00 |
| - opći prihodi i primici Proračuna Općine Marčana | 209.905,00 |

Planirano je da Program održavanja komunalne infrastrukture izvršava Mandalena d.o.o. u svemu osim u dijelu koji se odnosi na plaćanje utroška električne energije za javnu rasvjetu.

# 2. IZVRŠENJE PROGRAMA

2.1.Nerazvrstane ceste

Programom održavanja u 2025. godini obuhvaćeno je održavanje slijedećih nerazvrstanih cesta:

- nerazvrstane ceste koje povezuju građevinska podurčja ili javne ceste i građevinska područja odnosno rekreacijske zone, i to: D66 – Stancija Peličeti, D66-Stancija Žmak, D66- Stancija Kampi, Loborika – Galižana (dio u Općini Marčana), D66 – Busuja, D66- Tronovi dvori, D66- Belasovi dvori-Mitrovi dvori, D66 – Biletići,  Ž5101-Stancija Celija, Ž5101-Boduleri- L 50144, Ž-5101- Kužinići, Ž-5101- Cetinići,  Ž-5101- Balići, Ž-5101- Livovići, Ž-5101- L 50144, L 50165- Šarići, L 50164—Taškerovi dvori, Filipana – Taškerovi dvori, Hreljići – Biletići – Stancija Palijon, L 50157 – Belavići, Ž 5123- Krase-Belavići, Krase – Blaz, Rakalj – Prisedi, Rakalj – Kalavojna- Zaulića Hiže, Rakalj – Sv. Mikula, Ž 5119 – Stancija Škabići, Ž 5119- Stancija Vlašić – Stancija Buršić,   Ž 5119 – Cukoni, Ž 5119- Veliki Vareški, Ž 5119 – Budava, Peruški – Išići, Peruški – Marusi, Peruški – Duga uvala- Kaval, Šegotići – Mali Vareški, L 50174- Mali Vareški, Cukoni – Stancija Kumparička, Ž 5119 Pavičini – Ž 5119 Kavran, Kavran – Punta Sika – Školjić, Kavran – Valkavran.

- sve nerazvrstane ceste unutar građevinskih podurčja na području Općine Marčana koje vode do naseljenih stambenih i poslovnih građevina u građevinskim područjima  za koje postoji obveza plaćanja komunalne naknade, uključujući dijelova javnih cesta kojem se ne održavaju po programima održavanja tih javnih cesta.

Uz to, 	tim dijelom Programa održavanja u 2025. godini bilo je obuhvaćena i košnja trave i sječa stabala i raslinja uz dijelove državnih cesta, županijskih i lokalnih cesta (osim drvoreda) koje prolaze kroz građevinska područja naselja i naseljenih mjesta Loborika, Marčana, Prodol, Divšići, Orbanići, Kuftići, Matelići, Krvavići, Pinezići, Filipana, Kujići, Hreljići, Bratulići, Stara Stancija, Rakalj, Krnica, Peruški, Mali Vareški, Cveki, Cokuni, Mutvoran, Šegotići, Pavičini i Kavran.

Financijsko ostvarenje Programa održavanja u dijelu koji se odnosi na nerazvrstane ceste u 2025. godini bilo je slijedeće:

| R.b. | NAZIV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Opis poslova na održavanju komunalne infrastrukture | PLAN Iznos EUR s PDV-om | IZVRŠENJE Iznos EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | NERAZVRSTANE CESTE | 204.125,00 | 201.399,17 |
| 1. | Održavanje kolnika makadamskih cesta (dovoz kamenih agregata, razastiranje, planiranje, valjanje i dr.) | 70.000 | 69.339,01 |
| 2. | Održavanje kolnika asfaltiranih cesta (popravci udarnih rupa, te ručni i strojni popravci oštećenog asfaltnog zastora) | 1.000 | 0 |
| 3. | Održavanje bankina, bermi, usjeka, zasjeka i nasipa (otklanjanje nadvišenih bankina, dohrana bankina, održavanje ostalih elemenata ceste osim kolnika) | 5.000 | 3.800,00 |
| 4. | Održavanje objekata za odvodnju koji su sastavni dio ceste (čišćenje i uklanjanje nanosa u cestovnim jarcima, rigolima, slivnicima, revizionim oknikma, taložnicama i sl.) | 3.000 | 1.812,50 |
| 5. | Održavanje opreme ceste (održavanje ograda, katadiotera, prometnih znakova, prometnih ploča, prometnih ogledala I dr. te oznaka na kolniku, | 15.500 | 16.476,80 |
| 6. | Košnja trave i sječa stabala i raslinja uz cestu (ručna i strojna košnja trave, krčenje grmlja i šiblja, sječenje stabala i grana koje ulaze u profil ceste) | 109.125 | 109.720,86 |
| 7. | Pregledi cesta i otklanjanje posljedica izvanrednih događaja (ophodnja ceste u slučaju izvanrednih vremenskih uvjeta i otklanjanje posljedica izvanrednih događaja) | 500 | 250,00 |

Iz prezentiranih financijskih pokazatelja ostvarenja Programa održavanja u dijelu koji se odnosi na održavanje nerazvrstanih cesta vidljivo je da se najveći dio troška, kao što je to i planirano odnosi na održavanje kolnika makadamskih nerazvrstanih cesta, te košnju trave i sječa stabala i raslinja uz cestu. Troškovi su bili u okviru, odnosno neznatno viši od planiranog.

Manji utrošak od planiranog iskazan je u svezi Održavanja objekata za odvodnju, te pod Održavanje bankina, bermi, usjeka, zasjeka i nasipa.

Viši troškovi realizirani su u stavci Održavanje opreme ceste.

2.2. Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

Programom održavanja u 2025. godini obuhvaćeno je:

- održavanje svih javnih površina koje služe za pristup do naseljenih stambenih i poslovnih građevina u građevinskim područjima naselja,

- održavanje svih javnih površina unutar građevinskih područja u Dugoj uvali, uključujući i šetnicu,

- održavanje biciklističkih staza Flanatika, Proština i Divšići (nazivi kod Istria bike) u njihovu dijelu koji se ne odnose na javne ceste i nerazvrstane ceste obuhvaćene ovim Programom.

Financijsko ostvarenje Programa održavanja u dijelu koji se odnosi na održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima  u 2025. godini bilo je slijedeće:

| R.b. | NAZIV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Opis poslova na održavanju komunalne infrastrukture | PLAN Iznos EUR s PDV-om | IZVRŠENJE Iznos EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 6.500 | 6.992,63 |
| 1. | Održavanje i popravci dijela trgova koji se ne koriste za promet motornih vozila, pločnika, javnih prolaza, javnih stuba i šetališta | 2.500 | 3.840,13 |
| 2. | Održavanje dijela biciklističkih staza Flanatika, Proština i Divšići | 4.000 | 3.152,50 |

Iako su rashodi realizirani u nešto većem iznosu od proračunske stavke vidljivo je da je u odnosu na plan više utrošeno za održavanje i popravke dijela trgova koji se ne koriste za promet motornih vozila, pločnika, javnih prolaza, javnih stuba i šetališta, a manje od plana za održavanje dijela biciklističkih staza Flanatika, Proština i Divšići.

2.3. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Programom održavanja obuhvaćeno je održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda:

- unutar građevinskih područja u Dugoj uvali,

- unutar naselja Marčana,

- unutar građevinskih područja naselja.

Financijsko ostvarenje Programa održavanja u dijelu koji se odnosi na održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda u 2025. godini bilo je slijedeće:

| R.b. | NAZIV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Opis poslova na održavanju komunalne infrastrukture | PLAN Iznos EUR s PDV-om | IZVRŠENJE Iznos EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORNISKIH VODA | 4.200 | 2.265,63 |
| 1. | Održavanje sustava javne odvodnje oborinskih voda u Dugoj uvali | 1.500 | 1.421,87 |
| 2. | Održavanje sustava javne odvodnje oborinskih voda u naselju Marčana | 1.200 | 609,39 |
| 3. | Održavanje građevina javne odvodnje u drugim naseljima | 1.500 | 234,37 |

Program održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda ostvaren je u manjem opsegu od planiranog s time da je podstavka Održavanje sustava javne odvodnje oborinskih voda u Dugoj uvali realizirana u okviru planiranog, dok su druge podstavke realizirane u manjem iznosu od planiranog.

2.4. Održavanje javnih zelenih površina

Programom održavanja za 2025. godinu bilo je obuhvaćeno održavanje svih postojećih javnih zelenih površina: parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice.

Financijsko ostvarenje Programa održavanja u dijelu koji se odnosi na održavanje javnih zelenih površina u 2025. godini bilo je slijedeće:

| R.b. | NAZIV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Opis poslova na održavanju komunalne infrastrukture | PLAN Iznos EUR s PDV-om | IZVRŠENJE Iznos EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA | 73.310 | 64.490,57 |
| 1. | Održavanje parkovnih površina u građevinskim područjima naselja (Loborika, Marčana, Orbanići, Prodol, Krnica, Rakalj, Duga uvala) | 7.000 | 3.436,50 |
| 2. | Održavanje travnjaka u Marčani ( Rupa, Kalić, škola Marčana, Karbunera, Šantini dvori), Pinezići (uz Ž 5118), Krvavići (Prisadi i Pecina), Divšići (Rampička i kod peze) Sv. Vid (preko puta crkve), Orbanići ( uz društveni dom), Filipana ( uz društveni dom, Brdalokva), Kujići (južno od bivše škole, zapadni dio naselja),Biletići (uz trafostanicu), Rakalj (uz društveni dom, uz cestu za Sv. Mikulu),Krnica (Suhača), Peruški (kod društvenog doma) Pavičini (uz lokvu), uz lokvu Mandalena | 40.810 | 39.329,57 |
| 3. | Održavanje drvoreda (uz D 66 u naselju Marčana, uz cestu za Sv. Mikulu u Raklju) | 1.000 | 725,65 |
| 4. | Održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja u građevinskim područjima naselja | 7.500 | 6.296,35 |
| 5. | Održavanje dječjih igrališta u Loborici, Radeki polju, Marčani, Šarići, Krvavići, Divšići, Orbanići, Filipani, Prodolu, Hreljići, Krnici, Raklju, Peruški, | 8.500 | 9.294,99 |
| 6. | Održavanje javnih športskih rekreacijskih prostora u Loborici, Marčani, Filipani, Raklju, Peruški i Dugoj uvali | 8.500 | 5.407,51 |

Realizacija programa održavanja javnih zelenih površina je u okviru planiranih iznosa s time da je podstavka Održavanje dječjih igrališta ostvarena u nešto većem iznosu.

2.5. Održavanje  građevina, uređaja i predmeta javne namjene

Programom održavanja građevina i uređaja javne namjene u 2025. godini bile su obuhvaćene nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javne cisterne, javni sat u Marčani 158, spomenici i skulpture te odmorišta i klupe uz staze na šetalištima i rekreacijskim zonama.

Financijsko ostvarenje Programa održavanja u dijelu koji se odnosi na održavanje građevina i uređaja javne namjene u 2025. godini bilo je slijedeće:

| R.b. | NAZIV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Opis poslova na održavanju komunalne infrastrukture | PLAN Iznos EUR s PDV-om | IZVRŠENJE Iznos EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5. | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE | 15.000 | 11.719,40 |
| 1. | Održavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prometa u Loborici (2), Radeki Glavica (2), Radeki polje, Šantini (2), Marčana (2), Pinezići, Krvavići, Šarići, Divšići, Kužinići, Negričani, Matelići, Cetinići, Orbanići, Kuftići, Filipana, Kujići, Hreljići, Belavići, Rakalj (2),Krnica, Peruški, Križ, Cukoni na Ž 5118, Šegotići I Kavran | 6.200 | 5.556,89 |
| 2. | Održavanje javnih cisterni u Loborici, Marčani, Orbanići, Raklju (2) | 2.500 | 1.670,00 |
| 3. | Održavanje javnog sata u Marčani 158 | 100 | 0 |
| 4. | Održavanje spomenika i skulptura posvećenih značajnim povijesnim ličnostima i događajima na javnim i drugim površinama, te njihova okoliša | 4.700 | 3.281,26 |
| 5. | Održavanje odmorišta i pojedinačnih klupa uz staze, šetališta te u rekreacijskim zonama | 1.500 | 1.211,25 |

Izvršenje programa održavanja građevina i uređaja javne namjene ostvareno je u okviru planiranog bez značajnih odstupanja.

2.6. Održavanje  groblja

Održavanje groblja u smislu Programa održavanja podrazumijevalo je  održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika, kao i održavanje parkirališnih površina i okoliša groblja.

Financijsko ostvarenje Programa održavanja u dijelu koji se odnosi na održavanje groblja u 2025. godini bilo je slijedeće:

| R.b. | NAZIV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Opis poslova na održavanju komunalne infrastrukture | PLAN Iznos EUR s PDV-om | IZVRŠENJE Iznos EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.6. | ODRŽAVANJE GROBLJA | 8.000 | 8.461,69 |
| 1. | Održavanje mrtvačnica i drugih zgrada (spremišta, sanitarnih čvorova) u funkciji, te prostora okupljanja kod ispraćaja umrlih uz groblja Loborika, Marčana, Filipana, Hreljići, Rakalj, Krnica, Mutvoran i Kavran | 2.500 | 2.334,82 |
| 2. | Održavanje parkirališnih površina groblja i okoliša groblja Loborika, Marčana, Filipana, Hreljići, Rakalj (2), Krnica, Mutvoran i Kavran | 5.500 | 6.126,87 |

Izdaci za održavanje groblja bili su neznatno viši od planiranog.

2.7. Održavanje  čistoće javnih površina

Pod održavanjem čistoće javnih površina u smislu Programa održavanja  podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Financijsko ostvarenje Programa održavanja u dijelu koji se odnosi na održavanje čistoće javnih površina  u 2025. godini bilo je slijedeće:

| R.b. | NAZIV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Opis poslova na održavanju komunalne infrastrukture | PLAN Iznos EUR s PDV-om | IZVRŠENJE Iznos EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.7. | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA | 65.100 | 51.975,74 |
| 1. | Povremeno ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada u naseljima Loborika, Marčana, Krnica i Rakalj, te Dugoj uvali i Krničkom portu | 11.000 | 9.081,11 |
| 2. | Pripravnost za zimske uvjete te čišćenje nerazvrstanih pristupnih cesta do naselja te sabirnih ulica u naseljima (osim javnih cesta) i trgova od snijega i leda | 6.000 | 62,50 |
| 3. | Postavljanje i čišćenje košarica za otpatke u centralnim dijelovima naselja Loborika, Marčana, Krnica i Rakalj, te u Dugoj uvali i Krničkom portu | 10.000 | 8.829,41 |
| 4. | Uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave | 38.100 | 34.002,72 |

Realizacija navedenog programa je manja u odnosu na planirana sredstva. Najveće odstupanje odnosi se na podstavku Pripravnost za zimske uvjete te čišćenje nerazvrstanih pristupnih cesta do naselja, te sabirnih ulica u naseljima (osim javnih cesta) i trgova od snijega i leda.

2.8. Održavanje  javne rasvjete

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije te za rasvjetljavanje površina javne namjene.

Financijsko ostvarenje Programa održavanja u dijelu koji se odnosi na održavanje javne rasvjete  u 2025. godini bilo je slijedeće:

| R.b. | NAZIV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Opis poslova na održavanju komunalne infrastrukture | PLAN Iznos EUR s PDV-om | IZVRŠENJE Iznos EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.8. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 63.000 | 65.491,14 |
| 1. | Plaćanje tekućeg utroška električne energije za javnu rasvjetu | 43.000 | 42.083,56 |
| 2. | Održavanje javne rasvjete (zamjena stupova ili konzola, svjetlećih tijela, osigurača i dr.) | 20.000 | 23.407,58 |

Ostvarenje izdataka za održavanje javne rasvjete ne odstupa bitnije od plana. Zamijećeno je smanjenje plaćanja tekućeg utroška električne energije za javnu rasvjetu, dok je za održavanje postojeće javne rasvjete utrošeno je više sredstava od planiranih.

2.9. Održavanje  javnih parkirališta

Programom održavanja bilo je obuhvaćeno održavanje svih postojećih javnih parkirališta na području Općine Marčana (Loborika (5), Marčana (4), Krnica, Rakalj (2), Krnički porat, Peruški i Duga uvala.

Financijsko ostvarenje Programa održavanja u dijelu koji se odnosi na održavanje javnih parkirališta u 2025. godini bilo je slijedeće:

| R.b. | NAZIV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Opis poslova na održavanju komunalne infrastrukture | PLAN Iznos EUR s PDV-om | IZVRŠENJE Iznos EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.9. | ODRŽAVANJE JAVNIH PARKIRALIŠTA | 2.700 | 2.566,26 |
| 1. | Održavanje kolnika makadamskih i asfaltiranih javnih pakirališta | 1.200 | 838,13 |
| 2. | Održavanje horizontalne prometne signalizacije javnih parkiralištra | 700 | 62,50 |
| 3. | Održavanje vertikalne prometne signalizacije javnih parkiralištra | 300 | 806,25 |
| 4. | Održavanje objekata za odvodnju javnih parkirališta | 300 | 484,38 |
| 5. | Održavanje čistoće javnih parkirališta | 200 | 375,00 |

Izvršenje programa je u okviru planiranog s time da je za neke podstavke utrošeno više sredstava, a za neke manje sredstava.

2.10. Održavanje  javnih nekomercijalnih plaža

Intenzivnim održavanjem javnih nekomercijalnih plaža bile su obuhvaćene plaže u Dugoj uvali i Krničkom portu (dnevno održavanje tijekom turističke sezone), a manje intenzivnim održavanjem obuhvaćene su plaže na područjima Sveti Mikula, Uvala Luka, Zaulića Hiže, Kalavojna, Krnički porat, Jarovica, Sočaj, Kaval, Santameža, Mala Vinjola, Velika Vinjola, Školjić, Punta Sika i Valkavran (povremeno održavanje tijekom turističke sezone).

Financijsko ostvarenje Programa održavanja u dijelu koji se odnosi na održavanje javnih nekomercijalnih plaža u 2025. godini bilo je slijedeće:

| R.b. | NAZIV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Opis poslova na održavanju komunalne infrastrukture |  | PLAN Iznos EUR s PDV-om | IZVRŠENJE Iznos EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10. |  | ODRŽAVANJE JAVNIH NEKOMERCIJALNIH PLAŽA | 39.500 | 38.319,38 |
| 1. |  | Čišćenje i uređenje plaža pred turističku sezonu i čišćenje i odvoz otpada tijekom turističke sezone na plažama obuhvaćenim manje intezivnim održavanjem | 13.500 | 1.437,50 |
| 2. |  | Čišćenje i uređenje plaža pred turističku sezonu i tekuće čišćenje i odvoz otpada tijekom turističke sezone na plažama obuhvaćenim intenzivnim održavanjem | 12.500 | 7.800,00 |
| 3. |  | Održavanje pristupnih putova i staza do javnih nekomercijalnih plaža koje se ne održavaju kao nerazvrstane ceste (Uvala Luka, Jarovica, Sočaj, Kaval, Santameža, Mala Vinjola, Velika Vinjola) | 13.500 | 29.081,88 |

Iz datog programa vidljivo je da je više sredstava od planiranih utrošeno na održavanje pristupnih putova i staza do javnih nekomercijalnih plaža koje se ne održavaju kao nerazvrstane ceste, dok je za ostale podstavke potrošeno manje sredstava od planiranog.

2.11. Dekoracija i iluminacija

Programom održavanja bilo je obuhvaćena božična-novogodišnja dekoracija ukrasnom javnom rasvjetom površina i/ili zgrada javne namjene u naseljima Loborika, Marčana, Krnica, Rakalj i Divšići,  te vanjsko osvjetljavanje  pojedinih sakralnih građevina.

Financijsko ostvarenje Programa održavanja u dijelu koji se odnosi na dekoraciju i iluminaciju 2025. godini bilo je slijedeće:

| R.b. | NAZIV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Opis poslova na održavanju komunalne infrastrukture |  | PLAN Iznos EUR s PDV-om | IZVRŠENJE Iznos EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.11. |  | DEKORACIJA I ILUMINACIJA NA JAVNIM POVRŠINAMA | 4.000 | 5.324,06 |
| 1. |  | Postavljanje i skidanje ukrasne javne rasvjete povodom božično-novogodišnjih blagdana | 3.300 | 2.949,06 |
| 2. |  | Održavanje rasvjete za osvjetljavanje dijelova crkvi u Lobrici, Marčani, Mutvoranu, Krnici i Raklju. | 700 | 2.375,00 |

Do povećanja troškova došlo je vezano uz održavanje rasvjete, dok je realizacija podstavke postavljanje i skidanje javne rasvjete povodom božično – novogodišnjih blagdana u okviru planiranog.

# III. ZAKLJUČAK

U 2025. godini sa realizacijom od 459.005,67 EUR-a predstavlja vidljivo povećanje troškova održavanja komunalne infrastrukture u odnosu na 2024. godinu u kojoj su izdaci iznosili 366.381,07 EUR-a. Navedeno povećanje iznosi 20,18%.

Struktura rashoda Programa održavanja po pojedinim komunalnim djelatnostima u 2025. godini bila je slijedeća:

| R.b. | NAZIV KOMUNALNE DJELATNOSTI | PLAN Iznos EUR s PDV-om | IZVRŠENJE Iznos EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 204.125 | 201.399,17 |
| 2. | Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 6.500 | 6.992,63 |
| 3. | Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 4.200 | 2.265,63 |
| 4. | Održavanje javnih zelenih površina | 73.310 | 64.490,57 |
| 5. | Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 15.000 | 11.719,40 |
| 6. | Održavanje groblja | 8.000 | 8.461,69 |
| 7. | Održavanje čistoće javnih površina | 65.100 | 51.975,74 |
| 8. | Održavanje javne rasvjete | 63.000 | 65.491,14 |
| 9. | Održavanje javnih parkirališta | 2.700 | 2.566,26 |
| 10. | Održavanje javnih nekomercijalnih plaža | 39.500 | 38.319,38 |
| 11. | Dekoracija i iluminacija | 4.000 | 5.324,06 |
| SVEUKUPNO 1-11: |  | 485.435,00 | 459.005,67 |

Iz iznijetih podataka vidljivo je da su izdaci za većinu komunalnih djelatnosti u okviru planiranog ili da minimalno odstupaju.

Održavanje komunalne infrastrukture tijekom 2025. godine kao i ranijih godina provodilo se prema prioritetima i u granicama raspoloživih sredstava i raspoloživih resursa komunalnog društva Mandalena d.o.o. s naglaskom na glavne prometne pravce i omogućavanja funkcija stanovanja, te pojačanog održavanja tijekom turističke sezone.

Obzirom na ostvarenje pojedinih namjenskih i drugih prihoda iz kojih se planirao financirati Program održavanja, te potrebnu ukupnu visinu sredstava za financiranje realizacije Programa održavanja za 2025. godinu, on je financiran  iz slijedećih prihoda:

| R.b. | NAZIV PRORAČUNSKOG PRIHODA | PLAN Iznos EUR s PDV-om | IZVRŠENJE Iznos EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komunalna naknada | 210.000,00 | 195.690,03 |
| 2. | Turistička pristojba | 36.300,00 | 22.319,02 |
| 3. | Koncesije i koncesijska odobrenja na pomorskom dobru | 28.000,00 | 27.529,49 |
| 4. | Prihodi od naplaćenih kazni | 1.230,00 | 1.260,00 |
| 5. | Opći prihodi i primici Proračuna Općine Marčana | 209.905,00 | 212.207,13 |
| SVEUKUPNO 1-4: |  | 485.435,00 | 459.005,67 |

Vidljivo je da su prihodi od komunalne naknade, boravišne pristojbe, te naknada za koncesije na pomorskom dobru namjenski utrošeni. Po prvi puta ostvaren je i prihod od naplaćenih kazni, dok su opći prihodi i primici Proračuna Općine Marčana korišteni za pokriće ostalih troškova i izdataka Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu.

Iz svega iznijetog može se zaključiti da je Program održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu uspješno ostvaren, iako je zabilježeno smanjenje utrošenih sredstava od planiranih Programom, tako da realizacija Programa iznosi 94,56%.

KLASA: 363-09/24-01/06

URBROJ: 2163-26-2-26-6

Marčana, 10. ožujka 2026.

OPĆINSKI NAČELNIK

Predrag Pliško, v.r.

_____________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama  („Narodne novine“, br. 86/12., 143/13., 65/17. i 14/19.) i članka 36. točke 2.   Statuta Općine Marčana (“Službene novine Općine Marčana”, br. 7/09., 2/13., 4/13-pročišćeni tekst, 3/21. i 14/22.), Općinsko vijeće Općine Marčana je na 5. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2026. godine, donijelo

# Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju  Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Marčana za 2025. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju  Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Marčana za 2025. godinu, koje je utvrdio Načelnik Općine Marčana dana 10. ožujka 2026. godine.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Općine Marčana”.

KLASA: 350-04/24-01/02

URBROJ: 2163-26-1-26-10

Marčana, 19. ožujka 2026.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA

PREDSJEDNIK

Denis Diković

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama  („Narodne novine“, br. 86/12., 143/13., 65/17. i 14/19.) i članka 47. točke 43.   Statuta Općine Marčana (“Službene novine Općine Marčana”, br. 7/09., 2/13., 4/13-pročišćeni tekst, 3/21. i 14/22.),  Načelnik  Općine Marčana dana 10. ožujka 2026. godine, utvrđuje i podnosi

## I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Marčana za 2025. godinu

1. UVOD

Prema odredbama članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, 30% sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada prihod su proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se području nezakonito izgrađena zgrada nalazi, a koriste se namjenski za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja prema programu koji donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Slijedom donesenog programa proizlazi i obveza podnošenja izvješća o njegovu izvršenju.

Programom korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Marčana za 2025. godinu (“Službene novine Općine Marčana”, br. 23/24. i 17/25.) (u daljnjem testu: Program) planirano je uređenje parkirališta na k.č.br. 458/25 k.o. Loborika na području Radeki polje – Busuja uz nerazvrstanu cestu D 66 - Radeki polje površine oko 450 m2, te sanacija i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u Krnici, dio k.č.br. 2742/2, k.č.br. 1220/9 obje k.o. Krnica – dužine 87 m, ukupne vrijednosti od 7.500,00 EUR, koliko se i planiralo ostvariti od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.

# 2. IZVRŠENJE PROGRAMA

U 2025. godini ostvareni su prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od 5.696,66 EUR.

U 2025. godini realizirano je uređenje parkirališta na k.č.br. 458/25 k.o. Loborika na području Radeki polje – Busuja uz nerazvrstanu cestu D 66 - Radeki polje površine oko 450 m2, za što su izdaci bili 4.312,50 EUR, dok sanacija i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u Krnici, dio k.č.br. 2742/2, k.č.br. 1220/9 obje k.o. Krnica – dužine 87 m nije realizirana.

# III. ZAKLJUČAK

Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada ostvareni su u 2025. godini sa 75,96 % planiranih prihoda.

Planirano uređenje parkirališta na k.č.br. 458/25 k.o. Loborika na području Radeki polje – Busuja uz nerazvrstanu cestu D 66 - Radeki polje površine oko 450 m2, realizirano je u cijelosti, a višak ostvarenih prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od 1.384,16 EUR, planira se utrošiti u 2026. godini.

KLASA:350-04/24-01/02

URBROJ: 2163-26-2-26-7

Marčana, 10. ožujka 2026.

OPĆINSKI NAČELNIK

Predrag Pliško, v.r.

_____________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 173. stavka 3. Zakona o gospodarenju otpadom ( „Narodne novine“, br. 84/21. i 142/23.) i članka 36. točke 24. Statuta Općine Marčana (“Službene novine Općine Marčana”, br. 7/09., 2/13. ,4/13-pročišćeni tekst, 3/21. i 14/22.), Općinsko vijeće Općine Marčana je na svojoj 5. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2026. godine, donijelo

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom

Općine Marčana za 2025. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Marčana  za 2025. godinu, koje je utvrdio Načelnik Općine Marčana dana 11.ožujka 2026. godine.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Općine Marčana”.

Izvješće iz točke I. ovoga Zaključka  objaviti će se u „Službenim novinama Općine Marčana“.

KLASA: 351-03/26-01/02

URBROJ: 2163-26-1-26-4

Marčana, 19. ožujka 2026.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA

PREDSJEDNIK

Denis Diković, v.r.

Na temelju članka 173. stavka 3. Zakona o gospodarenju otpadom ( „Narodne novine“, br.84/21 i 142/23.), Općinski načelnik Općine Marčana dana 11.ožujka 2026. godine utvrđuje

IZVJEŠĆE

o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Marčana

za 2025. godinu

1.UVOD

Prema odredbama članka 173. stavka 3. Zakona o gospodarenju otpadom Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je dostaviti godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za prethodnu kalendarsku godinu jedinici područne (regionalne) samouprave i objaviti ga u svom službenom glasilu do 31. ožujka tekuće godine.

Plan gospodarenja otpadom za područje Općine Marčana za razdoblje od 2017. do 2022. godine donesen je 12. travnja 2017. godine, te se ovo Izvješće odnosi na njegovu provedbu.

Do donošenja novog Plana gospodarenja otpadom za područje Općine Marčana ostaje na snazi postojeći Plan sukladno odredbama članka 173. stavak 2. Zakona o gospodarenju otpadom.

Općinsko vijeće je 28. veljače 2018. godine donijelo Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog  i biorazgradivog komunalnog otpada, te usluga povezanih s tom  javnom uslugom  (“Službene novine Općine  Marčana”, br. 3/18.) kojom je također određeno obvezno skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području cijele Općine Marčana, te je navedena Odluka bila na snazi do 05. veljače 2022. godine kada je stupila na snagu nova Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Marčana usklađena sa Zakonom o gospodarenju otpadom koji je donesen 2021. godine.

Dana 11.srpnja 2023.godine Općinsko vijeće usvojilo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Marčana koja je objavljena u Službenim novinama Općine Marčana dana 12.srpnja 2023.godine („Službene novine Općine Marčana“, broj 13/23.)

Odluka o načinu provedbe mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja 
otpada i mjera za uklanjanje odbačenog otpada donesena je 28. veljače 2018. godine, te je još uvijek na snazi.

2. OSNOVNI PODACI O OPĆINI MARČANA

Općina Marčana ima površinu od 131 km2. Prema podacima popisa stanovništva iz 2011. godine Općina Marčana je imala 4.206 stanovnika u 1702 domaćinstva, te ukupno 3.757 stambenih jedinica od čega 2433 stana za stalno stanovanje, dok je prema podacima popisa iz 2022. godine imala 4.225 stanovnika u 1529 domaćinstva, te ukupno 4912 stambenih jedinica od čega 2337 stanova za stalno stanovanje.

Prema podacima Republike Hrvatske, Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Istarske, Sektora za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove, Službe za upravne poslove od dana 09.veljače 2026.godine, na području Općine Marčana je na dan 31. prosinca 2025. godine prebivalište imalo 4.716 građana, i to u slijedećim naseljima: Marčana (1.157 stanovnika), Belavići (31 stanovnika), Bratulići (40 stanovnika), Cokuni (73 stanovnika), Divšići (190 stanovnika), Filipana (100 stanovnika), Hreljići (83 stanovnika), Kavran (179 stanovnika), Krnica (287 stanovnika), Kujići (63 stanovnika), Loborika (1.139 stanovnika), Mali Vareški (64 stanovnika), Mutvoran (29 stanovnika), Orbanići (136 stanovnika), Pavičini (124 stanovnika), Peruški (222 stanovnika), Pinezići (50 stanovnika), Prodol (93 stanovnika), Rakalj (458 stanovnika), Šarići (74 stanovnika), Šegotići (97 stanovnika) i Veliki Vareški (21 stanovnika).

U sklopu teritorija navedenih naselja nalazi se veći broj naseljenih mjesta, i to: Balići, Biletići, Boduleri, Cetinići, Cveki, Dvori, Krnički porat, Krvavići, Kuftići, Kužinići, Livovići, Išići, Jovići, Jukići, Marusi, Matelići, Negričani, Radeki-Glavica, Radeki-Polje, Stancija Buršići, Stancija Celija, Stancija Elija, Stancija Peličeti, Stancija Stara, Škabići i Valtursko polje.

U tijeku 2025. godine na području Općine Marčana ostvareno je 41.225 turističkih dolazaka te 333.777 turističkih noćenja dok je u 2024. godini ostvareno 42.087 dolazaka i 342.206 turističkih noćenja što je manje nego 2023. godine kad je na području Općine Marčana ostvareno 42.818 dolazaka i 354.070 turističkih noćenja što je više od 2022. godine kada je ostvareno je 40.713 turističkih dolazaka, te 348.096 turističkih noćenja, odnosno 2021. godine kada je ostvareno 36.589 turističkih dolazaka, te 310.326 turističkih noćenja, odnosno 2020. godine kada je ostvareno 27.186 turističkih dolazaka, te 243.819  turističkih noćenja, ali još uvijek manje od brojki prije korona krize iz 2019. godine kada je ostvareno 47.914 turističkih dolazaka i 382.632 turistička noćenja.

Broj kreveta u privatnom smještaju povećavao se godinama, tako da se sa 1001 kreveta u 2011. godini, 1213 kreveta u 2012. godini, 1548 u 2013. godini, 2035 kreveta u 2014. godine, 2407 u  2015. godine, 2.485 u 2016. godini,  2740 u 2017. godini, do kraja  2018.godine povećao na 3130 kreveta (602 iznajmljivača), a u sezoni 2019. godine dosegao  4.287 turističkih kreveta (625 iznajmljivača). U 2020. godini broj kreveta u privatnom smještaju iznosio je  4.259 (3579 glavnih i 680 pomoćnih)  u 634 objekta u vlasništvu 610 iznajmljivača, da bi na kraju 2021. godine broj kreveta u privatnom smještaju iznosio je  4336 (3483 glavnih i 853 pomoćnih) u 815 objekata u vlasništvu 660 iznajmljivača. Krajem 2022. godine u Općini Marčana bilo je  u privatnom smještaju 4.367 kreveta (3.639 glavnih i 728 pomoćnih)  u 681 objektu 840 smještajnih jedinica) u vlasništvu 650 iznajmljivača, krajem 2023. godine u privatnom smještaju bilo je ukupno 4.633 kreveta (3.892 glavna i 738 pomoćnih) u 728 objekata (882 smještajne jedinice) u vlasništvu 667 iznajmljivača dok je 2024. godine u privatnom smještaju bilo ukupno 4.676 kreveta (3.959 glavnih i 717 pomoćnih) u 758 objekata, a u 2025. godini u privatnom smještaju bilo je ukupno 4.670 kreveta (3920 glavnih i 750 pomoćnih) u 762 objekta.

Broj kreveta u privatnom smještaju  (bez pomoćnih) po naseljima na području Općine sa stanjem u prosincu 2025. godine iznosi:

| Naziv naselja | Broj kreveta (bez pomoćnih) u privatnom smještaju | Broj smještajnih objekata u privatnom smještaju |
| --- | --- | --- |
| Belavići | 51 | 9 |
| Bratulići | 56 | 11 |
| Cokuni | 53 | 9 |
| Filipana | 107 | 21 |
| Hreljići | 94 | 20 |
| Kujići | 18 | 3 |
| Mali Vareški | 68 | 16 |
| Mutvoran | 10 | 2 |
| Prodol | 101 | 18 |
| Šarići | 49 | 9 |
| Veliki Vareški | 34 | 6 |
| Orbanići | 112 | 20 |
| Divšići | 236 | 43 |
| Kavran | 237 | 47 |
| Krnica | 453 | 98 |
| Loborika | 504 | 102 |
| Marčana + (Pinezići) | 429 | 91 |
| Pavićini | 420 | 84 |
| Peruški | 288 | 55 |
| Rakalj | 496 | 92 |
| Šegotići | 94 | 22 |
| Ukupno Općina Marčana | 3.959 | 762 |

Struktura turističkih dolazaka i noćenja prema vrsti smještajnih objekata bila je u 2025. godini sljedeća:

Struktura turističkih dolazaka i noćenja prema vrsti smještajnih objekata u 2025. godini

| Vrsta smještajnog objekta | Turistička noćenja 2024 | Turistička noćenja 2025 | Turistički dolasci 2024. | Turistički dolasci 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hoteli | 6.726 | 7.932 | 1.690 | 1.382 |
| Kampovi | 1.584 | 1.475 | 190 | 183 |
| Nekomercijalni smještaj | 25.936 | 24.058 | 1.751 | 1.583 |
| Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) | 5.313 | 3.666 | 720 | 519 |
| Objekti u domaćinstvu | 265.583 | 265.671 | 32.171 | 32.924 |
| Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi) | 37.014 | 30.975 | 5.755 | 4.634 |
| Ukupno | 342.206 | 333.777 | 42.087 | 41.225 |

Na području Općine Marčana u bespravno izgrađenim zgradama i manjim dijelom na divljem kampiranju boravilo je neevidentirano najmanje par tisuća osoba dnevno, s time da je konstantno vidljiv porast broja evidentiranog nekomercijalnog smještaja. Zaključak je da brojke iz sustava eVisitor nisu realne jer se velik broj ljudi / turista iz nekomercijalnog i neprijavljenog smještaja ne prijavljuju u sustav.

3. MJERE ZA UKLJUČIVANJE SVIH DOMAĆINSTAVA U SUSTAV ORGANIZIRANOG ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

U građevinskim područjima naselja postoji organiziran odvoz miješanog komunalnog otpada preko 20 godina, a navedenu djelatnost obavlja Pula – Herculanea d.o.o. Pula.

Miješani komunalni otpad prikupljao se je u naseljima plastičnim ili metalnim kontejnerima obujma 1100 litara ili manjima od 770 litara do sredine svibnja 2018. godine, da bi se nakon toga prešlo na prikupljanje miješanog komunalnog otpada putem spremnika kojima su pojedinačno zadužena sva domaćinstva i drugi korisnici te javne usluge.

Papir, karton, plastika i staklo od istog su se roka prikupljali do kraja listopada 2021. godine putem posuda za odvojeno prikupljanje otpada koje su u svim naseljima postavljene na javnim površinama, a njihov broj je u 2020. godini bio dodatno povećan  nakon nabave novih spremnika od 770 litara za papir, staklo i plastiku putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Do početka studenog  2021. godine svim kućanstvima i drugim korisnicima distribuirani su spremnici za odvojeno prikupljanje otpada, žuti i plavi spremnici (za papir, karton, odnosno za plastiku, tetrapak i metal), uklonjeni su svi spremnici za odvojeno prikupljanje otpada s javnih površina, osim zvona za prikupljanje stakla, te je započelo individualizirano odvojeno prikupljanje otpada.

Na području Općine Marčana ukupno je preko 4000 korisnika javne usluge. Naime,  od 2018. godine  prijevozom i zbrinjavanjem miješanog komunalnog otpada obuhvaćeno je i preko 1500 zgrada izvan građevinskih područja, koje su svojedobno  bespravno izgrađene, a u međuvremenu  u najvećem broju ozakonjene temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim objektima ("Narodne novine", br. 86/12.,  143/13., 65/17. i 14/19.). One se koriste uglavnom za povremeno stanovanje tijekom turističke sezone, a manji dio i za stalno stanovanje ili obavljanje ugostiteljske djelatnosti – iznajmljivanje kuća za odmor i apartmana. Od ljeta 2019. godine i za ta područja omogućeno je odvojeno prikupljanje otpada.

Pražnjenje posuda van sezone vrši se jednom tjedno, a u sezoni  dva puta tjedno, dok se u Turističkom naselju Duga uvala te na lokacijama izvan granica građevinskog područja i to Peruški, Pavičini i Kavran u tijeku turističke sezone vrši svaki dan osim nedjelje.

Mjesta prikupljanja miješanog komunalnog otpada tijekom predsezone i turističke sezone su i mjesta privremenog odlaganja krupnog i drugog nekomunalnog otpada (građevinski otpad, zeleni otpad, glomazni otpad barke i plovila i sl.) kojeg propisno zbrinjava Općina Marčana o svom trošku, koji nije mali, te je za 2025.godinu iznosio 36.966,90 EUR, što je manje u odnosu na 2024.godinu kada je iznosio 64.725,57 eura, za 2023. godinu iznosio je 52.781,32  EUR (397.680,85 kuna), za 2022. godinu iznosio je 395.542,11 kuna,  za 2021. godinu 587.694,00 kuna, za 2020. godinu 369.533,77 kuna, a za  2019. godinu - 443.588,78 kuna).

4. MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Donošenjem nove Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Marčana kao i njenih Izmjena,  izvršeno je usklađenje postojeće takve Odluke sa Zakonom o gospodarenju otpadom, te ta Odluka i nadalje pruža  formalne pretpostavke za odvojeno prikupljanje otpada.

U  2025. godinu Općina Marčana je ušla sa ispunjenim gotovo svim pretpostavakama za odvojeno prikupljanje otpada koje je stvorila uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i u suradnji sa Pula – Herculanea koja je do studenog 2021. godine distribuirala nabavljene posude za miješani komunalni otpad kojima je zaduženo svako kućanstvo, dok su za  odvojeno prikupljanje stakla postavljena zvona na javne površine u sva naselja.

I u tijeku 2025. godine nastavljen  je rad reciklažnog dvorišta za Općinu Marčana u gospodarskoj zoni „Marčanka“, koje je počelo sa radom u srpnju 2022 i koje je predano na upravljanje trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o.

Tijekom 2024. godine Općina Marčana je uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izvršila nabavu 2 rolo kontejnera i 2 press kontejnera u ukupnom iznosu od 66,275,00 EURA,  uz dobiveno sufinanciranje u iznosu od 40%, odnosno 21,370,00 EURA. Javna nabava za 2 rolo kontejnera i 2 press kontejnera je provedena u 2024. godini.

Općina Marčana vlasnik je i jedini osnivač Mandalena d.o.o. Marčana koja u sklopu svoje djelatnosti zbrinjava i glomazni komunalni otpad, a to je činila i tijekom 2025. godine i to u pravilu kroz dva vida:

- neposrednim razvrstavanjem, odvozom i propisnim zbrinjavanjem otpada s divljih odlagališta, među kojim se nalazio i glomazni otpad,

- prikupljanjem glomaznog otpada koji građani neovlašteno odlažu na javnim površinama, u pravilu uz zelene otoke u naseljima.

Prikupljeni glomazni otpad privremeno se odlagao u gospodarskoj zoni „Marčanka“, a nakon toga povremeno odvozio i zbrinjavao putem ovlaštenog sakupljača te vrste otpada.

Pula Herculanea d.o.o. u sklopu standarda koji je postavila omogućava da obveznici plaćanja javne usluge jednom godišnje predaju krupni otpad u ograničenoj količini.

Mandalena d.o.o. Marčana je u tijeku 2025. godine zbrinjavala otpad s ukupno osam groblja na području Općine Marčana.

5. MJERE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR NAD ODLAGALIŠTIMA KOMUNALNOG OTPADA

Neovlašteno odlaganje glomaznog i drugog otpada pokušava se spriječiti i postavljanjem nadzornih kamera na mjesta na kojima učestalo dolazi do tih pojava.

6. POPIS OTPADOM ONEČIŠĆENOG OKOLIŠA I NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA OTPADA

Na području Općine Marčana kod donošenja Plana gospodarenja otpadom  2017.godine bila su evidentirana 24 divlja odlagališta otpada, dok je Izvješćem o rezultatima redovitog godišnjeg nadzora radi utvrđivanja postojanja odbačenog otada na području Općine Marčana od dana 27.veljače 2026.godine trenutno evidentirano 23 divlja odlagališta otpada, na kojima se većim dijelom odlaže građevinski otpad, ali i druge vrste otpada s time da je u međuvremenu metalni otpad djelovanjem ovlaštenih i neovlaštenih privatnih sakupljača praktički u cijelosti uklonjen s tih odlagališta, a ako se i odloži u roku od par dana bude odvezen od strane privatnih sakupljača.

U periodu od 2017. – 2022.godine je bilo je sanirano 6 divljih odlagališta, te se ista nisu obnovila.

Tijekom 2025.godine sanirano je u cijelosti divlje odlagalište otpada „Kod Cetinići“. Divlje odlagalište otpada „Rakalj- Belanovica“ sanirano je većim dijelom te je kroz 2026.godinu u planu sanacija istog u cijelosti.

Količina otpada na divljim odlagalištima procjenjuje se na oko cca 4500 m3, te Općina Marčana nije u 2025. godini uspjela iznaći znatnija sredstva za njihovu sanaciju.

7. KOLIČINE KOMUNALNOG OTPADA U 2025. GODINI

U tijeku 2025. godine ukupna količina miješanog komunalnog otpada s područja Općine Marčana koji je prikupljen na području Općine Marčana bila je prema evidenciji Pula – Herculanea d.o.o. bio je 1.133,246 tona. Usporedbe radi, godišnja količina otpada u 2024.godini bila je 1.134,14 tona, u 2023.godini bila je 1.058,70 tona, 2022. bila je 1.326,18 tona, u 2021. godini 1.431,00 tona, u 2020. godini 1.190,86 tona,  u 2019. godini je bila 1.066,69 tona,  u  2018. godini bila je 1.668,60 tona, a u 2017. godini prema istoj evidenciji  bila je 1.600,00 tona.

| Vrsta otpada | Količina tona 2024. | Količina tona 2025. | Davatelj javne usluge |
| --- | --- | --- | --- |
| Miješani komunalni otpad | 1.134,14 tona | 1.133,246 tona | Pula Herculanea d.o.o. |

Količina otpada na području Općine Marčane prikupljene od korisnika javne usluge- građana u 2025.godini iznosila je ukupno 1.494,299 tona.

Pula Herculanea d.o.o. nije za 2025. godinu iskazala podatke o tome koliko od miješanog komunalnog otpada dolazi od kućanstava, koliko od uslužnih djelatnosti, a koliko od ostalih djelatnosti.

Pod pretpostavkom da 2/3 miješanog komunalnog otpada dolazi od kućanstava (755,45 tona), što odgovara učešću iz prijašnjih godina, godišnja količina miješanog komunalnog otpada po kućanstvu iznosila je cca 431,71 kg, a po stanovniku (4.716 stanovnika) cca 160  kg.

Količine otpada na području Općine Marčana prikupljene od korisnika javne usluge u 2025.godini za reciklažno dvorište Marčana iznosi 414,589 tona.

Količina otpada preuzeta od poslovnih korisnika na području Općine Marčana u 2025.godini iznosi 6,85 tona.

Ukupna količina otpada na području Općine Marčana u 2025.godini preuzeta od strane Herculanea Pula iznosi 1915,74 tona.

8. ODVOJENO PRIKUPLJENI OTPAD

U tijeku 2025. godine ukupno je odvojeno prikupljeno i zbrinuto od korisnika javne usluge- građana  (daje se i usporedni prikaz ostvarenja u 2024. godini):

| Vrsta otpada | Količina tona 2024. | Količina tona 2025. | Davatelj javne usluge |
| --- | --- | --- | --- |
| Papir i karton | 98,51 | 94,963 | Pula Herculanea d.o.o. |
| Plastika | 153,22 | 166,62 | Pula Herculanea d.o.o. |
| Staklo | 77,38 | 63,75 | Pula Herculanea d.o.o. |
| Metali | 0 | 0 | Pula Herculanea d.o.o. |
| Glomazni otpad | 18,06 | 29,81 | Pula Herculanea d.o.o. |
| Tekstil | 0 | 0 | Pula Herculanea d.o.o. |
| Jestiva ulja i masti | 1,53 | 1,62 | Pula Herculanea d.o.o. |
| Glomazni otpad | 53,06 | 105,55 | Mandalena d.o.o. |
| Otpad s groblja (lampioni) | - | - | Mandalena d.o.o. |
| Ukupno Općina Marčana | 401,76 | 462,31 |  |

Putem reciklažnog dvorišta u Marčani 2025. godine prikupljeno je 414,589 tona  odvojeno prikupljenog otpada, od čega su vrijednosti prikazane u tablici.

| Vrsta otpada – RECIKLAŽNO DVORIŠTE | KOLIČINA OTPADA u 2025. (tona) | Davatelj javne usluge |
| --- | --- | --- |
| Ambalaža koja sadrži ostatke opsnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima | 0,84 | Pula Herculanea d.o.o. |
| papirna i kartonska ambalaža | 7,01 | Pula Herculanea d.o.o. |
| otpadne gume | 4,37 | Pula Herculanea d.o.o. |
| miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03* | 26,7 | Pula Herculanea d.o.o. |

| Građevinski materijal koji sadrži azbest | 14,59 | Pula Herculanea d.o.o. |
| --- | --- | --- |
| staklo | 15,82 | Pula Herculanea d.o.o. |
| tekstili | 10,11 | Pula Herculanea d.o.o. |
| odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike | 1,5 | Pula Herculanea d.o.o. |
| jestiva ulja i masti | 0,149 | Pula Herculanea d.o.o. |
| odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente [7] | 0,48 | Pula Herculanea d.o.o. |
| plastika | 31,41 | Pula Herculanea d.o.o. |
| Boja, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27* | 5,96 | Pula Herculanea d.o.o. |
| metali | 5,88 | Pula Herculanea d.o.o. |
| biorazgradivi otpad | 35,21 | Pula Herculanea d.o.o. |
| glomazni otpad | 225,44 | Pula Herculanea d.o.o. |
| Odjeća | 1,22 | Pula Herculanea d.o.o. |
| mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06* | 27,9 | Pula Herculanea d.o.o. |
| UKUPNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE | 414,589 | Pula Herculanea d.o.o. |

Tokom cijele 2025. prikupljeno je 414,589 tona otpada. Iz navedenog vidljivo je povećanje korištenja reciklažnog dvorišta.

Biorazgradivi otpad koji se stvara u domaćinstvima, a koji nastaje prilikom svakodnevne pripreme hrane, te uređenjem zelenih površina okućnica (kore od voća i povrća, listovi salate, kelja, blitve, ostaci kruha, ljuske od jajeta, talog i vrećice kave i čaja, lišće, suho granje, trava, cvijeće, otpalo voće i dr. ) u znatnoj se mjeri kompostira u vlastitim dvorištima i vrtovima, te navedenu mjeru treba i ubuduće poticati.

9. RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Izgradnja reciklažnog dvorišta dovršena je početkom  2022. godine unutar gospodarske zone Marčanka uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kada je ishođena uporabna dozvola i isto dano na upravljanje Pula – Herculanei d.o.o., koja ga je stavila u funkciju od početka srpnja 2022. godine

Izgradnjom i stavljanjem u funkciju reciklažnog dvorišta omogućeno je  da se unutar tog prostora odvojeno odlaže  papir, karton, tetrapak, plastiku, metalnu ambalažu, stiropor, stare baterije, staklenu ambalažu, ravno staklo, PE-folija, metalni glomazni otpad, fluorescentne cijevi i sl., ali i manje količine građevinskog otpada, koji bi se u konačnici zbrinjavao na drugom mjestu.

Također Općina Marčana u suradnji sa Pula Herculaneom d.o.o. organizira dva puta godišnje akciju skupljanja otpada sa kućnog praga u kojoj ista obavlja odvoz glomaznog (krupnog) otpada postojećim korisnicima usluge.

10.ZAKLJUČAK

I u 2025. godini vidljiv je napredak u provedbi Zakona o gospodarenju otpadom i drugih propisa iz te oblasti, posebice vezano za odvojeno prikupljanje otpada.

U 2025. godini prikupljeno je ukupno 1915,74 tona, što je više u odnosu na 2024.godinu kada je prikupljeno 1867,90 tona otpada što je više u odnosu na 2023.godinu kada je prikupljeno 1.685,35 tona komunalnog otpada, a što je manje u odnosu na 2.223,03 tona u 2022., te više od 1742,62 tone u 2021. godini.

Mobilno reciklažno dvorište nakon početka rada reciklažnog dvorišta izgubilo je dio svojih funkcija, a prestala je i potreba da se putem njega prikuplja krupni otpad, što se do tada  činilo zbog nepostojanja  pravog reciklažnog dvorišta.

U reciklažnom dvorištu omogućeno je da se unutar tog prostora odvojeno odlaže preko 16 vrsta otpada, te  već svaki stanovnik Općine Marčana može u reciklažnom dvorištu odložiti do  2 m³/godišnje građevinskog otpada bez plaćanja naknade, u suradnji sa Pula Herculaneom d.o.o.

Također Općina Marčana u suradnji sa Pula Herculaneom d.o.o. organizira dva puta godišnje akciju skupljanja otpada sa kućnog praga, u kojoj Pula Herculanea obavlja odvoz glomaznog (krupnog) otpada postojećim korisnicima usluge.

Ujedno je u 2025. godini  porasla količina odvojeno prikupljenog otpada, te su stvorene tehničke pretpostavke da ta količina odvojeno prikupljenog otpada i nadalje raste, a smanjuje se količina miješanog komunalnog otpada.

Tijekom 2025.godine sanirano je u cijelosti divlje odlagalište otpada „Kod Cetinići“. Divlje, a također, odlagalište otpada „Rakalj- Belanovica“ sanirano je većim dijelom.

KLASA: 351-03/26-01/02

URBROJ: 2163-26-2-26-1

Marčana, 11.ožujka 2026.

OPĆINSKI NAČELNIK

Predrag Pliško, v.r.

_____________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15., 118/18., 31/20., 20/21. i 114/22.)  i članka 36. točke 25.  Statuta Općine Marčana (“Službene novine Općine Marčana”, br. 7/09., 2/13., 4/13- pročišćeni tekst, 3/21. i 14/22.), Općinsko vijeće Općine Marčana je na svojoj 5. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2026. godine, donijelo

ZAKLJUČAK

o usvajanju Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Marčana  u 2025. godini

I.

Usvaja se Godišnja analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Marčana  u 2025. godini.

II.

Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Marčana  u 2025. godini priložena je ovom Zaključku i njegov je sastavni dio.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim novinama Općine Marčana”.

Godišnja analiza iz točke I. ne objavljuje se.

KLASA: 240-01/26-01/01

URBROJ: 2163-26-2-26-6

Marčana, 19. ožujka 2026.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA

PREDSJEDNIK

Denis Diković, v.r.

___________________________________________________________________________

Na temelju članka 59. stavka 4. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, br. 144/21., i članka 36. točke 3.  Statuta Općine Marčana („Službene novine Općine Marčana“, br. 7/09., 2/13., 4/13-pročišćeni tekst, 3/21. i 14/22.), Općinsko vijeće Općine Marčana je na 5. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2026. godine, donijelo

#### Z A K LJ U Č A K

#### o prihvaćanju Izvješća o četvrtoj preraspodjeli sredstava u Proračunu

#### Općine Marčana za 2025. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o četvrtoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Marčana za 2025. godinu, a koje je podnio Načelnik Općine Marčana dana 10. ožujka 2026. godine.

Izvješće iz stavka 1.ove točke sastavni je dio ovog Zaključka.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim novinama Općine Marčana”.

Izvješće iz  točke I. ne objavljuje se.

KLASA:  400-01/24-01/07

URBROJ: 2163-26-2-26-27

Marčana, 19. ožujka 2026.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA

PREDSJEDNIK

Denis Diković, v.r.

## REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARČANA

# Općinsko vijeće

KLASA: 400-01/24-01/07

URBROJ: 2163-26-2-25-24

Marčana, 10. ožujka 2026.

Na temelju članka 59. stavka 4. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, br. 144/21.), Načelnik Općine Marčana je dana 10. ožujka 2026. godine utvrdio i podnosi Općinskom vijeću Općine Marčana slijedeće

# I Z V J E Š Ć E

o četvrtoj  preraspodijeli sredstava u Proračunu Općine Marčana

za 2025. godinu

## I. UVOD

Prema odredbama članka 18. stavka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Marčana za 2025. godinu („Službene novine Općine Marčana", br. 23/24.) i članka 47. točke 5. Statuta Općine Marčana („Službene novine Općine Marčana“, br. 7/09.,2/13., 4/13-pročišćeni tekst, 3/21. i 14/22.), proračunska sredstva mogu se unutar pozicija Računa prihoda i rashoda kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika preraspodjeliti  u visini do najviše 5 % sredstava na stavci koja se umanjuje, o odlučuje Načelnik Općine Marčana.

Prema odredbama istog članka Načelnik Općine Marčana  dužan je tromjesečno izvješćivati Općinsko vijeće o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava.

#### II. IZVJEŠĆE

Načelnik Općine Marčana je dana 30. Siječnja 2026. godine donio Odluku o četvrtoj preraspodijeli sredstava planiranih u proračunu Općine Marčana za 2025. godinu.

Razlog za preraspodijelu bila je potreba povećanja planiranih sredstva za pojedine  nedovoljno planirane izdatke, uz istodobno smanjenje drugih planiranih izdataka za isti iznos, a kako bi se, u okviru Proračuna Općine Marčana za 2025. godinu,  mogli u rokovima plaćanja podmiriti ti rashodi čija bi ukupna visina bila viša od planirane.

Ukupan iznos preraspodjeljenih sredstava iznosi 134.049,50 EUR koja u cijelosti predstavljaju sredstva Općine Marčana. Kod proračunskog korisnika nije bilo preraspodijele sredstava.

U Razdjelu 003 Glavi 01 Upravni odjel za društvene djelatnosti, gospodarstvo, financije i javnu nabavu izvršeno je   smanjenje sredstava u ukupnom iznosu od 45.525,00 EUR.

Unutar razdjela i programa pojedine aktivnosti bilježe povećanje ili smanjenje.

Program redovna djelatnost Upravnog odjela za društvene djelatnosti, gospodarstvo, financije i javnu nabavu, Aktivnost  Administrativno, tehničko i stručno osoblje izvršeno je smanjenje u iznosu od 2.525,00 EUR (smanjeni su rashodi za plaće za  redovan rad upravnog odjela za 5.425,00 EUR  i rashodi za usluge u iznosu od 705,00 EUR, dok su povećani rashodi za električnu energriju u iznosu od 3.605,00 EUR).

Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja smanjen je u ukupnom iznosuo od  6.000,00 EUR što se odnosi u cijelosti na aktivnost sufinanciranja dječjih vrtića – privatnih osnivača.

Program javnih potreba u školstvu smanjen je u iznosu od 49.000,00 EUR i smanjenje se odnosi na projekt sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije OŠ i školske dvorane u Marčani u iznosu od 50.000,00 EUR, dok je povećana aktivnost sufinanciranja produženog boravka u ostalim OŠ u iznosu od 1.000,00 EUR.

Program javnih potreba u sportu povećan je u ukupnom iznosu od 9.710,00 EUR. Unutar programa pojedine stavke bilježe povećanje, odnosno smanjenje. Povećanje bilježi projekt proširenja nogometnog igrališta u Peruški u iznosu od 20.300,00 EUR, projekt proširenja nogometnog igrališta u Marčani u iznosu od 28.000,00 EUR. Radi povećanja naprijed navedenih projekata smanjeni su: projekt izgradnje sportske dvorane u Krnici u iznosu od 2.250,00 EUR, projekt izgradnje sportskog centra Mandalena u iznosu od 32.500,00 EUR i projekt dodatnih ulaganja u nogometna igrališta u iznosu od 3.840,00 EUR.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu povećan je u ukupnom iznosu od 6.580,00 EUR (povećanje se odnosi na aktivnost podmirenja troškova stanovanja koji je povećan u iznosu od  2.740,00 EUR i aktivnost jednokratne novačane pomoći koji je povećan u iznosu od  3.840,00 EUR.

Program subvencije i ulaganja za javni prijevoz povećane su za 1.650,00 EUR  za aktivnost subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora.

Program protupožarna zaštita smanjen je u iznosu od 8.690,00 EUR i u cijelosti se odnosi na aktivnost Javne vatrogasne postrojbe.

U Razdjelu 004 Glavi 01 Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša , komunalno gospodarstvo i izgradnju izvršeno je povećanje u ukupnom iznosu od 45.525,00 EUR.

Program održavanja komunalne infrakstrukture povećan je  u iznosu od  3.400,00 EUR (aktivnost održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila povećan je za  490,00 EUR, aktivnost održavanja groblja povećan je  za 431,00 EUR i aktivnost  održavanja javne rasvjete u iznosu od 3.400,00 EUR). Unutar programa smanjenje bilježe aktivnosti održavanje javnih zelenih povešina u iznosu od 921,00 EUR.

Program kapitalne potpore Mandalena doo za  nabavu opreme bilježe smanjenje u iznosu od 2.375,00 EUR.

Program građenja komunalne infrastrukture bilježi smanjenje u iznosu od 16.843,50 EUR

Unutar programa pojedini projekti bilježe povećanje ili smanjenje.

Povećanje bilježi projekt izgradnja građevina i uređaja javne namjene u iznosu od 2.000,00 EUR.

Smanjenje bilježi projekt  izgradnja nerazvrstanih cesta u neuređenim dijelovima građevinsih područja u iznosu od 8.865,00 EUR, projekt  izgradnja nerazvrstanih cesta u uređenim dijelovima građevinsih područja u iznosu od 2.465,00 EUR,  projekt  izgradnja nerazvrstanih cesta  izvan građevinsih područja u iznosu od 5.925,00  EUR, projekt izgradnja javnih zelenih površina u iznosu od  1.588,50 EUR.

Program  ulaganja u građevinske objekte i ostalu imovinu povećan je u iznosu od 43.843,50 EUR.

Program kapitalna potpora ŽUC Istarske županije povećan je za 20.000,00 EUR.

Kapitalni program Razvoj sustava vodoopskrbe  smanjen je za 2.500,00 EUR.

## III. ZAKLJUČAK

Četvrta preraspodjela novčanih sredstava u Proračunu Općine Marčana za 2025. godine izvršena je od strane  Načelnika Općine Marčana i odnosi se na iznos od ukupno 134.049,50 EUR, koliko su na pojedinim pozicijama povećani planirani izdaci, te istodobno na drugim pozicijama smanjeni planirani izdaci. Naprijed navedeni ukupni iznos preraspodijele  neznatan je u odnosu na iznos planiranih proračunskih izdataka. Izvršena preraspodjela u svezi koje se podnosi izvješće,  u cijelosti sukladna Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Marčana za 2025. godinu.

#### OPĆINSKI NAČELNIK

# Predrag Pliško, v.r.

| ČETVRTA PRERASPODJELA SREDSTVA PRORAČUNA OPĆINE MARČNA ZA 2025. GODINU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2025. | NOVI PLAN 2025. | PROMJENA IZNOS | PROMJENA % |  |
| SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI |  | 4.301.924,41 | 4.301.924,41 | 0,00 | 0,00% |  |
| Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, GOSPODARSTVO, FINANCIJE I JAVNU NABAVU |  | 3.444.624,41 | 3.399.099,41 | -45.525,00 | -1,32% |  |
| Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, GOSPODARSTVO, FINANCIJE I JAVNU NABAVU |  | 3.444.624,41 | 3.399.099,41 | -45.525,00 | -1,32% |  |
| Program 3010 Redovna djelatnost Upravnog odjela za društvene djelatnosti, gospodarstvo, financije i javnu nabavu |  | 847.114,00 | 844.589,00 | -2.525,00 | -0,30% |  |
| Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje |  | 446.264,50 | 440.839,50 | -5.425,00 | -1,22% |  |
| Izvor 1.1. 01 Opći prihodi i primici |  | 446.264,50 | 440.839,50 | -5.425,00 | -1,22% |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 446.264,50 | 440.839,50 | -5.425,00 | -1,22% |  |
| Aktivnost A100002 Rashodi za materija i energiju |  | 88.750,00 | 92.355,00 | 3.605,00 | 4,06% |  |
| Izvor 1.1. 01 Opći prihodi i primici |  | 88.750,00 | 92.355,00 | 3.605,00 | 4,06% |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 88.750,00 | 92.355,00 | 3.605,00 | 4,06% |  |
| Aktivnost A100003 Rashodi za usluge |  | 312.099,50 | 311.394,50 | -705,00 | -0,23% |  |
| Izvor 1.1. 01 Opći prihodi i primici |  | 312.099,50 | 311.394,50 | -705,00 | -0,23% |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 312.099,50 | 311.394,50 | -705,00 | -0,23% |  |
| Program 3021 Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja |  | 247.000,00 | 241.000,00 | -6.000,00 | -2,43% |  |
| Aktivnost A100002 Sufinanciranje dječjih vrtića - privatni osnivači |  | 247.000,00 | 241.000,00 | -6.000,00 | -2,43% |  |
| Izvor 1.1. 01 Opći prihodi i primici |  | 247.000,00 | 241.000,00 | -6.000,00 | -2,43% |  |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 247.000,00 | 241.000,00 | -6.000,00 | -2,43% |  |
| Program 3022 Program javnih potreba u školstvu |  | 1.003.000,00 | 954.000,00 | -49.000,00 | -4,89% |  |
| Aktivnost A100004 Sufinanciranje produženog boravka ostale OŠ |  | 3.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 33,33% |  |
| Izvor 1.1. 01 Opći prihodi i primici |  | 3.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 33,33% |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 33,33% |  |
| Kapitalni projekt K100010 Sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije osnovne škole i školske spotrske dvorane u Marčani |  | 1.000.000,00 | 950.000,00 | -50.000,00 | -5,00% |  |
| Izvor 1.1. 01 Opći prihodi i primici |  | 100.000,00 | 95.000,00 | -5.000,00 | -5,00% |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 100.000,00 | 95.000,00 | -5.000,00 | -5,00% |  |
| Izvor 7.1. 07 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc.imovine i nadokn |  | 900.000,00 | 855.000,00 | -45.000,00 | -5,00% |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 900.000,00 | 855.000,00 | -45.000,00 | -5,00% |  |
| Program 3023 Program javnih potreba u kulturi |  | 55.465,94 | 58.215,94 | 2.750,00 | 4,96% |  |
| Aktivnost A100011 Sufinanciranje organizacije zabavno kulturnih manifestacija |  | 43.500,00 | 60.500,00 | 2.000,00 | 4,60% |  |
| Izvor 1.1. 01 Opći prihodi i primici |  | 43.500,00 | 45.500,00 | 2.000,00 | 4,60% |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.500,00 | 45.500,00 | 2.000,00 | 4,60% |  |
| Kapitalni projekt K100016 Sanacija kulturne baštine Mutvoran |  | 36.965,94 | 37.715,94 | 750,00 | 2,03% |  |
| Izvor 1.1. 01 Opći prihodi i primici |  | 11.965,94 | 12.715,94 | 750,00 | 6,27% |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.965,94 | 12.715,94 | 750,00 | 6,27% |  |
| Program 3024 Program javnih potreba u sportu |  | 1.032.996,47 | 1.042.706,47 | 9.710,00 | 0,94% |  |
| Kapitalni projekt K100002 Proširenje nogometnog igrališta Peruški |  | 15.000,00 | 35.300,00 | 20.300,00 | 135,33% |  |
| Izvor 1.1. 01 Opći prihodi i primici |  | 15.000,00 | 35.300,00 | 20.300,00 | 135,33% |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 35.300,00 | 20.300,00 | 135,33% |  |
| Kapitalni projekt K100004 Izgradnja sporske dvorane u Krnici |  | 45.000,00 | 42.750,00 | -2.250,00 | -5,00% |  |
| Izvor 1.1. 01 Opći prihodi i primici |  | 45.000,00 | 42.750,00 | -2.250,00 | -5,00% |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.000,00 | 42.750,00 | -2.250,00 | -5,00% |  |
| Kapitalni projekt K100005 Izgradnja sportskog centra Mandalena |  | 650.000,00 | 617.500,00 | -32.500,00 | -5,00% |  |
| Izvor 1.1. 01 Opći prihodi i primici |  | 90.000,00 | 85.500,00 | -4.500,00 | -5,00% |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 90.000,00 | 85.500,00 | -4.500,00 | -5,00% |  |
| Izvor 9.1.1 Opći prihodi i primici |  | 560.000,00 | 532.000,00 | -28.000,00 | -5,00% |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 560.000,00 | 532.000,00 | -28.000,00 | -5,00% |  |
| Kapitalni projekt K100006 Rekonstrukcija nogometnog igrališta u Marčani |  | 246.157,19 | 274.157,19 | 28.000,00 | 11,37% |  |
| Izvor 9.1.1 Opći prihodi i primici |  | 246.157,19 | 274.157,19 | 28.000,00 | 11,37% |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 246.157,19 | 274.157,19 | 28.000,00 | 11,37% |  |
| Kapitalni projekt K100007 Dodatna ulaganja u nogometna igrališta |  | 76.839,28 | 72.999,28 | -3.840,00 | -5,00% |  |
| Izvor 9.1. Višak prihoda ranijih godina opći prihodi i primici |  | 76.839,28 | 72.999,28 | -3.840,00 | -5,00% |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 76.839,28 | 72.999,28 | -3.840,00 | -5,00% |  |
| Program 3026 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu |  | 332.763,00 | 339.343,00 | 6.580,00 | 1,98% |  |
| Aktivnost A100003 Podmirenje troškova stanovanja |  | 14.600,00 | 17.340,00 | 2.740,00 | 18,77% |  |
| Izvor 1.1. 01 Opći prihodi i primici |  | 14.600,00 | 17.340,00 | 2.740,00 | 18,77% |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 14.600,00 | 17.340,00 | 2.740,00 | 18,77% |  |
| Aktivnost A100007 Jednokratne novčane pomoći |  | 60.000,00 | 63.840,00 | 3.840,00 | 6,40% |  |
| Izvor 9.1.1 Opći prihodi i primici |  | 60.000,00 | 63.840,00 | 3.840,00 | 6,40% |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 60.000,00 | 63.840,00 | 3.840,00 | 6,40% |  |
| Program 3029 Subvencije i ulaganja za javni prijevoz |  | 10.500,00 | 12.150,00 | 1.650,00 | 15,71% |  |
| Aktivnost A100002 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 10.500,00 | 12.150,00 | 1.650,00 | 15,71% |  |
| Izvor 1.1. 01 Opći prihodi i primici |  | 10.500,00 | 12.150,00 | 1.650,00 | 15,71% |  |
| 35 | Subvencije | 10.500,00 | 12.150,00 | 1.650,00 | 15,71% |  |
| Program 3036 Protupožarna zaštita |  | 173.948,00 | 165.258,00 | -8.690,00 | -5,00% |  |
| Aktivnost A100002 Javna vatrogasna postrojba Pula |  | 173.948,00 | 165.258,00 | -8.690,00 | -5,00% |  |
| Izvor 1.1. 01 Opći prihodi i primici |  | 173.948,00 | 165.258,00 | -8.690,00 | -5,00% |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 173.948,00 | 165.258,00 | -8.690,00 | -5,00% |  |
| Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IZGRADNJU |  | 857.300,00 | 902.825,00 | 45.525,00 | 5,31% |  |
| Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IZGRADNJU |  | 857.300,00 | 902.825,00 | 45.525,00 | 5,31% |  |
| Program 4010 Održavanje komunalne infrastrukture |  | 52.930,00 | 56.330,00 | 3.400,00 | 6,42% |  |
| Aktivnost A100002 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima |  | 6.500,00 | 6.990,00 | 490,00 | 7,54% |  |
| Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene komunalna naknada |  | 6.500,00 | 6.990,00 | 490,00 | 7,54% |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.500,00 | 6.990,00 | 490,00 | 7,54% |  |
| Aktivnost A100004 Održavanje javnih zelenih površina |  | 18.430,00 | 17.509,00 | -921,00 | -5,00% |  |
| Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene komunalna naknada |  | 18.430,00 | 17.509,00 | -921,00 | -5,00% |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.430,00 | 17.509,00 | -921,00 | -5,00% |  |
| Aktivnost A100006 Održavanje groblja |  | 8.000,00 | 8.431,00 | 431,00 | 5,39% |  |
| Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene komunalna naknada |  | 8.000,00 | 8.431,00 | 431,00 | 5,39% |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.000,00 | 8.431,00 | 431,00 | 5,39% |  |
| Aktivnost A100011 Održavanje javne rasvjete |  | 20.000,00 | 23.400,00 | 3.400,00 | 17,00% |  |
| Izvor 1.1. 01 Opći prihodi i primici |  | 20.000,00 | 23.400,00 | 3.400,00 | 17,00% |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 23.400,00 | 3.400,00 | 17,00% |  |
| Program 4011 Kapitalna potpora Mandalena doo nabava opreme |  | 47.500,00 | 45.125,00 | -2.375,00 | -5,00% |  |
| Kapitalni projekt K100010 Kapitalna potpora Mandalena doo nabava opreme |  | 47.500,00 | 45.125,00 | -2.375,00 | -5,00% |  |
| Izvor 1.1. 01 Opći prihodi i primici |  | 47.500,00 | 45.125,00 | -2.375,00 | -5,00% |  |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 47.500,00 | 45.125,00 | -2.375,00 | -5,00% |  |
| Program 4021 Program građenja komunalne infraktrukture |  | 381.870,00 | 363.026,50 | -18.843,50 | -4,93% |  |
| Kapitalni projekt K100002 Izgradnja nerazvrstanih cesta u neuređenim dijelovima građevinskih područja |  | 177.300,00 | 168.435,00 | -8.865,00 | -5,00% |  |
| Izvor 7.1. 07 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc.imovine i nadokn |  | 177.300,00 | 168.435,00 | -8.865,00 | -5,00% |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 177.300,00 | 168.435,00 | -8.865,00 | -5,00% |  |
| Kapitalni projekt K100003 Izgradnja nerazvrstanih cesta u uređenim dijelovima građevinskih područja |  | 49.300,00 | 46.835,00 | -2.465,00 | -5,00% |  |
| Izvor 7.1. 07 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc.imovine i nadokn |  | 49.300,00 | 46.835,00 | -2.465,00 | -5,00% |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 49.300,00 | 46.835,00 | -2.465,00 | -5,00% |  |
| Kapitalni projekt K100004 Izgradnja nerazvrstanih cesta izvan građevinskih područja |  | 118.500,00 | 112.575,00 | -5.925,00 | -5,00% |  |
| Izvor 7.1. 07 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc.imovine i nadokn |  | 118.500,00 | 112.575,00 | -5.925,00 | -5,00% |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 118.500,00 | 112.575,00 | -5.925,00 | -5,00% |  |
| Kapitalni projekt K100012 Izgradnja javnih zelenih površina |  | 36.770,00 | 35.181,50 | -1.588,50 | -4,32% |  |
| Izvor 7.1. 07 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc.imovine i nadokn |  | 36.770,00 | 35.181,50 | -1.588,50 | -4,32% |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 36.770,00 | 35.181,50 | -1.588,50 | -4,32% |  |
| Kapitalni projekt K100013 Izgradnja građevina i uređaja javne namjene |  | 18.000,00 | 20.000,00 | 2.000,00 | 11,11% |  |
| Izvor 7.1. 07 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc.imovine i nadokn |  | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  |
| Program 4025 Ulaganja u građevinske objekte i ostalu imovinu |  | 165.000,00 | 208.843,50 | 43.843,50 | 26,57% |  |
| Kapitalni projekt K100005 Dodatna ulaganja u općinske objekte |  | 165.000,00 | 208.843,50 | 43.843,50 | 26,57% |  |
| Izvor 7.1. 07 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc.imovine i nadokn |  | 165.000,00 | 208.843,50 | 43.843,50 | 26,57% |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 165.000,00 | 208.843,50 | 43.843,50 | 26,57% |  |
| Program 4027 Kapitalna potpora Županijska uprava za ceste Istarske županije |  | 160.000,00 | 180.000,00 | 20.000,00 | 12,50% |  |
| Kapitalni projekt K100001 Kapitalna potpora ŽUC Istarske županije |  | 160.000,00 | 180.000,00 | 20.000,00 | 12,50% |  |
| Izvor 7.1. 07 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc.imovine i nadokn |  | 160.000,00 | 180.000,00 | 20.000,00 | 12,50% |  |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 160.000,00 | 180.000,00 | 20.000,00 | 12,50% |  |
| Program 4030 Razvoj sustava vodoopskrbe |  | 50.000,00 | 47.500,00 | -2.500,00 | -5,00% |  |
| Kapitalni projekt K100010 Kapitalna potpora Vodovod Pula doo |  | 50.000,00 | 47.500,00 | -2.500,00 | -5,00% |  |
| Izvor 1.1. 01 Opći prihodi i primici |  | 50.000,00 | 47.500,00 | -2.500,00 | -5,00% |  |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 50.000,00 | 47.500,00 | -2.500,00 | -5,00% |  |

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakon o sustavu civilne  zaštite („Narodne novine“ broj 82/15.,118/18., 31/20., 20/21. i 114/22.), članka 52. stavka 2. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti o postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 66/21), Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Marčana za razdoblje  2024. - 2027. godine  i članka 36. točke 25.  Statuta Općine Marčana (“Službene novine Općine Marčana”, br. 7/09., 2/13., 4/13- pročišćeni tekst, 3/21. i 14/22.), Općinsko vijeće Općine Marčana je na svojoj 5. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2026. godine, usvojilo je

GODIŠNJI   PLAN

razvoja sustava civilne zaštite

na području Općine Marčana za 2026. godinu

I. UVODNE ODREDBE

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

U skladu s odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15., 118/18., 31/20. 20/21.i 114/22.) Općina Marčana organizira poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

U cilju ostvarivanja prava i obveza u sustavu civilne zaštite utvrđuje se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Marčana  za 2026. godinu. Plan se donosi na temelju Zakona o sustavu civilne zaštite, Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenta u civilnoj zaštite te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja, Izvještaja o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Marčana u 2024. godini, Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Marčana za razdoblje  2024. - 2027. godine, Procjene rizika  od velikih nesreća za Općinu Marčana, te Procjene ugroženosti od požara za Općinu Marčana.

Općina Marčana će u skladu s važećim propisima kontinuirano razvijati sustav civilne zaštite i povezivati resurse i sposobnosti sudionika sustava - operativnih snaga i građana u provođenju mjera i aktivnosti civilne zaštite u cilju smanjenja rizika od izvanrednih događaja, velikih nesreća i katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka, te ublažavanja posljedica od izvanrednih događaja, velikih nesreća i katastrofa.

Ostvarivanje svih planskih aktivnosti povezano je i s financijskim mogućnostima Općinskog proračuna u kojem su planirana sredstva za subjekte i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

II. PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

1. AKTIVNOSTI I MJERE U PODRUČJU UPRAVLJANJA RIZICIMA

Na području Općine Marčana, prema shemi vrednovanja rizika iz Procjene rizika od velikih nesreća, visoki rizik predstavljaju epidemija i pandemija, umjereni rizici su požar otvorenog prostora, potres, toplinski val i poplava, dok su niski rizici tehničko-tehnološke nesreće i suša. Svi rizici su prihvatljivi (niski rizici za koje nije potrebno planirati poduzimanje dodatnih mjera) ili tolerantni rizici (svi umjereni rizici koji se mogu prihvatiti jer su troškovi smanjenja rizika premašuju predviđenu korist i visoki rizici koji se mogu prihvatiti jer je njihove smanjivanje nepraktično ili troškovi uvelike premašuju korist).

Aktivnosti i mjere u području upravljanja rizicima provode se postupanjem u skladu s zakonskim i podzakonskim propisima kojima se uređuju mjere civilne zaštite u prostornom uređenju, te drugim preventivnim mjerama temeljem utvrđenih rizika u Procjeni rizika.

Nositelj provođenja aktivnosti i mjera u području upravljanja rizicima je Načelnik Općine Marčana, uz sudjelovanje Stožera civilne zaštite,  upravnih odjela Općine Marčana u području njihovih nadležnosti, operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Marčana, Ravnateljstva civilne zaštite – Službe civilne zaštite Pazin, Službe civilne zaštite Vatrogasne zajednice Istarske županije, inspekcijskih službu civilne zaštite i drugih sudionika u području civilne zaštite.

Rok za izvršavanje aktivnosti: kontinuirano

2. AKTIVNOSTI I MJERE U PODRUČJU NORMIRANJA

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Marčana donesena je na sjednici Općinskog vijeća, i koristi se kao podloga za planiranje i izradu projekata u cilju smanjenja rizika velikih nesreća, odnosno prepoznavanja i  učinkovitijeg upravljanja rizicima.

1. Ažuriranje Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Marčana

U skladu s odredbama važećih zakonskih propisa u roku od 3 godine potrebno je ažurirati postojeću Procjenu. Također, prije ažuriranja procjena očekuje se donošenje Smjernica za izradu procjene rizika za područje Istarske županije. Nova, ažurirana Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Marčana naručena je i u tijeku je izrade strane od ovlaštenog trgovačkog društva DLS d.o.o., sa sjedištem u Rijeci, Ulica Franje Čandeka 23B i to za slijedeće rizike: 	potres,	požar otvorenog tipa,	epidemije i pandemije, ekstremne temperature, tehničko - tehnološke nesreće s opasnim tvarima (industrijske nesreće) i poplava.

- nositelj izrade je Načelnik Općine Marčana

- Procjenu usvaja Općinsko  vijeće na prijedlog Načelnika

- prijedlog Procjene izrađuje Radna skupina za izradu Procjene

- rok za donošenje: 30.09.2026. godine.

2. Godišnji izvještaj o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Marčana

za 2025.godinu

Izvještaj sadržava godišnju analizu  stanja sustava civilne zaštite na području Općine Marčana za prethodnu godinu, kojom se utvrđuje stvarno stanje i dostignuti stupanj spremnosti svih sudionika i operativnih snaga civilne zaštite na području Općine Marčana.

- nositelj izrade je Načelnik  Općine Marčana

- Izvještaj usvaja Općinsko  vijeće na prijedlog  Načelnika

- prijedlog Izvještaja izrađuje  Služba civilne zaštite pri VZIŽ

- rok za donošenje: 31.03.2026. godine.

3. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Marčana

za 2026. godinu

Godišnji plan sadrži ciljeve, aktivnosti i mjere iz Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne na području Općine Marčana u skladu s godišnjom analizom stanja sustava civilne zaštite.

- nositelj izrade je Načelnik Općine Marčana na čiji prijedlog Godišnji plan donosi Općinsko vijeće

- prijedlog Plana izrađuje  Služba civilne zaštite pri VZIŽ

-  rok za donošenje: 31.03.2026. godine.

4. Izrada i donošenje Plana vježbi civilne zaštite za 2026. godinu

- nositelj izrade i donošenja je Načelnik Općine Marčana

- sudjelovatelji: Stožer civilne zaštite, nadležni upravni odjel, Služba civilne zaštite  VZIŽ

- rok za donošenje: do 30.09.2026. godine.

5. Ažuriranje Plana zaštite od požara Općine Marčana

- nositelj izrade je načelnik  Općine Marčana

- prijedlog ažuriranog Plana izrađuje Radna skupina za izradu planskih dokumenata civilne zaštite

- aktualnu Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Marčana, kao i Plan zaštite od požara za Općinu Marčana Općinsko vijeće Općine Marčana usvojilo je na svojoj sjednici održanoj dana 29. kolovoza 2024. godine

- rok donošenja je, ovisno o potrebi i promjeni okolnosti koje bi utjecale na utvrđene ili nove rizike do konca 2026. godine.

3. AKTIVNOSTI I MJERE U PODRUČJU FINANCIRANJA

U skladu s člankom 72. Zakona o sustavu civilne zaštite u proračunu Općine Marčana osiguravaju se financijska sredstva za izvršavanje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, a može se planirati i sufinanciranje programa i projekata za razvoj udruga koje su od važnosti za sustav civilne zaštite.

U cilju osiguravanja racionalnog i učinkovitog djelovanja sustava civilne zaštite na području Općine Marčana, u skladu sa zakonskim propisima i financijskim mogućnostima, u Proračunu Općine Marčana za 2026. godinu i Projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirana su sljedeća sredstva:

| R.B. | OPIS | 2026. | 2027. | 2028. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Javna vatrogasna postrojba Pula | 198.448,00 | 198.448,00 | 198.448,00 |
| 2. | Područna vatrogasna zajednica (uključena i sredstva za DVD Općine) | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 3. | Hrv. gorska služba za zaštitu i spašavanje Stanica Istra | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 4. | Gradsko društvo Crvenog križa Pula | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 5. | Županijski zavod za - HMP (dodatni tim, nabava vozila) | 23.774,00 | 23.774,00 | 23.774,00 |
| 6. | Služba CZ VZIŽ | 6.030,00 | 6.030,00 | 6.030,00 |
| 7. | Ostale aktivnosti civilne zaštite | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|  | UKUPNO | 367.252,00 | 367.252,00 | 367.252,00 |

4. AKTIVNOSTI OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Operativne snage sustava civilne zaštite su sve prikladne i raspoložive sposobnosti i resursi operativnih snaga namijenjeni provođenju mjera civilne zaštite.

Operativne snage utvrđene su Zakonom o sustavu civilne zaštite, Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Marčana i Odlukom o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Općine Marčana.

a) Stožer civilne zaštite

Stožer će izvršavati svoje zadaće u skladu s odredbama zakonskih propisa i gradskih akata, te će sudjelovati kao stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite na području Općine Marčana.

Koordinacija Stožera civilne zaštite Grada Vodnjana, općina Fažana, Barban, Medulin, Ližnjan i Svetvinčenat za i Općine Marčana, na kojoj se donose potrebne odluke i planovi za pripremu protupožarne sezone održana je dana 10. ožujka 2026. godine, te će se održavati dlje prema rokovima iz Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2026. godini.

b) Operativne snage vatrogastva

Područna vatrogasna zajednica Pula osnovana je u cilju unapređivanja, organiziranja i djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih postrojbi na području Grada Pule i Vodnjana  i Općina Barban, Fažana, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat.

Novi zakon o vatrogastvu stupio je na snagu 01.01.2020. godine, a još se očekuje donošenje nekih podzakonskih akata, te u skladu s njihovim odredbama i usklađivanje akata PVZ i JVP Pula.

Glavna operativna snaga vatrogastva je Javna vatrogasna postrojba Pula koja predstavlja i temeljnu operativnu snagu sustava civilne zaštite Općine Marčana u velikim nesrećama i katastrofama. JVP Pula će obavljati svoju redovnu djelatnost prema donesenom Planu rada Javne vatrogasne postrojbe  za 2026. godinu i Financijskom planu za razdoblje od 2026. do 2028. godine, a prije svega izvršavati sve operativne zadatke koji se postave pred postrojbu tijekom godine, na gašenju  požara, te spašavanju ljudi i imovine.  Zajedno sa Stožerom civilne zaštite Općine Marčana i nadležnim upravnim odjelom sudjelovati će u pripremi za ljetnu požarnu sezonu – donošenje potrebnih dokumenata i provođenje svih zadaća temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2026. godini.

c) Operativne snage Crvenog križa

Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa.

Plan i program rada Gradskog društva Crvenog križa Pula za 2026 godinu usklađen je sa Strateškim planom Gradskog društva Crvenog križa Pula za razdoblje od 2026. – 2028. godine te s programom Hrvatskog Crvenog križa, odraz je provedbe Zakona o Hrvatskom Crvenom križu, te objektivne ocjene stanja, potreba i prioriteta na području Grada Pule i Općina Marčana.

Gradsko društvo Crvenog križa Pula djeluje prema svom Operativnom planu o načinu organiziranja i provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Gradsko društvo Crvenog križa Pula obavljati će svoju redovnu djelatnost u sljedećim programskim područjima: redovan rad i razvoj kapaciteta društva; darivanje krvi (organiziranje akcija darivanja krvi); prva pomoć; služba traženja; zaštita zdravlja; rad s mladima; humanitarne i socijalne djelatnosti, služba spašavanja života na vodi; djelovanje u kriznim situacijama.

d) Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja

Hrvatska gorska služba spašavanja -Stanica Istra provoditi će svoje redovne aktivnosti prema Planu rada i aktivnostima, te Financijskom planu HGSS Stanice Istra za 2026. godinu.

HGSS će izvršavati svoje obveze u sustavu civilne zaštite u skladu s Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Zakonom o sustavu civilne zaštite, planovima civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Državnom planu djelovanja civilne zaštite.

e) Udruge

Udruge koje su nositelji pojedinih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite određuju se i navode u planovima djelovanja civilne zaštite na svim razinama ustrojavanja sustava. Radi osposobljavanja za sudjelovanje u sustavu civilne zaštite udruge će samostalno provoditi osposobljavanje svojih članova i sudjelovati u osposobljavanju i vježbama s drugim operativnom snagama civilne zaštite.

Na području Općine Marčana djeluju lovačke udruge, kao i druge udruge  koje različitim aktivnostima njeguju specifična znanja i vještine koje mogu unaprijediti učinkovitu provedbu mjera civilne zaštite.

f) Povjerenici  civilne zaštite

Povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike imenovao je Načelnik Odlukom o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Općine Marčana.

Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite na području Općine Marčana su snage civilne zaštite koje provode mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, a dužni su se odazvati na poziv načelnika Stožera civilne zaštite Općine Marčana.

g) Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

Pravne osobe u sustavu civilne zaštite Općine Marčana utvrđene su Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Marčana.

Popis i podaci o pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite Općine Marčana mijenjat će  i dopunjavati ovisno o nastalim promjenama i potrebama Općine Marčana.

Pravne osobe provoditi će aktivnosti u sustavu civilne zaštite u sklopu obavljanja svojih redovnih djelatnosti temeljem svojih programa poslovanja.

III.  NAČIN AKTIVIRANJA ŽURNIH SLUŽBI I  OPERATIVNIH SNAGA   SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Zakon o sustavu civilne zaštite i doneseni podzakonski akti utvrđuju zadaće i okvirnu dinamiku provođenja aktivnosti u sustavu civilne zaštite  Općine  Marčana u 2026. godini.

Općina Marčana će u suradnji sa svim subjektima u sustavu civilne zaštite i dalje razvijati efikasan i racionalan sustav civilne zaštite u kojem se kod izvanrednih događaja, ali izvan kategorije velikih nesreća, aktiviraju kapaciteti žurnih službi kojima je civilna zaštita redovna djelatnost (JVP Pula, Županijski zavod za HMP, ZZJZIŽ, Policijska postaja Pula, GDCK Pula, HGSS Stanica Istra, Komunalno  poduzeće  Mandalena d.o.o. i drugi subjekti). Navedeni subjekti djeluju samostalno, a njihovo reagiranje komunikacijski koordinira Županijski centar 112.

Operativne snage sustava civilne zaštite aktivirat će se u slučajevima većih nesreća (poplava, potres, veće nesreće postrojenja s opasnim tvarima i sl.) kada njihovo operativno djelovanje koordinira Stožer civilne zaštite Općine Marčana.

U cilju učinkovitog funkcioniranja sustava civilne zaštite, Općina Marčana treba u svojim strateškim dokumentima razvoja planirati  izgradnju adekvatne infrastrukture za smještaj ljudstva i opreme sustava civilne zaštite.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj Godišnji plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Općine Marčana“.

KLASA: 240-01/26-01/05

URBROJ: 2163-26-2-26-3

Marčana, 19. ožujka 2026.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA

PREDSJEDNIK

Denis Diković, v.r.

Na temelju članka 71. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine, br. 83/23), članka 20 Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Marčana za razdoblje od 2024. – 2028. godine („Službene novine Općine Marčana“, br. 1/24.) te članka 36. stavka 2. Statuta Općine Marčana („Službene novine Općine Marčana“, br. 7/09, 2/13, 4/13. – pročišćeni tekst, 3/21. i 14/22.) Općinsko Vijeće Općine Marčana na svojoj 5. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2026.                godine donijelo je

ODLUKU

o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu dozvola za obavljanje djelatnosti

na pomorskom dobru na području Općine Marčana

Članak 1.

Na temelju provedenog Javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Marčana za 2026. godinu, KLASA: 342-01/26-01/2, URBROJ: 2163-26-02-26-1 od 30. siječnja 2026. godine (u daljnjem tekstu: Javni natječaj), odabiru se najpovoljniji ponuditelji za dodjelu dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Marčana na vremensko razdoblje od 3 (tri) godine, kako slijedi:

1. Dozvola za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja sredstava iznajmljivanja sredstava – brodica na motorni pogon 2 komada i to: brodica na motorni pogon, Whaly 435, dužine 4,35 m, oznaka PU 3311, brodica na motorni pogon, pasara, dužine 5,46 m, oznaka PU 10515, na mikrolokaciji r.br. 2, Sveti Mikula, Rakalj 2319/3 Dio, plato uz obalu sjeverno od mandrača, za koju je ponuđena sveukupna godišnja naknada u iznosu od 1.600,00 EUR, dodjeljuje se najpovoljnijem ponuditelju:

- Trgovačko društvo MORSKA SIRENA d.o.o. sa sjedištem Raklju, Dalmatinska 87, OIB: 67344715303 (sveukupno 55 bodova);

2.   Dozvola za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja sredstava / opreme za rekreaciju i sport – 5 kajaka i 5 daska za veslanje (sup), na mikrolokaciji r.br. 15,  Uvala Kaval, Krnica 2253/16 dio, 2253/17 dio, južni dio plaže i platoa uz plažu, za koju je ponuđena sveukupna godišnja naknada u iznosu od 1.000,00 EUR, dodjeljuje se najpovoljnijem ponuditelju:

- Obrt „CALMA“, vl Mišel Išić iz Marčane, Marčna 330, OIB: 61525212550, (sveukupno 55 bodova);

3.   Dozvola za obavljanje ugostiteljske djelatnost pripreme i usluživanja pića i to montažni objekt- beach bar i montažna ugostiteljska terasa do 50 m2, na mikrolokaciji r.br. 16,  Uvala Kaval, Krnica 2253/16 dio, 2253/17 dio, južni dio plaže i platoa uz plažu, za koju je ponuđena sveukupna godišnja naknada u iznosu od 6.500,00 EUR, dodjeljuje se najpovoljnijem ponuditelju:

- Obrt „CALMA“, vl Mišel Išić iz Marčane, Marčna 330, OIB: 61525212550, (sveukupno 65 bodova);

4.   Dozvola za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja sredstava iznajmljivanja sredstava – brodica na motorni pogon 1 komad i to: brodica na motorni pogon pasara, dužine 4,50 m, oznaka PU 2193, na mikrolokaciji r.br. 14, Kalavojna, Rakalj 2087/89, Dio, Sjeveroistočni dio  zaljeva Kalavojna, za koju je ponuđena sveukupna godišnja naknada u iznosu od 800,06 EUR, dodjeljuje se najpovoljnijem ponuditelju:

- Obrt „UMJETNIK“, vl Melita Brljafa Dobran iz Gračišća, Marcani 131E, OIB: 41215590822, (sveukupno 55 bodova);

5.   Dozvola za obavljanje ugostiteljske djelatnost pripreme i usluživanja pića i to montažni objekt- beach bar i montažna ugostiteljska terasa do 50 m2, na mikrolokaciji r.br. r.br. 6, Sveti Mikula, Rakalj 2069/14 Dio, plaža južni dio prema  k.č.br. 2101/1 k.o. Rakalji, za koju je ponuđena sveukupna godišnja naknada u iznosu od 6.000,00 EUR, dodjeljuje se najpovoljnijem ponuditelju:

- trgovačko društvo COMMODO VILLAS d.o.o, sa sjedištem u Bujama, Momjanska 12B, OIB: 79660835728,, (sveukupno 55 bodova);

6.  Dozvola za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja sredstava iznajmljivanja sredstava – brodica na motorni pogon 1 komad i to: brodica na motorni pogon Prestige 350 fly, dužine 10,92 m, oznaka PU 292161, na mikrolokaciji r.br. 1 , Sveti Mikula, Rakalj, Dio 2319/3, plato uz obalu jugozapadno od mandrača, za koju je ponuđena sveukupna godišnja naknada u iznosu od 810,00 EUR, dodjeljuje se najpovoljnijem ponuditelju:

- Trgovačko društvo M.K. NAUTICA d.o.o. sa sjedištem Raklju, Dalmatinska 41, OIB: 82225570846, (sveukupno 60 bodova);

7.   Dozvola za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja sredstava iznajmljivanja sredstava – jet ski 2 komada i to: Jet ski, marke SEA DOO GTX LTD 300, oznake 268798 PU, Jet ski, marke SEA DOO GTX 155S, oznake 193988 PU, na mikrolokaciji r.br. 20 , Punta Pradešel, Krnica, 2386/2 zapadni dio, obala zapadni dio 2386/2 k.o. Krnica, za koju je ponuđena sveukupna godišnja naknada u iznosu od 2.000,00 EUR, dodjeljuje se najpovoljnijem ponuditelju:

- Obrt „LORDAN YACHTING“, vl Andrej Lordan iz Ližnjana, Šaraja 14, OIB: 92470487747, (sveukupno 45 bodova);

Članak 2.

Odbacuje se ponuda obrta „NIKOLINA“, vl Alen Buršić iz Krnice, Krnica 34A, OIB: 47481356907, predana osobno u pisarnici Općine Marčana dana 02. ožujka 2026. godine, za dodjelu dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Marčana, za Mikrolokaciju R.br 8. Sveti Mikula. Rakalj, dio k.č.br. 2069/14 k.o. Rakalj, Središnji dio čestice, južnije od  mikrolokacije 3, iznajmljivanje brodice na motorni pogon, kao nepotpuna odnosno nevaljana, budući prijava/ ponuda ne sadrži svu propisanu/obveznu dokumentaciju i to: instrument osiguranja – ozbiljnosti ponude, instrument osiguranja – naplate naknade za dozvolu na pomorskom dobru (Ponuditelj je uz ponudu dužan dostaviti instrumente osiguranja naplate naknade za dozvolu na pomorskom dobru) te potpisanu izjavu kojom prijavitelj daje suglasnost Pomorskom redaru za uklanjanje stvari s predmetne mikrololokacije u propisanim slučajevima.

Članak 3.

Na temelju ove Odluke, Načelnik Općine Marčana donijeti će pojedinačna rješenja o davanju dozvola na pomorskom dobru.

Članak 4.

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Općine Marčana“.

KLASA: 342-01/26-01/2

URBROJ: 2163-26-01-26-05

Marčana,  19. ožujka 2026.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA

PREDSJEDNIK

Denis Diković, v.r.

__________________________________________________________________________________

Na temelju članka 7. Statuta Općine Marčana (“Službene novine Općine Marčana”, br. 7/09., 2/13. i 4/13-pročišćeni tekst, 3/21. i 14/22.),  i članka 6. stavka 1. Odluke o Nagradi Općine Marčana, te drugim počastima i priznanjima Općine Marčana ("Službene novine Grada Pule", br. 2A/95.), Općinsko vijeće Općine Marčana, na prijedlog Komisije za nagrade i druga priznanja  Općine Marčana je na 5. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2026. godine, donijelo

O D L U KU

o  dodjeli Nagrade Općine Marčana

za 2026. godinu

Članak 1.

Nagrada Općine Marčana za 2026. godinu dodjeljuje se gospođi Romani Percan kao javno priznanje za njezin dugogodišnji, značajan pedagoški rad i doprinos u razvoju osnovnog školstva, kulture i znanosti na području Općine Marčana, što predstavlja iznimna dostignuća i značajan doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Marčana, čime je zadužila i Općinu Marčana i njezine građane.

Članak 2.

Nagrada Općine Marčana iz članka 1. ove Odluke uručit će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom  Dana Općine Marčana.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u "Službenim novinama  Općine Marčana".

Klasa: 061-01/26-01/01

Urbroj: 2163-26-01-26-17

Marčana, 19. ožujka 2026.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA

PREDSJEDNIK

Denis Diković, v.r.

Na temelju članka 3. stavka 5. Odluke o Nagradi Općine Marčana, te drugim počastima i priznanjima Općine Marčana ("Službene novine Grada Pule", br. 2A/95.), Općinsko vijeće Općine Marčana na svojoj 5.  sjednici održanoj dana 19. ožujka 2026. godine,   donosi

RJEŠENJE

o visini novčane nagrade  dobitniku  Nagrade Općine Marčana

za 2026. godinu

1. Romani Percan iz Raklja, Mije Percana 69,  OIB: 86200149856, dobitnici Nagrade Općine Marčana za 2026. godinu, pripada uz tu Nagradu i novčana nagrada u iznosu od 1.449,00 EUR neto.

2. Novčana nagrada iz točke 1. ovog Rješenja isplatit će se imenovanoj odmah  na njezin tekući račun koji odredi.

#### Obrazloženje

Odlukom Općinskog vijeća Općine Marčana Klasa: 061-01/26-01/01, Urbroj: 2163/26-01-26-17 od 19. ožujka 2026. godine Romani Percan dodijeljena je Nagrada Općine Marčana za 2026. godinu kao  javno priznanje  za njezin dugogodišnji, značajan pedagoški rad i doprinos u razvoju osnovnog školstva, kulture i znanosti na području Općine Marčana, čime je zadužila i Općinu Marčana i njezine građane.

Prema odredbama članka 3. stavka 5. Odluke o Nagradi Općine Marčana, te drugim počastima i priznanjima Općine Marčana, uz nagradu Općine Marčana pojedinac se nagrađuje i novčanom nagradom u iznosu jedne prosječne neto plaće isplaćene u prethodnoj godini u Republici Hrvatskoj. Kako je prema objavi  Državnog zavoda za statistiku o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto-plaći po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2025. godinu, koja je objavljena na službenim stranicama Državnog zavoda za statistiku pod oznakom „RAD-2025-1-1/12“, takva prosječna neto plaća za 2025. godinu iznosila 1.449,00 EUR,  to je u izreci u istoj visini i određena visina pripadajuće novčane nagrade.

Prema odredbama članka 8. stavka 1. točke 3.  Zakona o porezu na dohodak (“Narodne novine”, br. br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20., 151/22., 114/23. i 152/24.) državne nagrade ustanovljene propisima koje donosi Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske i nagrade jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisane statutom tih jedinica ne smatraju se dohotkom i ne podliježu oporezivanju, pa je naprijed navedeni iznos prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj za 2025. godinu ujedno i neto iznos novčane nagrade koja pripada dobitniku Nagrade Općine Marčana za 2026. godinu.

Na temelju naprijed iznijetog riješeno je kao u izreci.

Klasa: 061-01/26-01/01

Urbroj: 2163/26-01-26-18

Marčana, 19. ožujka 2026.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA

PREDSJEDNIK

Denis Diković, v.r.

___________________________________________________________________________

Na temelju članka 7. Statuta Općine Marčana (“Službene novine Općine Marčana”, br. 7/09., 2/13. i 4/13-pročišćeni tekst, 3/21. i 14/22.),  i članka 6. stavka 1. Odluke o Nagradi Općine Marčana, te drugim počastima i priznanjima Općine Marčana ("Službene novine Grada Pule", br. 2A/95.), Općinsko vijeće Općine Marčana, na prijedlog Komisije za nagrade i druga priznanja  Općine Marčana je na 5. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2026. godine, donijelo

O D L U KU

o  dodjeli Nagrade Općine Marčana

za 2026. godinu

Članak 1.

Nagrada Općine Marčana za 2026. godinu dodjeljuje se gospodinu Marku Čaliću kao javno priznanje za njegov dugogodišnji rad u području sporta i  izuzetne sportske uspjehe u području profesionalnog boksa, koji predstavljaju iznimna dostignuća i značajan doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Marčana, čime je zadužila i Općinu Marčana i njezine građane.

Članak 2.

Nagrada Općine Marčana iz članka 1. ove Odluke uručit će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom  Dana Općine Marčana.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u "Službenim novinama  Općine Marčana".

Klasa: 061-01/26-01/01

Urbroj: 2163-26-01-26-19

Marčana, 19. ožujka 2026.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA

PREDSJEDNIK

Denis Diković, v.r.

Na temelju članka 3. stavka 5. Odluke o Nagradi Općine Marčana, te drugim počastima i priznanjima Općine Marčana ("Službene novine Grada Pule", br. 2A/95.), Općinsko vijeće Općine Marčana na svojoj 5.  sjednici održanoj dana 19. ožujka 2026. godine,   donosi

RJEŠENJE

o visini novčane nagrade  dobitniku  Nagrade Općine Marčana

za 2026. godinu

1. Marku Čaliću Marčane, Marčana 37,  OIB: 96729197449 , dobitniku Nagrade Općine Marčana za 2026. godinu, pripada uz tu Nagradu i novčana nagrada u iznosu od 1.449,00 EUR neto.

2. Novčana nagrada iz točke 1. ovog Rješenja isplatit će se imenovanom odmah  na njegov tekući račun koji odredi.

#### Obrazloženje

Odlukom Općinskog vijeća Općine Marčana Klasa: 061-01/26-01/01, Urbroj: 2163/26-01-26-19 od 19. ožujka 2026. godine Marku Čaliću dodijeljena je Nagrada Općine Marčana za 2026. godinu kao  javno priznanje  za njegov dugogodišnji rad u području sporta i  izuzetne sportske uspjehe u području profesionalnog boksa,  čime je zadužio i Općinu Marčana i njezine građane.

Prema odredbama članka 3. stavka 5. Odluke o Nagradi Općine Marčana, te drugim počastima i priznanjima Općine Marčana, uz nagradu Općine Marčana pojedinac se nagrađuje i novčanom nagradom u iznosu jedne prosječne neto plaće isplaćene u prethodnoj godini u Republici Hrvatskoj. Kako je prema objavi  Državnog zavoda za statistiku o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto-plaći po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2025. godinu, koja je objavljena na službenim stranicama Državnog zavoda za statistiku pod oznakom „RAD-2025-1-1/12“, takva prosječna neto plaća za 2025. godinu iznosila 1.449,00 EUR,  to je u izreci u istoj visini i određena visina pripadajuće novčane nagrade.

Prema odredbama članka 8. stavka 1. točke 3.  Zakona o porezu na dohodak (“Narodne novine”, br. br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20., 151/22., 114/23. i 152/24.) državne nagrade ustanovljene propisima koje donosi Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske i nagrade jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisane statutom tih jedinica ne smatraju se dohotkom i ne podliježu oporezivanju, pa je naprijed navedeni iznos prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj za 2025. godinu ujedno i neto iznos novčane nagrade koja pripada dobitniku Nagrade Općine Marčana za 2026. godinu.

Na temelju naprijed iznijetog riješeno je kao u izreci.

Klasa: 061-01/26-01/01

Urbroj: 2163/26-01-26-20

Marčana, 19. ožujka 2026.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA

PREDSJEDNIK

Denis Diković, v.r.

___________________________________________________________________________

Na temelju članka 7. Statuta Općine Marčana (“Službene novine Općine Marčana”, br. 7/09., 2/13. i 4/13-pročišćeni tekst, 3/21. i 14/22.),  i članka 7. stavka 1. Odluke o Nagradi Općine Marčana, te drugim počastima i priznanjima Općine Marčana ("Službene novine Grada Pule", br. 2A/95.), Općinsko vijeće Općine Marčana, na prijedlog Komisije za nagrade i druga priznanja  Općine Marčana, je na svojoj 5. sjednici održanoj 19. ožujka 2026. godine, donijelo

O D L U K U

o dodjeli Povelje počasni građanin Općine Marčana

Članak 1.

Povelja počasni građanin Općine Marčana dodjeljuje se gospođi Ružici Franjčević iz Kreševa, Bosna i Hercegovina, kao javno priznanje za postignute rezultate i izuzetan osobni doprinos u razvoju kulturnih, društvenih, gospodarskih, prijateljskih i partnerskih odnosa između Općine Kreševo i Općine Marčana , čime doprinosi promociji i ugledu  Općine Marčana i boljitku njezinih građana kojima je osobita čast da takvi pojedinci budu počasni građani Općine Marčana.

Članak 2.

Povelja počasni građanin Općine Marčana uručit će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom  Dana Općine Marčana.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Općine Marčana”.

Klasa: 061-01/26-01/01

Urbroj: 2163-26-01-26-25

Marčana, 19. ožujka 2026.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA

PREDSJEDNIK

Denis Diković, v.r.

___________________________________________________________________________

Na temelju članka 7. Statuta Općine Marčana (“Službene novine Općine Marčana”, br. 7/09., 2/13. i 4/13-pročišćeni tekst, 3/21. i 14/22.),  i članka 13. Odluke o Nagradi Općine Marčana, te drugim počastima i priznanjima Općine Marčana ("Službene novine Grada Pule", br. 2A/95.), Općinsko vijeće Općine Marčana, na prijedlog Komisije za nagrade i druga priznanja  Općine Marčana,  je na svojoj 5. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2026. godine, donijelo

O D L U K U

o dodjeli Svečane povelje Općine Marčana

za 2026. godinu

Članak 1.

Svečana povelja Općine Marčana za 2026. godinu dodjeljuje se gospodinu Denisu Martinčiću kao javno priznanje  za izuzetan uspjeh u unapređivanju gospodarstva, sporta, društvenog i političkog života na području Općine Marčana.

Članak 2.

Svečana povelja Općine Marčana uručit će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom  Dana Općine Marčana.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Općine Marčana”.

Klasa: 061-06/26-01/01

Urbroj: 2163/26-01-26-21

Marčana, 19. ožujka 2026.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA

PREDSJEDNIK

Denis Diković, v.r.

___________________________________________________________________________

Na temelju članka 7. Statuta Općine Marčana (“Službene novine Općine Marčana”, br. 7/09., 2/13. i 4/13-pročišćeni tekst, 3/21. i 14/22.),  i članka 13. Odluke o Nagradi Općine Marčana, te drugim počastima i priznanjima Općine Marčana ("Službene novine Grada Pule", br. 2A/95.), Općinsko vijeće Općine Marčana, na prijedlog Komisije za nagrade i druga priznanja  Općine Marčana,  je na svojoj 5. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2026. godine, donijelo

O D L U K U

o dodjeli Svečane povelje Općine Marčana

za 2026. godinu

Članak 1.

Svečana povelja Općine Marčana za 2026. godinu dodjeljuje se gospodinu Atiliju Šegoti kao javno priznanje  za izuzetan uspjeh u unaprjeđivanju gospodarstva, sporta, društvenog i političkog života na području Općine Marčana.

Članak 2.

Svečana povelja Općine Marčana uručit će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom  Dana Općine Marčana.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Općine Marčana”.

Klasa: 061-06/26-01/01

Urbroj: 2163/26-01-26-22

Marčana, 19. ožujka 2026.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA

PREDSJEDNIK

Denis Diković, v.r.

___________________________________________________________________________

Na temelju članka 7. Statuta Općine Marčana (“Službene novine Općine Marčana”, br. 7/09., 2/13. i 4/13-pročišćeni tekst, 3/21. i 14/22.),  i članka 13. Odluke o Nagradi Općine Marčana, te drugim počastima i priznanjima Općine Marčana ("Službene novine Grada Pule", br. 2A/95.), Općinsko vijeće Općine Marčana, na prijedlog Komisije za nagrade i druga priznanja  Općine Marčana,  je na svojoj 5. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2026. godine, donijelo

O D L U K U

o dodjeli Svečane povelje Općine Marčana

za 2026. godinu

Članak 1.

Svečana povelja Općine Marčana za 2026. godinu dodjeljuje se gospodinu Ivici Oceliću kao javno priznanje  za izuzetnu predanost, profesionalnost i humanost iskazanu prema korisnicima usluge lokalnog prijevoza na području Općine Marčana.

Članak 2.

Svečana povelja Općine Marčana uručit će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom  Dana Općine Marčana.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Općine Marčana”.

Klasa: 061-06/26-01/01

Urbroj: 2163/26-01-26-23

Marčana, 19. ožujka 2026.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA

PREDSJEDNIK

Denis Diković, v.r.

___________________________________________________________________________

Na temelju članka 7. Statuta Općine Marčana (“Službene novine Općine Marčana”, br. 7/09., 2/13. i 4/13-pročišćeni tekst, 3/21. i 14/22.),  i članka 13. Odluke o Nagradi Općine Marčana, te drugim počastima i priznanjima Općine Marčana ("Službene novine Grada Pule", br. 2A/95.), Općinsko vijeće Općine Marčana, na prijedlog Komisije za nagrade i druga priznanja  Općine Marčana,  je na svojoj 5. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2026. godine, donijelo

O D L U K U

o dodjeli Svečane povelje Općine Marčana

za 2026. godinu

Članak 1.

Svečana povelja Općine Marčana za 2026. godinu dodjeljuje se gospodinu Filipu Raponji, vlasniku OPG-a Api Raponja kao javno priznanje  za izuzetan uspjeh u unapređivanju  razvoja održivog gospodarstva, biološke raznolikosti i očuvanju i zaštiti okoliša na području Općine Marčana.

Članak 2.

Svečana povelja Općine Marčana uručit će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom  Dana Općine Marčana.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Općine Marčana”.

Klasa: 061-06/26-01/01

Urbroj: 2163/26-01-26-24

Marčana, 19. ožujka 2026.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA

PREDSJEDNIK

Denis Diković, v.r.

___________________________________________________________________________

Na temelju članka 13. stavka 2. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (“Službene novine Grada Pule”, br. 15A/97. i “Službene novine Općine Marčana”, br. 7/09. i 4/20.), Načelnik Općine Marčana je, dana 05. ožujka 2026. godine, donio sljedeću

# ODLUKU

o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu natječaja

za davanje u zakup poslovnog prostora

I.

U Povjerenstvo za provedbu natječaja  u svezi Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora,  imenuju se :

-  Jakov Benazić, za predsjednika,

-  Korado Butković, za člana,

-  Blaž Petrić, za člana.

Za njihove zamjenike imenuju se:

-  Mirjana Bjelopetrović, za zamjenika predsjednika,

-  Sara Ujdur, za zamjenika člana.

-  Zdenko Radolović, za zamjenika člana.

II.

Povjerenstvo iz točke 1. ove Odluke imenuje se na vrijeme od četiri godine.

III.

Imenovanom predsjedniku i članovima Povjerenstva, koji su u radnom odnosu u Općini Marčana, kada obavljaju poslove iz djelokruga Povjerenstva ne pripada pravo na posebnu naknadu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Općine Marčana”.

KLASA: 372-01/26-01/ 02

URBROJ:  2163-26-2-26-1

Marčana,  05. ožujka 2026.

OPĆINSKI  NAČELNIK

Predrag Pliško, v.r.

    - SADRŽAJ

| 1. | Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu ………………………………………………….. | 29 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu …………………………..……………………………………………….. | 30 |
| 3. | Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu …………………………………………………... | 35 |
| 4. | Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu …………………………………………………........................................ | 36 |
| 5. | Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Marčana za 2025. godinu ……………………………………………………….. | 46 |
| 6. | Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Marčana za 2025. godinu…... | 48 |
| 7. | Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Marčana za 2025. godinu ……………………………………………….. | 49 |
| 8. | Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Marčana za 2025. godinu ……………………………........................................................................ | 51 |
| 9. | Zaključak o usvajanju Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Marčana u 2025. godini ……………………………………… | 58 |
| 10. | Zaključak o prihvaćanju Izvješća o četvrtoj preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama u Proračunu Općine Marčana za 2025. godinu ……….. | 59 |
| 11. | Izvješće o četvrtoj preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama u Proračunu Općine Marčana za 2025. godinu …………………………………… | 60 |
| 12. | Raspored četvrte preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama u Proračunu Općine Marčana za 2025. godinu .………………………………… | 63 |
| 13. | Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Marčana za 2026. godinu …………………………………………………………………….. | 67 |
| 14. | Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Marčana ………………… | 73 |
| 15. | Odluka o dodjeli Nagrade Općine Marčana za 2026. godinu gospođi Romani Percan …………………………………………………………………………… | 75 |
| 16. | Rješenje o visini novčane nagrade dobitniku Nagrade Općine Marčana za 2026. godinu …………………………………………………………………. | 76 |
| 17. | Odluka o dodjeli Nagrade Općine Marčana za 2026. godinu gospodinu Marku Čaliću …………………………………………………………………………… | 77 |
| 18. | Rješenje o visini novčane nagrade dobitniku Nagrade Općine Marčana za 2026. godinu …………………………………………………………………. | 78 |
| 19. | Odluka o dodjeli Povelje počasni građanin Općine Marčana gospođi Ružici Franjčević ………………………………………………………………... | 79 |
| 20. | Odluka o dodjeli Svečane povelje Općine Marčana za 2026. godinu Denisu Martinčiću ……………………………………………………………………….. | 80 |
| 21. | Odluka o dodjeli Svečane povelje Općine Marčana za 2026. godinu Atiliju Šegoti ……………………………………………………………………………. | 80 |
| 22. | Odluka o dodjeli Svečane povelje Općine Marčana za 2026. godinu Ivici Oceliću……………………………………………………………………………. | 81 |
| 23. | Odluka o dodjeli Svečane povelje Općine Marčana za 2026. godinu Filipu Raponji……………………………………………………………………………. | 82 |
| 24. | # Odluka o imenovanju članova povjerenstva za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora …………………………………………... | 83 |

Službene novine Općine Marčana” izdaje i umnožava Općina Marčana sa sjedištem u Marčani, Marčana  158, 52207 Barban,OIB:34665962557 kao svoje službeno javno glasilo. Glavni urednik je Aleks Bilić. Godišnja pretplata iznosi 26,54 EUR. Narudžba se podnosi  Općini Marčana na adresu sjedišta, na e-mail: marcana@marcana.hr ili na fax.571-075