R E P U B L I K A   H R V A T S K A

ISTARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARČANA

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA

ZA 2025. GODINU

(Izvještajno razdoblje od 01.01. do 31.12.2025. godine)

Marčana, veljača 2025.

Sadržaj

1.	UVOD	2

2.	PREGLED STANJA U OPĆINI MARČANA	3

3.	IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA	6

3.1.	Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima	7

3.2.	Analiza statusa provedbene mjere	8

3.3.	Opis statusa provedbene mjere	9

3.4.	Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera	16

4.	DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA	18

POPIS TABLICA

Tablica 1. Prikaz utrošenih proračunskih sredstava	7

Tablica 2. Prikaz statusa provedbene mjere	8

Tablica 3. Opis statusa provedbe mjera	9

POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1. Prikaz mjera prema statusu provedbe	16

Grafikon 2. Prikaz sredstava uloženih u provedbu mjera tijekom izvještajnog razdoblja	16

- UVOD

Općina Marčana izrađuje Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2025. godinu (u daljnjem tekst kao Godišnje izvješće) za razdoblje od 2021. do 2025. godine.

S ciljem stvaranja kvalitetnog okvira za održivi razvoj, Općina Marčana kao jedinica lokalne samouprave, dosljedno slijedi odredbe Republike Hrvatske za uspostavu sustava strateškog planiranja koji se proteklih godina dodatno uređivao usvajanjem nekolicine zakona, propisa i strateških dokumenata koji reguliraju navedeno područje.

Godišnje izvješće izrađuje se u svrhu ispunjavanja obaveze utvrđene člankom 26. stavka 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17 i 151/22), kojim se propisuje da jedinica područne (regionalne) samouprave izvješćuje regionalnog koordinatora o izvršenju provedbenog programa. Navedenim člankom utvrđuju se dva međusobno povezana akta strateškog planiranja Provedbeni program Općine i Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine.

Općinski načelnik Općine Marčana je donio Provedbeni program Općina Marčana za razdoblje od 2021. do 2025. godine. Provedbeni program izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17 i 151/22), te Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 37/23). Provedbeni program Općine Marčana je kratkoročni akt strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom kojeg općinski načelnik donosi u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost, a odnosi se na mandatno razdoblje te opisuje prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva iz povezanih, hijerarhijski viših akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za Općinu Marčana. Provedbeni program čini osnovu za planiranje proračuna i provedbu mjera, aktivnosti i projekata. Tijekom pripreme proračuna provedbenih programa u obzir su uzeta proračunska sredstva dodijeljena s više razine upravljanja.

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Marčana je izvješće o provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata strateškog planiranja. Godišnje izvješće obuhvaća razdoblje od 01.01.2025. godine do 31.12.2025. godine.

Općinski načelnik Općine Marčana informaciju o izrađenom i javno objavljenom izvješću o provedbi provedbenog programa Općine dostavlja nadležnom regionalnom koordinatoru.

- PREGLED STANJA U OPĆINI MARČANA

Općina Marčana nalazi se na području Istarske županije, u jugoistočnom dijelu istarskog poluotoka i graniči sa gradovima Vodnjan i Pula te općinama Barban, Svetvinčenat i Ližnjan, a preko raškog zaljeva graniči i s Općinom Raša.

Najveće naselje je Marčana, a slijede ga naselja Loborika, Rakalj, Peruški, Divšići i Filipana, Kavran, Orbanići, Pavićini, Prodol, Hreljići, Šegotići, Šarići i Cokuni, Kujići, Mali Vareški i Pinezići, Bratulići, Belavići, Mutvoran i Veliki Vareški.

Prostor Općine ima obilježja karakteristična za elemente “crvene Istre”, a klima je mediteranska. Općina je poznata po svojoj prirodnoj ljepoti, s brojnim maslinicima, vinogradima te netaknutom krajoliku koji je pogodan za poljoprivredu i turizam.

Marčana se ponosi i povijesnim spomenicima i kulturnom baštinom, a u posljednjim godinama razvija se i turistička ponuda, osobito u vidu seoskog turizma. Osim toga, općina je uključena u brojne inicijative za očuvanje okoliša i održivi razvoj, s naglaskom na poljoprivredu i ekološki prihvatljive prakse.  Maslinarstvo je najvažniji segment poljoprivrede u Marčani, s velikim brojem maslinika, koji proizvode visokokvalitetno maslinovo ulje. U povrtlarstvu i voćarstvu, Općina Marčana ističe se uzgojem raznih vrsta povrća, poput rajčica, krumpira, te voća poput smokava, trešanja i šljiva. Osim toga, Općina Marčana podržava i mala poduzeća, osobito ona koja se bave lokalnom proizvodnjom hrane i pića, te raznim zanatskim proizvodima

VIZIJA:

„Sinergijskim djelovanjem svih dionika lokalne zajednice na temeljima prirodnih i kulturnih resursa, tradicijskog nasljeđa i ljudskih potencijala stvoriti dodanu vrijednost u segmentima turizma i poduzetništva te poboljšati kvalitetu života cjelokupne lokalne zajednice.“

MISIJA:

„Općina Marčana želi osigurati uvjete za održivi život na prostoru Općine i povećati kvalitetu života svojih stanovnika kroz efikasno, pravodobno, transparentno i kvalitetno izvršavanje funkcija i zadataka te učinkovito i racionalno upravljanje općinskom imovinom“.

U ostvarenju svojih ciljeva Općina Marčana se vodi svojom Vizijom i Misijom.

Kako bi Općina ostvarila svoju viziju i misiju uspješno se koristi sredstvima iz Nacionalnih i EU fondova.

Sredstvima iz Nacionalnih i EU fondova financiraju se oni projekti koji doprinose razvojnim ciljevima Republike Hrvatske, ali i Europske unije u cjelini.

Sva područja koja se mogu financirati kroz EU fondove definirana su u programskim dokumentima koji se nazivaju operativni programi, a obuhvaćaju primjerice: poljoprivredu, zapošljavanje, obrazovanje, kulturu, dobro upravljanje, znanost, istraživanje i razvoj, ulaganje u poduzetništvo, zdravlje, informacijske i komunikacijske tehnologije, promet, okoliš, energetiku te infrastrukturne i druge projekte.

Europska sredstva dodjeljuju se u sklopu sedmogodišnjih financijskih razdoblja ili perspektiva, financijskog razdoblja 2021.-2027. Omotnica proračuna Europske unije najveća je do sada te iznosi 1.824,3 milijardi eura, a za Republiku Hrvatsku na raspolaganju je više od 25 milijardi eura u tekućim cijenama.

Značajan dio navedenih sredstava odnosi se upravo na fondove koji će se provoditi sukladno Uredbi o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike.

Jedinice lokalne samouprave kako bi iskoristile sredstva iz EU fondova svoj razvoj moraju planirati i integrirati u Plan razvoja na županijskoj razini, no kako bi integracija bila potpuna, JLS-ovima i njihovim povezanim subjektima preporuča se izrada vlastitih analiza, podloga, provedbenih programa i akcijskih planova. Općina Marčana izradila je Provedbeni program u kojem je iskazana politika Općine u smjeru jačanja gospodarskog razvoja kroz kreiranje specifičnih ciljeva, prioriteta i mjera za mandatno razdoblje.

U Provedbenom programu Općina Marčana detaljno je opisala razvojne mjere definirane nadređenim aktima strateškog planiranja s ciljem ostvarenja dugoročnog održivog razvoja Općine. Navedene mjere najvećim su dijelom usmjerene na realizaciju ciljeva koji se odnose na efikasnu, pravodobnu, transparentnu i rezistentnu Općinu te održivi gospodarski razvoj i poslovno okruženje.

Općina se u Provedbenom programu obvezala kontinuirano raditi na efikasnom, suvremenom, fleksibilnom i inovativnom pristupu upravljanja općinskom upravom, pri čemu će se dosljedno voditi kriterijima transparentnosti i fiskalne discipline.

Tijekom izvještajnog razdoblja od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine Općina je imala zadaću kontinuirano unaprjeđivati kvalitetu života svih svojih stanovnika, te se angažirati i djelovati s ciljem ostvarenja značajnog napretka u svim područjima razvoja. Stoga je navedena osnova svakog projekta i ulaganja koji se planiraju realizirati u mandatnom razdoblju.

Općina Marčana se angažirala i djelovala s ciljem ostvarenja značajnog napretka u svim područjima razvoja. Stoga je navedena osnova svakog projekta i ulaganja koji se planiraju realizirati u mandatnom razdoblju.

Tijekom izvještajnog razdoblja pružala se financijska i savjetodavna podrška malim i srednjim poduzetnicima. s ciljem jačanja njihove konkurentnosti, inovativnosti i održivosti na tržištu kroz dodjelu potpore za nabave opreme, inventara i ulaganja u standarde kvalitete, kao i sufinanciranje kamata na kredite i nastupa poduzetnika na sajmovima i izložbama.

Veliki projekt za koji je započela realizacija jeste izgradnja Poduzetničkog inkubatora Marčana. To je jedan od ključnih razvojnih projekata Općina Marčana. Riječ je o iznimno zanimljivom i hvalevrijednom projektu, osobito zato što je usmjeren na pomoć mladim poduzetnicima koji tek započinju svoj poslovni put. Projekt obuhvaća izgradnju poduzetničkog inkubatora koji se sastoji od dvije poslovne zgrade. U prvoj zgradi nalaziti će se uredski prostori, radionice, multimedijalna dvorana, zajednički prostori te sanitarni čvorovi s kompletnom opremom i uređenjem. Uz nju će se graditi i dodatna samostojeća poslovna zgrada. Projekt predstavlja brownfield investiciju, odnosno ulaganje u revitalizaciju zapuštenog bivšeg poslovnog objekta tvrtke “Marčanka”, koji će se prenamijeniti i prilagoditi potrebama suvremenog poduzetničkog sektora.

U području gospodarskog razvoja dodjeljivale su se potpore poljoprivrednicima s naglaskom na ekološku proizvodnju s ciljem razvoja poljoprivrede Istarske županije., kao i aktivnosti vezane uz razvoj turizma, organizaciju sajmova i manifestacija.

Ulagalo se u sustav vodoopskrbe, javne odvodnje, protupožarne zaštite i zaštite i spašavanja. Također, ulagalo i u javne potrebe u kulturi kroz financiranje projekata i programa udruga u kulturi, sufinanciranja manifestacija, ulaganja  u arheološki lokalitet „Stari Rakalj“ kao i  sanaciju kulturne baštine Mutvoran.

Provedene su aktivnosti vezane za sportsku infrastrukturu kroz izgradnju, sportske dvorane u Krnici, izgradnje sportskog centra Mandalena, proširenje i rekonstrukciju nogometnih igrališta.

Kontinuirano se ulaže u poboljšanje života stanovnika i turista na području kroz održavanje i uređenje komunalne i društvene infrastrukture.

Kako bi se zaštitio prirodni okoliš ulagalo se u sanacije neuređenih odlagališta, dodjeljivale su se poticajne naknade za smanjenje količine miješanog otpada, a izrađena je i Strategija zelene urbane obnove.

Kako bi poboljšali prometnu infrastrukturu na području općine ulagalo se u održavanje, izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta.

Kroz mandatno razdoblje završen je veći dio projekata koji su bili planirani.

- IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Općina Marčana prepoznala je potrebu za srednjoročnim razvojnim potrebama i ključnim razvojnim projektima te je u Provedbenom programu za razdoblje od 2021. do 2025. godine, svoje djelovanje usmjerila na provedbu tri razvojna prioriteta:

- Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva:

  - Razvoj poslovne infrastrukture

  - Stvaranje sinergija poljoprivrednih grana i turizma

- Podizanje kvalitete života

  - Ulaganja u prometu i komunalnu infrastrukturu

  - Razvoj društvene infrastrukture

- Učinkovito dugoročno upravljanje resursima

  - Zaštita okoliša

  - Digitalizacija javnih usluga i ulaganje u ljudske resurse

Unutar Općine prisutna su brojna područja na kojima je potrebno dodatno djelovati u svrhu što efikasnijeg utjecaja na stimulirajuće aspekte interne i eksterne okoline te više kapitalnih projekata usmjeriti u razvoj kritičnih područja.

U tom pogledu, Općina je utvrdila osnovne probleme i mogućnosti u suvremenom razvoju Općine, njihove uzroke i posljedice. Prepoznala je aktualne razvojne trendove, vlastite prednosti i slabosti neophodne za pretvaranje izazova i novih mogućnosti u razvojne prilike no i za jačanje otpornosti lokalnog društva i njegove veće spremnosti za suočavanje s nepredvidivim okolnostima.

Značajan element društveno – gospodarskog razvoja Republike Hrvatske, stoga i Općine Marčana, je pristup fondovima EU koji omogućuju financijska sredstva potrebna za realizaciju provedbenih mjera  te predstavljaju ključni razvojni potencijal za sve sektore i regije unutar Republike Hrvatske.

- Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima

Provedbenim programom utvrđen je financijski okvir kojim se omogućuje uvid u financijsku vrijednost i izvore financiranja mjera, aktivnosti i projekata za realizaciju Provedbenog programa s detaljnom razradom financiranja i procijenjenim troškovima u mandatnom razdoblju. Prema dostupnim podacima, u izvještajnom razdoblju je za provedbu 13 mjera (u tablici niže) iz proračuna iskorišteno ukupno 2.901.366,79 eura.

Tablica 1. Prikaz utrošenih proračunskih sredstava

| R.br. | Naziv mjere | Procijenjeni trošak provedbene mjere u € | Planirani iznos u Proračunu za 2025. godinu u € | Iznos do sada utrošenih sredstava u razdoblju od 01.01.-31.12.2025. u € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Priprema i opremanje gospodarskih i poduzetničkih zona | 995.421,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Potpora malom i srednjem poduzetništvu | 53.089,12 | 72.500,00 | 25.000,00 |
| 1.1.3. | Osnivanje poduzetničkog inkubatora | 530.891,23 | 331.174,55 | 53.073,75 |
| 1.2.1. | Financiranje lokalnih projekata putem Programa ruralnog razvoja RH | 10.617,82 | 25.000,00 | 24.916,13 |
| 1.2.2. | Potpore poljoprivredi s posebnim naglaskom na ekološku poljoprivredu | 26.544,56 | 1.330,00 | 1.330,00 |
| 1.2.3. | Izgradnja i uređenje turističke infrastrukture | 464.529,83 | 93.700,00 | 68.040,89 |
| 1.2.4. | Uređenje sportskih lučica | 1.128.143,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Ulaganje u cestovnu infrastrukturu | 2.919.901,79 | 1.364.350,00 | 1.179.045,82 |
| 2.1.2. | Projekti vodoopskrbe | 3.318.070,21 | 69.850,00 | 16.875,00 |
| 2.1.3. | Projekti javne odvodnje | 7.565.200,08 | 2.265,63 | 4.200,00 |
| 2.1.5. | Izgradnja i proširenje groblja | 796.336,85 | 28.000,00 | 11.971,69 |
| 2.2.1. | Obrazovna infrastruktura | 3.716.238,64 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Ulaganje u sportsku infrastrukturu | 2.521.733,36 | 1.110.439,28 | 615.924,11 |
| 2.2.3. | Ulaganje u vatrogastvo | 530.891,23 | 662.129,00 | 599.641,64 |
| 3.1.1. | Gospodarenje otpadom | 729.975,45 | 91.615,00 | 101.675,70 |
| 3.1.2. | Upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom | 358.351,58 | 191.402,39 | 199.672,06 |
| Ukupno |  | 25.665.936,68 | 5.043.755,85 | 2.901.366,79 |

Općinsko vijeće Općine Marčana je donijelo Izmjene proračuna za 2025. godinu gdje su evidentirane izmjene u prihodima i primicima te rashodima i izdacima Općine. Također, evidentirane su izmjene u vrijednosti pojedinačnih aktivnosti ili projekata (povećanje/smanjenje) zbog kojih se planiran iznos mjere za 2025. godinu može razlikovati od iznosa utrošenih sredstava u izvještajnom razdoblju.

- Analiza statusa provedbene mjere

Općina Marčana je u Provedbenom programu utvrdila ukupno 16 mjera, tijekom izvještajnog razdoblja, provedba je započela za 16 mjera, većina ih je provedena, tri  nisu pokrenute. U nekim mjerama nisu provedene pojedine aktivnosti.

Tablica 2. Prikaz statusa provedbene mjere

| R. br. | Naziv mjere | Status provedbe |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Priprema i opremanje gospodarskih i poduzetničkih zona | Nije pokrenuto |
| 1.1.2. | Potpora malom i srednjem poduzetništvu | Provedeno |
| 1.1.3. | Osnivanje poduzetničkog inkubatora | Provedeno |
| 1.2.1. | Financiranje lokalnih projekata putem Programa ruralnog razvoja RH | Provedeno |
| 1.2.2. | Potpore poljoprivredi s posebnim naglaskom na ekološku poljoprivredu | Provedeno |
| 1.2.3. | Izgradnja i uređenje turističke infrastrukture | Provedeno |
| 1.2.4. | Uređenje sportskih lučica | Nije pokrenuto |
| 2.1.1. | Ulaganje u cestovnu infrastrukturu | Provedeno |
| 2.1.2. | Projekti vodoopskrbe | Provedeno |
| 2.1.3. | Projekti javne odvodnje | Provedeno |
| 2.1.5. | Izgradnja i proširenje groblja | Provedeno |
| 2.2.1. | Obrazovna infrastruktura | Nije pokrenuto |
| 2.2.2. | Ulaganje u sportsku infrastrukturu | Provedeno |
| 2.2.3. | Ulaganje u vatrogastvo | Provedeno |
| 3.1.1. | Gospodarenje otpadom | Provedeno |
| 3.1.2. | Upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom | Provedeno |

- Opis statusa provedbene mjere

U svrhu mjera opisanih u Provedbenom programu nastoje se realizirati opći ciljevi razvoja Općine definirani nadređenim aktima strateškog planiranja. Stoga je neophodno omogućiti preduvjete za realizaciju uravnoteženog općinskog razvoja temeljenog na principima održivosti u funkciji unapređenja kvalitete života stanovnika te regulacije depopulacijskih trendova.

Mjere se razrađuju po provedbenim aktivnostima (u projektima ili drugim provedbenim mehanizmima). Mjere predstavljaju ključnu poveznicu s proračunom budući da se aktivnosti i projekti financiraju u okviru proračunskih programa. Aktivnosti i projekti utvrđeni u proračunu moraju se preuzeti i u sustav strateškoga planiranja.

Tablica 3. Opis statusa provedbe mjera

| Mjera 1.1.1. Priprema i opremanje gospodarskih i poduzetničkih zona |  |
| --- | --- |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Marčana |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 995.421,06 |
| Planirani iznos u Proračunu za 2025. godinu: | 0,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 0,00 |
| Status provedbe mjere: | Nije pokrenuta |
| Svrha provedbe mjere: | Podrška razvoju infrastrukture u gospodarskim i poduzetničkim zonama kako bi se omogućio lakši pristup poslovanju, potaknuo rast i razvoj malih i srednjih poduzeća te privukla nova ulaganja. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera u izvještajnom razdoblju pokrenuta, nije bilo planiranih sredstva niti aktivnosti. |
| Mjera 1.1.2. Potpora malom i srednjem poduzetništvu |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Marčana |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 53.089,12 |
| Planirani iznos u Proračunu za 2025. godinu: | 72.500,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 25.000,00 |
| Status provedbe mjere: | Provedena |
| Svrha provedbe mjere: | Pružanje financijske i savjetodavne podrške malim i srednjim poduzetnicima s ciljem jačanja njihove konkurentnosti, inovativnosti i održivosti na tržištu. Kroz ovu mjeru nastoji se olakšati pristup financijskim sredstvima, potaknuti razvoj novih proizvoda i usluga, unaprijediti poslovne procese te omogućiti poduzetnicima bolje tržišne uvjete za rast i širenje poslovanja. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera za izvještajno razdoblje je provedena. Dodjeljivane su potpore poduzetnicima za nastupe na sajmovima, izložbama i izradu promotivnih materijala, subvencionirane su kamate na poduzetničke kredite i dodijeljene potpore za nabavu opreme. |
| Mjera 1.1.3. Osnivanje poduzetničkog inkubatora |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Marčana |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 530.891,23 |
| Planirani iznos u Proračunu za 2025. godinu: | 331,174,55 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 53.073,75 |
| Status provedbe mjere: | Provedena |
| Svrha provedbe mjere: | Pružanje podrške novim poduzetnicima kroz osiguranje povoljnog poslovnog okruženja za razvoj njihovih ideja i poduzeća. Poduzetnički inkubator nudi fizičke prostore, infrastrukturnu podršku, savjetodavne usluge, mentorstvo i pristup financijskim izvorima, čime se olakšava početak poslovanja i smanjuje početnički rizik. Kroz ovu mjeru nastoji se potaknuti inovativnost, poduzetništvo i kreativnost, posebno u ranim fazama razvoja poduzeća, te omogućiti lakši pristup tržištu, mrežama i resursima koji su ključni za rast i uspjeh. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera za izvještajno razdoblje je provedena.. Ulagano je u izgradnju poduzetničkog inkubatora Marčana. |
| Mjera 1.2.1. Financiranje lokalnih projekata putem Programa ruralnog razvoja RH |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Marčana |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 10.617,82 |
| Planirani iznos u Proračunu za 2025. godinu: | 25.000,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 24.916,13 |
| Status provedbe mjere: | Provedena |
| Svrha provedbe mjere: | Cilj je unaprjeđenje kvalitete života i ekonomski razvoj ruralnih područja u Hrvatskoj kroz financijsku podršku projektima koji doprinose održivom razvoju, očuvanju okoliša, poboljšanju infrastrukture te jačanju lokalnih zajednica. Kroz ovu mjeru, potiču se projekti koji uključuju ulaganja u poljoprivredu, turizam, obnovu kulturne baštine, razvoj komunalne infrastrukture, poboljšanje pristupa uslugama te diversifikaciju gospodarskih aktivnosti na ruralnim područjima. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera je provedena sukladno dostavljenim zahtjevima za subvencijama i ostalim pomoćima, te dodijeljenim potporama. |
| Mjera 1.2.2. Potpore poljoprivredi s posebnim naglaskom na ekološku poljoprivredu |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Marčana |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 26.544,56 |
| Planirani iznos u Proračunu za 2025. godinu: | 1.330,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 1.330,00 |
| Status provedbe mjere: | Provedena |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha je je poticanje održivih i ekološki prihvatljivih poljoprivrednih praksi koje doprinose očuvanju okoliša, biološke raznolikosti i zdravlju tla, te smanjenju negativnih učinaka poljoprivrede na okoliš. Ova mjera pruža financijsku podršku poljoprivrednicima koji se odlučuju na ekološku proizvodnju, koja uključuje korištenje prirodnih resursa na način koji minimalizira upotrebu kemijskih sredstava, smanjuje onečišćenje i čuva dugoročnu plodnost tla. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera je provedena. Kroz ovu mjeru ulaže se u Fond za razvoj poljoprivrede Istarske županije. |
| Mjera 1.2.3. Izgradnja i uređenje turističke infrastrukture |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Marčana |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 464.529,83 |
| Planirani iznos u Proračunu za 2025. godinu: | 93.700,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 68.040,89 |
| Status provedbe mjere: | Provedena |
| Svrha provedbe mjere: | Ova mjera uključuje ulaganja u izgradnju i obnovu objekata, prometne veze, turističke sadržaje, prateće usluge te poboljšanje sigurnosti i pristupačnosti turističkih destinacija. Cilj je stvoriti atraktivnije i konkurentnije turističke destinacije, povećati broj posjetitelja i produžiti turističku sezonu, čime se doprinosi održivom razvoju turizma i lokalnoj ekonomiji. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera je provedena. Kontinuirano se ulaže u poboljšanje života stanovnika i turista na području kroz održavanje i uređenje građevina i uređaja javne namjene. |
| Mjera 1.2.4. Uređenje sportskih lučica |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Marčana |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 1.128.143,87 |
| Planirani iznos u Proračunu za 2025. godinu: | 0,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 0,00 |
| Status provedbe mjere: | Nije pokrenuta |
| Svrha provedbe mjere: | Kroz ovu mjeru ulaže se u izgradnju, obnovu i opremanje sportskih lučica, čime se omogućava siguran pristup plovilima, bolji uvjeti za održavanje plovila te razvoj dodatnih sadržaja koji pridonose kvaliteti boravka nautičara i rekreativaca. |
| Opis statusa provedbe: | U izvještajnom razdoblju u ovoj mjeri nije bilo aktivnosti niti projekta. Sredstva za ovu mjeru nisu bila planirana niti utrošena. |
| Mjera 2.1.1. Ulaganje u cestovnu infrastrukturu |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Marčana |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 2.919.901,79 |
| Planirani iznos u Proračunu za 2025. godinu: | 1.364.350,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025. | 1.179.045,82 |
| Status provedbe mjere: | Provedena |
| Svrha provedbe mjere: | Ova mjera uključuje ulaganje u izgradnju, obnovu i modernizaciju cesta, mostova, kružnih tokova i drugih infrastrukturnih objekata, čime se doprinosi smanjenju prometnih gužvi, povećanju sigurnosti i smanjenju vremena putovanja. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera je provedena . Kroz ovu mjeru ulagalo se u održavanje, sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih cesta. |
| Mjera 2.1.2. Projekti vodoopskrbe |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Marčana |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 3.318.070,21 |
| Planirani iznos u Proračunu za 2025. godinu: | 69.850,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025. | 16.875,00 |
| Status provedbe mjere: | Provedena |
| Svrha provedbe mjere: | Cilj je je osigurati pouzdanu, sigurnu i kvalitetnu opskrbu pitkom vodom za stanovništvo, poljoprivredu i industriju. Ova mjera uključuje ulaganje u izgradnju, obnovu i modernizaciju sustava vodoopskrbe, uključujući izvore vode, vodovodne mreže, sustave za distribuciju vode i uređaje za pročišćavanje. Cilj je poboljšati pristup pitkoj vodi, smanjiti gubitke u vodoopskrbnim mrežama te osigurati ekološki prihvatljive i energetski učinkovite sustave. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera je provedena. Izradila se projektna dokumentacija za vodovodnu mrežu. |
| Mjera 2.1.3. Projekti javne odvodnje |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Marčana |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 7.565.200,08 |
| Planirani iznos u Proračunu za 2025. godinu: | 2.265,63 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 4.200,00 |
| Status provedbe mjere: | Provedena |
| Svrha provedbe mjere: | Cilj je je osigurati učinkovito prikupljanje, transport i pročišćavanje otpadnih voda kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi i okoliš. Ova mjera uključuje ulaganje u izgradnju, obnovu i modernizaciju sustava javne odvodnje, uključujući kanalizacijske mreže, sustave za pročišćavanje otpadnih voda i infrastrukturne objekte koji omogućuju sigurno odvođenje otpadnih voda iz naselja i industrijskih područja. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera je provedena. Tijekom izvještajnog razdoblja za ovu mjeru utrošeno je više sredstva od predviđenog. Kroz ovu mjeru održavaju se građevine javne odvodne oborinskih voda. |
| Mjera 2.1.5. Izgradnja i proširenje groblja |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Marčana |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 796.336,85 |
| Planirani iznos u Proračunu za 2025. godinu: | 28.000,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025. | 11.971,69 |
| Status provedbe mjere: | Provedena |
| Svrha provedbe mjere: | Važno je osigurati odgovarajuće i dostatne kapacitete za ukop umrlih te poboljšati uvjete za obavljanje posljednjeg ispraćaja. Ova mjera uključuje izgradnju novih grobnih područja, proširenje postojećih groblja te ulaganje u infrastrukturne objekte i sadržaje koji su nužni za pravilno obavljanje pogrebnih usluga, kao što su mrtvačnice, parkirališta, pristupne ceste i sanitarni objekti. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera je provedena. Kroz ovu mjeru ulagalo se u održavanje i rekonstrukciju postojećih groblja. |
| Mjera 2.2.1. Obrazovna infrastruktura |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Marčana |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 3.716.238,64 |
| Planirani iznos u Proračunu za 2025. godinu: | 1.000.000,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025. | 0,00 |
| Status provedbe mjere: | Nije pokrenuta |
| Svrha provedbe mjere: | Cilj je unaprijediti kvalitetu i pristupačnost obrazovnih usluga kroz modernizaciju i izgradnju obrazovnih objekata, kao i poboljšanje uvjeta za nastavu i učenje. Ova mjera uključuje ulaganje u infrastrukturu škola, učeničkih domova, dječjih vrtića i drugih obrazovnih institucija, kao što su učionice, sportske dvorane, knjižnice, laboratoriji i vanjski prostori. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera nije pokrenuta jer u izvještajnom razdoblju za nju nisu utrošena sredstva iako su ista bila planirana za sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije osnovne škole i školske sportske dvorane u Marčani, ali projekt nije realiziran. |
| Mjera 2.2.2. Ulaganje u sportsku infrastrukturu |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Marčana |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 2.521.733,36 |
| Planirani iznos u Proračunu za 2025. godinu: | 1.110.439,28 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025. | 615.974,11 |
| Status provedbe mjere: | Provedena |
| Svrha provedbe mjere: | Mjera uključuje ulaganja u sportske dvorane, stadione, igrališta, bazene, fitness centre i druge objekte koji omogućuju sigurno i kvalitetno bavljenje sportom i rekreacijom. Cilj je potaknuti fizičku aktivnost, unaprijediti uvjete za trening i natjecanja, te omogućiti dostupnost sportskih sadržaja široj javnosti. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera je provedena. Ulagalo se u sportsku infrastrukturu kroz izgradnju, sportske dvorane u Krnici, izgradnje sportskog centra Mandalena, proširenje i rekonstrukciju nogometnih igrališta i dr. |
| Mjera 2.2.3. Ulaganje u vatrogastvo |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Marčana |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 530.891,23 |
| Planirani iznos u Proračunu za 2025. godinu: | 662.129,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025. | 599.641,64 |
| Status provedbe mjere: | Provedena |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha mjere je organiziranje i pripremanje aktivnosti i mjera kojima se spašavaju ljudski životi, zdravlje ljudi i imovina te unapređenje sustava zaštite od požara. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera je provedena prema planu i u skladu s planiranim sredstvima. Kroz ovu mjeru ulagalo se u redovno poslovanje vatrogasne zajednice i DVD-a, kao i u druge aktivnosti vezane za zaštitu i spašavanje. |
| Mjera 3.1.1. Gospodarenje otpadom |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Marčana |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 729.975,45 |
| Planirani iznos u Proračunu za 2025. godinu: | 91.615,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025. | 101.675,70 |
| Status provedbe mjere: | Provedena |
| Svrha provedbe mjere: | Cilj je je osigurati održivo i ekološki prihvatljivo upravljanje otpadom kroz prevenciju nastanka otpada, njegovu selekciju, reciklažu i sigurno zbrinjavanje. Ova mjera uključuje izgradnju i modernizaciju infrastrukture za prikupljanje, transport, sortiranje i obradu otpada, te promicanje održivih praksi u zajednicama, industriji i poljoprivredi. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera je provedena. Ovom mjerom izvedena je sanacija neuređenih odlagališta, dodjeljivanje su poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, pristupilo se izradi Strategije zelene urbane obnove, ulagalo se u veterinarsko higijenske poslove, te druge aktivnosti vezane za zaštitu okoliša. |
| Mjera 3.1.2. Upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Marčana |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 358.351,58 |
| Planirani iznos u Proračunu za 2025. godinu: | 191.402,39 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025. | 199.672,06 |
| Status provedbe mjere: | Provedena |
| Svrha provedbe mjere: | Ova mjera uključuje ulaganje u obnovu, očuvanje i promicanje kulturnih spomenika, arheoloških lokaliteta, prirodnih područja i kulturnih pejzaža, te razvoj infrastrukturnih i edukativnih sadržaja koji omogućuju njihovo očuvanje i pristup javnosti. |
| Opis statusa provedbe: | Kroz ovu mjeru redovno se ulagalo u kulturu kroz financiranje projekata i programa udruga u kulturi, sufinanciranje manifestacija, ulaganja u arheološki lokalitet „Stari Rakalj“ kao i u sanaciju kulturne baštine Mutvoran. |

- Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera

Sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17 i 151/22) pokazatelji rezultata definiraju se kao kvantitativni i kvalitativni mjerljivi podaci koji omogućuju praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u provedbi utvrđene mjere, projekta i aktivnosti. Kriterij kvantificiranosti je neophodan kako bi mjere bile mjerljive. Pokazatelji rezultata također moraju biti definirani za konkretno vremensko razdoblje koje će se podudarati s krajem razdoblja provedbe programa. Mjera se smatra postignutom ako su postignuti s njom povezani očekivani rezultati.

Općina Marčana je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarila znatan napredak u provedbi mjera Provedbenog programa. Većina mjera je provedena, te je većina aktivnosti i projekata u tim mjerama završena, dok se neke aktivnosti provode kontinuirano. Tri mjere nisu pokrenute jer za njih nije bilo planiranih niti utrošenih sredstava.

Provedba mjera za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. ostvarena je prema planiranoj dinamici te je većina aktivnosti i projekata u 13 mjera sa statusom „provedeno“, dok su tri mjere označene statusom „nije pokrenuto.

Grafikon 1. Prikaz mjera prema statusu provedbe

Grafikon 2. Prikaz sredstava uloženih u provedbu mjera tijekom izvještajnog razdoblja

Budući da se podaci za izradu Izvješća odnose na razdoblje važenja Provedbenog programa 2021.–2025., koji je izrađen i donesen 2021. godine, uočavaju se značajna odstupanja između planiranih sredstava utvrđenih Provedbenim programom za 2025. godinu i sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu. Do navedenih odstupanja došlo je radi činjenice kako tijekom mandatnog razdoblja nisu rađene izmjene i dopune Provedbenog programa, dok su se proračunski planovi prilagođavali stvarnim potrebama i okolnostima.

- DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Općina Marčana Provedbom mjera u Provedbenom programu doprinosi provedbi ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

- SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo,

- SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi,

- SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život,

- SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj,

- SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost,

- SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva,

- SC 10. Održiva mobilnost.

Najvažniji rezultati ostvareni provedbom mjera Provedbenog programa Općine Marčana tijekom izvještajnog razdoblja:

SC 1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO

Gospodarstvo koje je produktivno, inovativno i zahvaljujući tome konkurentno gospodarstvo može se prilagoditi izazovima globalnih promjena, ali i ponuditi prilike za ostvarivanje očekivanja različitih skupina stanovništva. U natjecanju na tržištu, kvalitetom, inovacijama i učinkovitošću u proizvodnji, poduzetništvo, privatni sektor i radnici stvaraju novu vrijednost, nova radna mjesta i nove prilike za sadašnje sudionike na tržištu rada, kao i za generacije koje će tek ući na tržište rada.

Provedbom mjera doprinosi se ekonomskom razvoju Općine Marčana, povećanju kvalitete javnih usluga te unaprjeđenju ljudskih potencijala. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

Mjera 1.1.1. Priprema i opremanje gospodarskih i poduzetničkih zona

U ovoj mjeri nije bilo planiranih i ostvarenih aktivnosti/projekata

Mjera 1.1.2. Potpora malom i srednjem poduzetništvu

- A100010 Potpora za sufinanciranje nabave opreme, inventara i ulaganja u standarde kvalitete – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 16.500,00 eura, koliko je i planirano,

- A100011 Potpore za sufinanciranje nastupa poduzetnika na sajmovima, izložbama te izradu promotivnih materijala – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 5.500,00 eura, iznos koji je i planiran,

- A100012 Subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 3.000,00 eura, iznos koji je i planiran,

- Kapitalna potpora Mandalena d.o.o. nabava opreme –– nisu utrošena sredstva u 2025. godini, dok je planirani iznos bio 47.500,00 eura.

Mjera 1.2.1. Financiranje lokalnih projekata putem Programa ruralnog razvoja RH

- A100002 Mjere za poboljšanje ruralne infrastrukture vezane uz razvitak poljoprivrede – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 24.916,13 eura, dok je planirani iznos bio 25.000,00 eura

Mjera 2.1.5. Izgradnja i proširenje groblja

- A100006 Održavanje groblja – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 8.461,69 eura, dok je planirani iznos bio 8.000,00 eura,

- K100021 Rekonstrukcija postojećih groblja – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 3.510,00 eura, dok je planirani iznos bio 20.000,00 eura.

Mjera 1.2.4. Uređenje sportskih lučica

U ovoj mjeri nije bilo planiranih i ostvarenih aktivnosti/projekata

Mjera 2.1.2. Projekti vodoopskrbe

- K100010 Kapitalna potpora Vodovod Pula d.o.o. – nisu utrošena sredstva u 2025. godini, dok je planirani iznos bio 50.000,00 eura.

- K100001 Projektna dokumentacija za vodovodnu mrežu – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 16.875,00 eura, dok je planirani iznos bio 19.850,00 eura

Mjera 2.1.3. Projekti javne odvodnje

- A100003 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 2.265,63 eura, dok je planirani iznos bio 4.200,00 eura

SC 2. OBRAZOVANI I ZAPOSLENI LJUDI

Obrazovanje ima ključnu ulogu i u pripremi budućih odraslih osoba na život u zajednici, primarno kroz usađivanje zajedničkih vrijednosti i prihvaćanje normi ponašanja. Isto tako, obrazovanje pridonosi razvoju osobnosti i potencijala djece i učenika, potičući ih na kreativnost, kritičko razmišljanje, izražavanje s pouzdanjem i cjeloživotno učenje. Time obrazovanje pridonosi sveukupnoj društvenoj koheziji i izgrađivanju budućih samosvjesnih i društveno odgovornih građana. Zbog svih tih razloga obrazovanje je i najmoćnije sredstvo za ostvarenje društvenih i gospodarskih promjena, osobito kada uključuje sve svoje građane jer svijet sutrašnjice pretpostavlja složene i dinamične promjene s podijeljenom odgovornošću. Obrazovanje je stoga društvena i gospodarska investicija s najvećim i najtrajnijim povratom, kako društvu tako i gospodarstvu, i to na svim obrazovnim razinama i u svim vidovima obrazovanja.

Provedbom mjere doprinosi se stjecanju stručnih kompetencija pojedinaca i društva, unaprjeđenju visokog obrazovanja i razvoju tržišta rada. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

Mjera 1.1.3. Osnivanje poduzetničkog inkubatora

- K303201 Izgradnja poduzetničkog inkubatora Marčana –  tijekom izvještajnog razdoblja za navedeni projekt utrošeno je 53.073,75 eura, dok je planirani iznos bio 331.174,55 eura.

Mjera 2.2.1.  Obrazovna infrastruktura

- K100010 Sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije osnovne škole i školske sportske dvorane u Marčani – za ovaj projekt nisu utrošena sredstva u 2025. godini, dok je planirani iznos bio 1.000.000,00 eura.

SC 5. ZDRAV, AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT

Zdravlje, zdravstvena zaštita, kvaliteta života starijih sugrađana, solidarnost s ranjivim društvenim skupinama ili osobama izloženima riziku od siromaštva nerazdvojne su sastavnice solidarnog i prosperitetnog društva. Briga o čovjeku, njegovanje ljudskih potencijala, stvaranje prilika za njihovo iskazivanje i razvoj, neovisno o trenutnom ekonomskom statusu pojedinaca sastavni su dio vizije Hrvatske kao zemlje koja ulaže u ljude jer u ljudima vidi najvažniji potencijal za svladavanje izazova ovog desetljeća.

Provedbom mjera osigurava se dostojanstven život ciljanih i ugroženih skupina ljudi, socijalna solidarnost te se potiče društvena uključenost stanovništva. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

Mjera 2.2.2. Ulaganje u sportsku infrastrukturu

- A100005 Vanjske usluge održavanja sportskih terena i dvorane u Marčani - tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 20.954,75 eura, dok je planirani iznos bio 23.500,00 eura,

- K100002 Proširenje nogometnog igrališta Peruški - tijekom izvještajnog razdoblja za navedeni projekt utrošeno je 13.777,30 eura, dok je planirani iznos bio 15.000,00 eura,

- K 00004 Izgradnja sportske dvorane u Krnici - tijekom izvještajnog razdoblja za navedeni projekt utrošeno je 34.201,25 eura, dok je planirani iznos bio 45.000,00 eura,

- K100005 Izgradnja sportskog centra Mandalena - tijekom izvještajnog razdoblja za navedeni projekt utrošeno je 91.031,69 eura, dok je planirani iznos bio 650.000,00 eura,

- K100006 Rekonstrukcija nogometnog igrališta u Marčani - tijekom izvještajnog razdoblja za navedeni projekt utrošeno je 404.388,45 eura, dok je planirani iznos bio 300.100,00 eura,

- K10007 Dodatna ulaganja u nogometna igrališta - tijekom izvještajnog razdoblja za navedeni projekt utrošeno je 51.620,67 eura, dok je planirani iznos bio 76.839,28 eura.

Mjera 3.1.2. Upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom

- A100001 Financiranje programa i projekata udruga u kulturi - tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 16.000,00 eura, iznos koji je i planiran,

- A100004 Obilježavanje dana starijih osoba - na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini, dok je planirani iznos bio 500,00 eura,

- A100005 Obilježavanje djela Mije Mirkovića - tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 9.772,38 eura, dok je planirani iznos bio 17.000,00 eura,

- A10009 Sufinanciranje festivala MIK - tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 15.733,74 eura, dok je planirani iznos bio 15.741,00 eura.

- A100010 Potpora pripremi izdavanja i otkup knjiga - tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 4.550,00 eura, dok je planirani iznos bio 5.550,00 eura,

- A100011 Sufinanciranje organizacije zabavno kulturnih manifestacija - tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 59.330,00 eura, dok je planirani iznos bio 58.500,00 eura,

- A100012 Hitne i nepredviđene potrebe u kulturi - tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 2.1060,00 eura, dok je planirani iznos bio 2.500,00 eura,

- A100013 Sufinanciranje manifestacije Dan mladih Istarske županije - na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini, dok je planirani iznos bio 265,45 eura,

- K10001 Arheološki lokalitet "Stari Rakalj" - tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 35.510,00 eura, dok je planirani iznos bio 38.380,00 eura,

- K100016 Sanacija kulturne baštine Mutvoran - tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 37.715,94 eura, dok je planirani iznos bio 36.965,94 eura.

SC 7. SIGURNOST ZA STABILAN RAZVOJ

Provedbom mjere osigurava se razvoj vatrogastva u Općini, unaprjeđuje sustav civilne zaštite te jača otpornost na rizike od katastrofa. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

Mjera 2.2.3. Ulaganje u vatrogastvo

- A100001 Postrojba civilne zaštite – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 1.455,00 eura, dok je planirani iznos bio 3.300,00 eura

- A100002 Nabava opreme za civilnu zaštitu – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini, dok je planirani iznos bio 1.400,00 eura.

- A100003 Gorska služba za zaštitu i spašavanje – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 2.500,00 eura, iznos koji je i planiran,

- A100004 Sanacija posljedica hitnih situacija, nesreća i katastrofa – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2025. godini, dok je planirani iznos bio 1.333,00 eura,

- A100001 Izrada protupožarnih puteva – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 304.349,55 eura, dok je planirani iznos bio 333.778,00 eura,

- A100002 Javna vatrogasna postrojba Pula – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 170.007,09 eura, dok je planirani iznos bio 198.488,00 eura,

- A100003 Područna vatrogasna zajednica – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 90.000,00 eura, iznos koji je i planiran,

- A100004 Vatrogasna zajednica Istarske županije – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 1.330,00 eura, iznos koji je i planiran,

- A100010 DVD Općine Marčana – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 30.000,00 eura, iznos koji je i planiran.

SC 8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST

Očuvanje prirode, obnovljivih prirodnih resursa, voda, šuma, tla i mora osnova je održivog i uključivog rasta, sigurnosti proizvodnje hrane i smanjivanja siromaštva. Pitka voda, čisti zrak te zdravi kopneni, slatkovodni i morski ekosustavi omogućuju ljudima u Hrvatskoj da vode zdrav i produktivan život, ostvaruju vlastite potencijale i pridonose društvu, jer bez zdravog ekosustava to nije moguće.

Provedbom mjera želi se pridonijeti očuvanju okoliša za sadašnje i buduće generacije. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

Mjera 1.2.3. Izgradnja i uređenje turističke infrastrukture

- A10005 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 11.719,00 eura, dok je planirani iznos bio 15.000,00 eura,

- A100012 Održavanje javnih parkirališta – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 2.566,26 eura, dok je planirani iznos bio 2.700,00 eura,

- A100013 Održavanje javnih nekomercijalnih plaža – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 38.319,38 eura, dok je planirani iznos bio 39.500,00 eura,

- K100002 Uređenje parkirališta na k.č.br.458/25 k.o. Loborika na području Radeki polje- Busuja – tijekom izvještajnog razdoblja za navedeni projekt utrošeno je 4.312,50  eura, dok je planirani iznos bio 4.000,00 eura,

- K100011 Izgradnja javnih parkirališta – za ova j projekt nisu utrošena sredstva u 2025. godini, dok je planirani iznos bio 14.500,00 eura,

- K100013 Izgradnja građevina i uređaja javne namjene – tijekom izvještajnog razdoblja za navedeni projekt utrošeno je 11.123,75 eura, dok je planirani iznos bio 18.000,00 eura.

Mjera 3.1.1. Gospodarenje otpadom

- A100001 Sanacija neuređenih odlagališta – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 36.966,90 eura, dok je planirani iznos bio 50.000,00 eura,

- A100002 Veterinarsko higijenski poslovi – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 10.792,46 eura, dok je planirani iznos bio 11.500,00 eura,

- A100004 Sakupljanje i odlaganje životinjskih lešina – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 3.124,92 eura, dok je planirani iznos bio 3.150,00 eura,

- A10014 Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 7.097,06 eura, dok je planirani iznos bio 9.500,00 eura.

- K50001 Kapitalna pomoć za izgradnju županijskog centra za gospodarenje otpadom - tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 7.564,36 eura,  dok je planirani iznos bio 7.965,00 eura

- Aktivnost A100004 Izrada Strategije zelene urbane obnove OM – ova aktivnost dodana je kroz rebalans proračuna, za nju je utrošeno 30.625,00 eura,

- Aktivnost A600005 Provođenje aktivnosti programa zaštite divljači - ova aktivnost dodana je kroz rebalans proračuna, za nju je utrošeno 5.505,00 eura,

- K60001 Kapitalni projekt Kapitalna donacija Lovačko društvo Marčana izrada projektne dokumentacije za lovački dom – za ovaj projekt bilo je planirano 9.500,00 eura, ali tijekom izvještajnog razdoblja za istu nisu utrošena sredstva.

SC 9. SAMODOSTATNOST U HRANI I RAZVOJ BIOGOSPODARSTVA

Hrana je društveno, kulturno i zdravstveno dobro koje povezuje ljude različitih kulturnih, socijalnih i ekonomskih obilježja s lokalnim zajednicama i njihovom raznolikošću, a proizvodnja hrane dio je prehrambenog sustava koji je iznimno značajan za dostatnu opskrbu stanovništva hranom. Sektor proizvodnje hrane ujedno je višestruko povezan s drugim proizvodnim i uslužnim sektorima, od biotehnologije, farmaceutike, pakiranja, logistike i transporta preko IKT industrije, obrazovanja, turizma i zdravstva do kulturne i kreativne industrije. Stvorit će se uvjeti da hrvatski sektor proizvodnje hrane, uključujući poljoprivredu, ribarstvo i akvakulturu, proizvodi više kvalitetne hrane po konkurentnim cijenama uz održivo upravljanje prirodnim resursima i bolje upravljanje rizicima od klimatskih promjena.

Provedbom mjera želi se postići povećanje produktivnosti poljoprivrede i akvakulture i njihove otpornosti na klimatske promjene na okolišno prihvatljiv i održiv način, doprinos klimatskoj neutralnosti, smanjenje upotrebe pesticida i povećanje ekološke proizvodnje u skladu s novim smjerovima EU-a u okvirima Zelenog plana i strategije „Od polja do stola“ te Strategije EU-a za bioraznolikosti, jačanje konkurentnosti i inovativnosti u poljoprivredi i akvakulturi i oživljavanje ruralnih područja i unapređenje kvalitete života u ruralnim i obalnim područjima:

Mjera 1.2.2. Potpore poljoprivredi s posebnim naglaskom na ekološku poljoprivredu

- A100001 Fond za razvoj poljoprivrede Istarske županije – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 1.330,00 eura, iznos koji je i planiran.

SC 10. ODRŽIVA MOBILNOST

Prometna povezanost nužna je sastavnica kvalitete života, ali i nezaobilazan instrument ravnomjernog razvoja i bržeg prelijevanja gospodarskog rasta među regionalnim središtima koji istodobno proširuje mogućnosti i smanjuje troškove pristupa međunarodnim tržištima. Prometna je infrastruktura instrument nacionalnog i regionalnog razvoja te teritorijalne kohezije koja pokreće razmjenu dobara te omogućava bolju pristupačnost svim institucionalnim, društvenim, gospodarskim, zdravstvenim, turističkim, kulturnim i drugim sadržajima. Promet je stoga horizontalna poveznica svih gospodarskih aktivnosti i nastojanja za povećanjem kvalitete života ljudi, ali i sektor koji nudi velike prilike za stvaranje novih radnih mjesta.

Provedbom mjera želi se postići bolja prometna infrastruktura i povezanost, kroz razna ulaganja. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

Mjera 2.1.1. Ulaganje u cestovnu infrastrukturu

- A100001 Održavanje nerazvrstanih cesta – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 201.399,17 eura, dok je planirani iznos bio 204.125,00 eura

- K100003 Sanacija i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta Krnica, dio k.č.br. 2742/2, k.č.br. 1220/9, dužine 87 – za ovaj projekt nisu utrošena sredstva u 2025. godini, dok je planirani iznos bio 3.500,00 eura.

- K100002 Izgradnja nerazvrstanih cesta u neuređenim dijelovima građevinskih područja – tijekom izvještajnog razdoblja za navedeni projekt utrošeno je 16.715,44 eura, dok je planirani iznos bio 216.800,00 eura

- K100003Izgradnja nerazvrstanih cesta u uređenim dijelovima građevinskih područja – tijekom izvještajnog razdoblja za navedeni projekt utrošeno je 93.260,43 eura, dok je planirani iznos bio 440.425,00 eura.

- K100004 Izgradnja nerazvrstanih cesta izvan građevinskih područja – tijekom izvještajnog razdoblja za navedeni projekt utrošeno je 101.620,11 eura, dok je planirani iznos bio 195.000,00 eura.

- K100005 Rekonstrukcija postojećih nerazvrstanih cesta tijekom izvještajnog razdoblja za navedeni projekt utrošeno je 563.642,08, dok je planirani iznos bio 109.500,00 eura.

- K100010 Izgradnja javnih površina bez prometa motornih vozila tijekom izvještajnog razdoblja za navedeni projekt utrošeno je 22.408,59 eura, dok je planirani iznos bio 35.000,00 eura,

- K100001Kapitalna potpora ŽUC Istarske županije – za ovu navedeni projekt je 160.000,00 eura, utrošena sredstva iznosila su 180.000,00 eura.

Provedbeni Program Općine Marčana za 2021. – 2025. godinu nema mjere predviđene za aktivnosti i projekte javne uprave i administracije, zaštite i unaprjeđenja zdravlja građana (zdravstvena zaštita), pružanja socijalne zaštite i unaprjeđenja kvalitete života građana, javnih potreba u sportu, sustava predškolskog odgoja i obrazovanja kao i srednjeg i visokog obrazovanja te građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Programi, aktivnosti i projekti koje mjere iz Provedbenog programa Općine Marčana nisu obuhvatile, a Općina je utrošila sredstva na njih, su:

Program 1000 – Provedba izbora

- Aktivnost A100001 Materijalni troškovi provedbe izbora

- Aktivnost A100002 Naknade troškova izbornog povjerenstva

- Aktivnost A100003 Naknade troškova izborne promidžbe za Općinsko vijeće

- Aktivnost A100004 Naknade troškova izborne promidžbe za Općinskog Načelnika

Program 1001 – Redovna djelatnost predstavničkog tijela:

- Aktivnost A100001 Naknade troškova vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća

- Aktivnost A100002 Obilježavanje dana Općine

- Aktivnost A100003 Reprezentacija – prijemni i uzvratni posjeti

- Aktivnost A100004 Rashodi protokola Predsjednika Općinskog vijeća

- Aktivnost A100005 Rashodi protokola (cvijeće, vijenci i sl.)

- Aktivnost A100010 Donacije političkim strankama

- Aktivnost A100012 Vijeće bošnjačke nacionalne manjine

Program 1002 – Program rada savjeta mladih:

- Aktivnost A10001 Redovan rad savjeta mladih

Program 1010 Redovna djelatnost Općinskog načelnika

- Aktivnost A100001 Plaće i naknade dužnosnika

- Aktivnost A100002 Službena putovanja

- Aktivnost A100003 Naknade troškova članovima radnih tijela

- Aktivnost A100004 Reprezentacija

- Aktivnost A100005 Nepredviđeni rashodi – pričuva Načelnika

- Aktivnost A100011 Pokroviteljstva i sponzorstva Načelnika

Program 3010 Redovna djelatnost Upravnog odjela za društvene djelatnosti, gospodarstvo, financije i javnu nabavu

- Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje

- Aktivnost A100002 Rashodi za materijal i energiju

- Aktivnost A100003 Rashodi za usluge

- Aktivnost A100004 Financijski rashodi

- Aktivnost A100009 Izdaci za dane zajmove

- Aktivnost A100010 Upravljanje javnim financijama

- Aktivnost A100039 Potpora Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli za uređenje studentskog centra

- Aktivnost A100040 Potpora Istarskoj županiji – sufinanciranje rada na izdavanju rješenja za legalizaciju objekata

- Aktivnost A100041 Sufinanciranje troškova portala bespravna gradnja

Program 3011 Stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na selu

- Kapitalni projekt K100001 Stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na selu

PK 35597 3020 Proračunski korisnik DV Vrtuljak Marčana 35597

- Aktivnost A100001 Administrativno, stručno i tehničko osoblje

- Aktivnost A100002 Božićno darivanje predškolske djece

- Aktivnost A100003 Provođenje programa predškole

- Aktivnost A100004 Provođenje programa zavičajne nastave

- Aktivnost A100009 Priprema obroka za vanjske korisnike

Program 3021 Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja

- Aktivnost A100001 Sufinanciranje dječjih vrtića – osnivači JLS

- Aktivnost A100002 Sufinanciranje dječjih vrtića – privatni osnivači

- Aktivnost A100005 Sufinanciranje programa predškole

- Aktivnost A100006 Ostale potrebe u djelatnosti predškolskog odgoja

Program 3022 Program javnih potreba u školstvu

- Aktivnost A100001 Sufinanciranje produženog boravka OŠ Marčana

- Aktivnost A100002 Sufinanciranje produženog boravka OŠ V. Nazora Krnica

- Aktivnost A100003 Sufinanciranje produženog boravka OŠ Divšići

- Aktivnost A100004 Sufinanciranje produženog boravka ostale OŠ

- Aktivnost A100005 Ostale potrebe osnovnog školstva

- Aktivnost A100006 Sufinanciranje festivala strukovnih zanimanja (HOK IŽ)

Program 3024 Program javnih potreba u sportu

- Aktivnost A100001 Sportska zajednica Općine Marčana

- Aktivnost A100007 Materijalni troškovi sportskih terena na području Općine Marčana

- Aktivnost A100015 Hitne i nepredviđene potrebe u sportu

Program 3025 Program javnih potreba koje se ostvaruju putem udruga civilnog društva

- Aktivnost A100001 Financiranje programa i projekata udruga civilnog društva

- Aktivnost A100020 Naknade za rad ocjenjivačkog povjerenstva

- Aktivnost A100021 Hitne i nepredviđene potrebe

Program 3026 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu

- Aktivnost A100001 Podmirenje troškova smještaja djece u predškolskim ustanovama

- Aktivnost A100002 Podmirenje troškova obroka

- Aktivnost A100003 Podmirenje troškova stanovanja

- Aktivnost A100004 Jednokratne naknade povodom rođenja djeteta

- Aktivnost A100005 Participacija pogrebnih troškova

- Aktivnost A100006 Podmirenje troškova javnog prijevoza

- Aktivnost A100007 Jednokratne novčane pomoći

- Aktivnost A100008 Ostali oblici pomoći obiteljima i samcima

- Aktivnost A100010 Materijalna zaštita hrvatskih branitelja Domovinskog rata

- Aktivnost A100011 Potpore studentima (studentske stipendije i potpore)

- Aktivnost A100013 Sufinanciranje kamate kredita namijenjenog kupnji prve nekretnine na području Općine Marčana

- Aktivnost A100014 Pomoć za nabavu udžbenika učenika srednjih škola

- Aktivnost A100015 Tekuće pomoći Škola za odgoj i obrazovanje – financ. Pratitelja u vozilu za učenike s tešk. u razvoju

- Aktivnost A200001 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda

- Aktivnost A200002 Centar za rehabilitaciju Pula (Santoriova 11)

- Aktivnost A20003 Dnevni centar za radnu terapiju i rehabilitaciju Pula (Gajeva 3)

- Aktivnost A200004 Domovi za starije i nemoćne

- Aktivnost A200006 Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom – podružnica Marčana

- Aktivnost A200007 Crveni križ – GD Pula – Pomoć u kući na Puljštini

- Aktivnost A200008 Centar podrške 521 u okviru ITU aglomeracije Pula

- Aktivnost A200009 Potpora Društva distrofičara Istre za kupnju službenog vozila

- Aktivnost A300001 Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo crvenog križa Pula

- Aktivnost A300002 Financiranje programa udruga u zdravstvu i socijalnoj skrbi

- Aktivnost A400002 Nastavni zavod za hitnu medicinu IŽ – dodatno zapošljavanje radnika

- Aktivnost A400003 Organizacija povremenog prijevoza pacijenata

- Aktivnost A400024 Donacije Opća bolnica Pula

- Aktivnost A400025 Sufinanciranje nabave opreme IDZ ordinacija Marčana

- Kapitalni projekt K400002 Potpora Specijalnoj bolnici dr „Martina Horvat“ Rovinj

Program 3028 Potpore župnim uredima

- Aktivnost A100001 Tekuće potpore župnim uredima

- Kapitalni projekt K100001 Kapitalne potpore župnim uredima

Program 3029 Subvencije za javni prijevoz

- Aktivnost A100001 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

- Aktivnost A100002 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

- Kapitalni projekt K100001 Udio u glavnici trgovačkog društva Pulapromet d.o.o Pula

Program 3030 Program potpora javnom zdravstvu

- Aktivnost A100001 Dezinfekcija, deratizacija i dezinsekcija javnih površina

Program 4010 Održavanje komunalne infrastrukture

- Aktivnost A100002 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

- Aktivnost A100004 Održavanje javnih zelenih površina

- Aktivnost A100007 Održavanje čistoće javnih površina

- Aktivnost A100009 Utrošak javne rasvjete

- Aktivnost A100011 Održavanje javne rasvjete

- Aktivnost A100014 Dekoracija i iluminacija

Program 4021 Program građenja komunalne infrastrukture

- Kapitalni projekt K100001 Otkup zemljišta

- Kapitalni projekt K100012 Izgradnja javnih zelenih površina

- Kapitalni projekt K100014 Izgradnja javne rasvjete u uređenim dijelovima građevinskih područja

- Kapitalni projekt K100015 Izgradnja javne rasvjete u neuređenim dijelovima građevinskih područja

Program 4025 Ulaganja u građevinske objekte i ostalu imovinu

- Kapitalni projekt K100001 Projektna dokumentacija za općinske objekte

- Kapitalni projekt K100005 Dodatna ulaganja u općinske objekte

Program 4035 Prostorno planiranje

- Aktivnost A100001 Izrada urbanističkih planova uređenja

- Aktivnost A100002 Izrada izmjena i dopuna PPUOM (E PLAN)

Program 3023 Program javnih potreba u kulturi

- Aktivnost A100006 Izrada autorskih fotografija za potrebe izrade monografije Općine Marčana

- Aktivnost A100008 Samanj istarskih proizvoda i izložba Oldtimera

- Aktivnost A100014 Sufinanciranje manifestacije „Jerolima“

- Aktivnost A100015 Sufinanciranje manifestacije“Zakantajmo po domaću“

- Aktivnost A100009 Materijalna zaštita sudionika Drugog svjetskog rata i članova njihovih obitelji

Program 3035 Program zaštite i spašavanja

- Aktivnost A100010 Troškovi intervencija  prilikom gašenja požara

Program 4026 Kapitalna potpora Lučka uprava Pula za Krnički porat

- Kapitalni projekt K100025 Kapitalna potpora Lučka uprava Pula za Krnički porat